Отчет

о результатах выездной проверки

- Основание: распоряжение администрации муниципального образования Ейский район от 13 января 2022 года № 2-р «О назначении внепланового контрольного мероприятия», абзац 3 части 11 Постановления Правительства Российской Федерации  от 17.08.2020 года  № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего  государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований  и оформление их результатов».

- Объект контроля: управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район  (далее – Управление).

- Тема проверки: проверка  соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  в отношении закупки №0118300018121000272 (ремонт водопроводных сетей в хут. Шиловка Ейского района) для обеспечения муниципальных нужд.

- Проверяемый период: с 22 октября  2021 года по 17 января 2022 года.

- Срок проведения проверки: с 18 января 2022 года по 4 февраля 2022 года.

- Проверенно бюджетных средств на сумму 3  382 211,94 рублей.

- Результаты проведения проверки: акт внеплановой выездной проверки № 1 от 07.02.2022 года.

Проверкой установлено:

- в нарушение требований части 3 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе, ввиду отсутствия утвержденного Порядка по осуществлению экспертизы закупаемых товаров, работ, услуг, экспертиза выполненных работ Управлением не проводилась.

- в настоящее время  Подрядчиком не выполнен полный комплекс работ, что не позволяет в полной мере сделать вывод о соответствии выполненной работы (ее результата) целям осуществления закупки.

Часть принятых работ соответствует целям реализации мероприятия по улучшению системы водоснабжения Ейского района в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 5.09.2019 года № 674.

Возражения Управления отсутствуют.

Начальник отдела муниципального контроля и

противодействия коррупции администрации

муниципального образования Ейский район                                     И.Л. Еременко

02.03.2022 г.