Об утверждении отчета об исполнении плана по выполнению наказов избирателей депутатам Совета муниципального образования

Ейский район на за первое полугодие 2023 года

# В   соответствии   с   Законом   Краснодарского   края   от   14 мая 2002 года № 483-КЗ "О наказах избирателей" Совет муниципального образования Ейский район  р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении плана по выполнению наказов избирателей депутатам Совета муниципального образования Ейский район за первое полугодие 2023 года согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования Ейский район Д.В. Соммера, заместителя главы муниципального образования Ейский район А.Н. Тириченко, заместителя главы муниципального образования Ейский район, начальника финансового управления Е.В. Карпухину, заместителя главы муниципального образования Ейский район Д.А. Бабичеву, заместителя главы муниципального образования Ейский район,   начальника управления сельского хозяйства и продовольствия М.Д. Дьяченко и постоянные депутатские комиссии Совета муниципального образования Ейский район.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета муниципального

образования Ейский район                                                                            О.М. Вяткин

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

решением Совета муниципального

образования Ейский район

от ______________ № ________

ОТЧЕТ

об исполнении плана по выполнению наказов избирателей депутатам Совета

муниципального образования Ейский район за первое полугодие 2023 года

| № п/п | № в реестре | Содержание наказа | Орган, ответственный за выполнение наказа | Отметка об исполнении. Причины невыполнения | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Азовский сельский четырехмандатный избирательный округ № 1 |  |  |  |  |  |
| Должанское сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | 51 | Установка лавочек по ул. Октябрьской на детской площадке возле ДШИ | Администрация Должанского сельского поселения | Выполнено. На детской площадке были установлены новые 2 большие лавочки | 2 квартал 2023 |
|  | 52 | Оборудовать пешеходный переход по ул. Пушкина Т-образный перекресток пересечение с ул. Советов | Администрация Должанского сельского поселения | Выполнено. Были проведены мероприятия по нанесению разметки и установке соответствующих дорожных знаков пешеходных переходов на участке улиц Пушкина и Советов | июль 2023 |
|  | 59 | Решить вопрос о привлечении специалиста на должность участкового врача-терапевта в участковую больницу ст.Должанской на время | Зам.главы МО Ейский район по соц.вопросам | В участковой больнице ст.Должанской в штатном расписании два участковых врача-терапевта, один из которых в настоящее время находится в декретном отпуске. Решается вопрос о привлечении специалиста на должность участкового врача-терапевта | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | декретного отпуска одного из участковых врачей-терапевтов |  |  |  |
|  | 64 | Ремонт начальной школы СОШ № 25 (аварийная) | Управление образованием администрации МО Ейский район | 16.06.2023 г. управлением образования администрации МО Ейский район подана заявка в Министерство образования, науки и молодежной политики КК для участия в федеральном проекте "Модернизация школьных систем образования" в 2024 году. Разработана ПСД на сумму 27430,22 тыс. рублей. Государственная экспертиза определения сметной стоимости работ пройдена, получено положительное заключение. | 2023 -2024 |
|  | 65 | Покраска газовых труб на всей территории станицы | Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район, Администрация Должанского сельского поселения | Работы по оформлению бесхозных газовых сетей в собственность ООО «СМФ «Прометей» планируется завершить в 30 сентября 2023 года. После передачи сетей ООО «СМФ «Прометей» будет разработан план работ по эксплуатации сетей в 2024 году, в который будут включены работы по покраске принятых газопроводов. | 2023-2024 |
| Камышеватское сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район | Водопроводные сети протяженностью 41281 м находятся в собственности администрации муниципального образования Ейский район, полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения выполняет администрации муниципального образования Ейский район. В настоящее время выполняются мероприятия по разработке проектно-сметной документации на ремонт водопроводных сетей станицы Камышеватской Ейского района. До конца 2023 года будет подана заявка Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края на участие в программе Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». В случае выделения министерством средств на ремонт водопроводных сетей, работы будут выполнены в 2024 году. | 2024-2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 28 | Реконструкция мемориала «Братская могила» | Администрация Камышеватского сельского поселения | 28.12.2022 года земельный участок поставлен на кадастровый учет. Изготовлен технический план на объект мемориал «Братская могила 15 советских воинов и мирных жителей, погибших в боях и казненных фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг.» в ст. Камышеватской, расположенного по адресу: Краснодарский край, Ейский район, ст. Камышеватская, ул. Советская 131А. 13.03.2023 года поданы заявления на постановку объекта на кадастровый учет и учет бесхозного имущества в Росреестр. Данный вопрос будет рассматриваться, ориентировочно, до апреля 2024 года, после чего будет решен вопрос по реконструкции мемориала. | 2023-2024 |
|  | 410 | Реконструкция уличного освещения по ул. Центральной ст. Камышеватская | Администрация Камышеватского сельского поселения | По ул. Центральной от ул. Октябрьской до ул. Красной уличное освещение имеется. В связи с дефицитом денежных средств в бюджете Камышеватского сельского поселения, в 2023г. реконструкция уличного освещения по ул. Центральной от ул. Красной до ул. Пролетарской проводиться не будет. При условии достаточного финансирования работы будут проведены в 2024 году. | 2023-2024 |
|  | 411 | Гредирование дороги по ул. Комсомольская ст. Камышеватская (15 квартал) | Администрация Камышеватского сельского поселения | Выполнено. Проведены работы по грейдированию дороги по ул.Комсомольской квартал 15 ст.Камышеватской | апрель 2023 |
|  | 448 | В д/с №19 ст. Камышеватская отремонтировать 2 летние веранды, которые находятся в аварийном состоянии | Управление образованием администрации МО Ейский район | На территории МБДОУ ДСКВ № 19 ст-цы Камышеватской для детей четырёх групп установлено 3 теневых навеса, в 2-х из которых требуется замена полового покрытия и ремонт кровли. Работы предполагается выполнить в 2024 г. за счет средств районного бюджета. | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 449 | Капитальный ремонт отмостки вокруг здания д/с №19 ст.Камышеватская, которая пришла в негодность | Управление образованием администрации МО Ейский район | В марте 2023 года за счет средств районного бюджета в размере 205,0 тыс. рублей произведен капитальный ремонт части отмостки. Для проведения ремонта оставшейся части отмостки по периметру здания потребуется дополнительно 350,0 тыс. рублей. Работы будут выполнены в 2024 году за счет средств районного бюджета. | 2023-2024 |
|  | 512 | Грейдирование дороги ул. Комсомольская (1-4 квартал) | Администрация Камышеватского сельского поселения | Выполнено. Проведены работы по грейдированию дороги по ул.Комсомольской 1-4 квартал ст.Камышеватской | апрель 2023 |
|  | 549 | Рассмотреть возможность изменения маршрута движения автобуса из города Ейска в ст. Камышеватская по ул. Молодежная | Отдел транспорта и связи администрации МО Ейский район | Для изменения муниципального пригородного маршрута № 107 "Ейск-Камышеватская, в части включения в схему маршрута ул. Молодежную в ст. Камышеватская, необходимо выполнить ряд условий: установить остановочные комплексы, установить дорожные знаки. В 2023 году собственником вышеуказанной дороги, администрацией Камышеватского сельского поселения будет рассмотрена возможность строительства остановочных комплексов на ул. Молодежная. По окончании строительства остановочных пунктов, будет организован комиссионный выезд рабочей группы по обследованию дорожных условий муниципальных пригородных маршрутов пассажирского транспорта регулярного сообщения муниципального образования Ейский район для установления возможности эксплуатации маршрута движения по ул. Молодежная. | 2023-2024 |
|  | 550 | Покраска газовых труб на всей территории станицы | Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район, Администрация Камышеватского сельского поселения | Работы по оформлению бесхозных газовых сетей в собственность ООО «СМФ «Прометей» планируется завершить в 30 сентября 2023 года. После передачи сетей ООО «СМФ «Прометей» будет разработан план работ по эксплуатации сетей в 2024 году в который будут включены работы по покраске принятых газопроводов. | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ясенское сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | 427 | Установка остановочного павильона по улице Советов в ст. Ясенской | Администрация Ясенского сельского поселения | Установка остановочного павильона запланирована (за счет средств ДСУ-2) после завершения ремонтных работ на автомобильной дороге по ул. Советов в 4 квартале 2023 года. | 2023 |
|  | 428 | Ремонт тротуара по ул. Ленина в ст. Ясенской | Администрация Ясенского сельского поселения | За счет собственных средств провести работы не представляется возможным по причине отсутствия средств в бюджете поселения. В 2024 году будет рассмотрен вопрос о проведении данных мероприятий в рамках Ведомственного проекта "Благоустройство сельских территорий" государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" | 2023-2024 |
|  | 542 | Плохое качество воды в х.Шиловка | Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район | На сегодняшний день предприятием МУП «Ейские тепловые сети» в водопроводную сеть ст. Ясенская Ейского района подается вода, добываемая из местных артезианских скважин, которая не соответствует СанПиН «Питьевая вода», так как является технической. Система водоподготовки и водоочистки отсутствует. Альтернативные источники водоснабжения на территории Ясенского сельского поселения Ейского района отсутствуют. Для обеспечения населения питьевой водой в ст. Ясенская запланировано строительство станции очистки воды. Планируемый срок исполнения 2024-2027 годы. | 2023-2027 |
|  | 733 | Оказать содействие в благоустройстве территории д/с № 5 ст. Ясенской | Управление образованием администрации МО Ейский район | Мероприятия по разработке ПСД, прохождение гос. экспертизы и направление заявки на участие в государственной программе КК «Развитие образования» по пункту 1.13 «Благоустройство прилегающей территории» будут осуществлены в 2023-2024 годах. Работы планируется произвести в 2024-2025 годах в рамках государственной программы КК «Развитие образования». Ориентировочная стоимость 4500,0 тыс. рублей. | 2023-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 735 | Плохое качество воды в ст.Ясенская | Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район | На сегодняшний день предприятием МУП «Ейские тепловые сети» в водопроводную сеть ст. Ясенская Ейского района подается вода, добываемая из местных артезианских скважин, которая не соответствует СанПиН «Питьевая вода», так как является технической. Система водоподготовки и водоочистки отсутствует. Альтернативные источники водоснабжения на территории Ясенского сельского поселения Ейского района отсутствуют. Для обеспечения населения питьевой водой в ст. Ясенская запланировано строительство станции очистки воды. Планируемый срок исполнения 2024-2027 годы. | 2023-2027 |
| с. Воронцовка |  |  |  |  |  |
|  | 565 | Строительство уличной водопроводной сети жителям с.Воронцовка, проживающим по ул. Московская (район новостроек) | Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район, Администрация Кухаривского сельского поселения | Строительство уличной водопроводной сети жителям Кухаривского сельского поселения проживающим по ул. Московская (район новостроек) в связи с отсутствием дополнительных мощностей в Ейском групповом водопроводе на сегодняшний день не представляется возможным. После реконструкции в 2023 году, администрацией муниципального образования Ейский район будет разработана проектно-сметная документация на строительство разводящих сетей с прохождением государственной экспертизы. Финансирование мероприятий в части проектирования будет осуществляться за счет местного бюджета, а мероприятия по строительству за счет краевого и местного бюджетов. В частном порядке жители имеют право обратиться в ресурсоснабжающую организацию, ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод» в службу «Одного окна», по вопросу возможности подключения домовладения к сети водоснабжения. | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ейский сельский четырехмандатный избирательный округ №2 |  |  |  |  |  |
| Александровское сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Организация уличного освещения улиц Гагарина, Ейская, Московская, Восточная, Совхозная, Советская в с.Александровка | Администрация Александровского сельского поселения | Частично выполнено. Линии уличного освещения в с.Александровка по улицам: Гагарина, Восточная, Ейская, Совхозная работают в штатном режиме. За счет средств местного бюджета проведены работы по монтажу уличного освещения по ул. Советской в с.Александровка, установлено 16 светильников. В связи с низкой плотностью застройки ул. Московской в с. Александровка, устройство новой линии освещения по данной улице в 2023 году не планируется. | 2023-2025 |
|  | 9 | Ремонт резинового покрытия спортивной площадки по ул. Школьной в с.Александровка | Администрация Александровского сельского поселения | За счет средств местного бюджета Александровского сельского поселения изготовлена ПСД на ремонт резинового покрытия спортивной площадки по ул. Школьной в с. Александровка. Стоимость работ согласно сметным расчетам составляет 2 352,3 тыс. руб. Администрацией сельского поселения направлен пакет документов для участия в 2024 году в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» на ремонт спортивной площадки по ул. Школьной, 9б в с.Александровка. На текущий момент, проект находится на рассмотрении. | 2023-2024 |
|  | 68 | Решить вопрос о передаче части автодороги (поворот на хут. Зеленая Роща) в собственность Александровского сельского поселения Ейского района | Управление муниципальными ресурсами администрации МО Ейский район, Администрация Александровского сельского поселения | Администрацией Александровского сельского поселения Ейского района проведены работы по постановке на кадастровый учет участка автомобильной дороги подъезд к хутору Зеленая Роща, расположенной между автомобильной дорогой Краснодар-Ейск и хутор Зеленая Роща. 2 декабря 2022 года объект поставлен на учет в качестве бесхозяйного. В августе 2023 года администрация Александровского сельского поселения Ейского района обратится в Ейский районный суд с исковым заявлением о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 69 | Оформление бесхозных газовых сетей в собственность ООО «СМФ «Прометей", обслуживание газопровода, в том числе и покраска газопроводов в х.Зеленая Роща | Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район, Администрация Александровского сельского поселения | Работы по оформлению бесхозных газовых сетей в собственность ООО «СМФ «Прометей» планируется завершить в 30 сентября 2023 года. После передачи сетей ООО «СМФ «Прометей» будет разработан план работ по эксплуатации сетей в 2024 году в который будут включены работы по покраске принятых газопроводов. | 2023-2024 |
|  | 151 | Восстановить освещение на площади возле СДК п.Садовый и по ул. Мира до ЖД переезда | Администрация Александровского сельского поселения | Выполнено. Проведены работы по восстановлению уличного освещения на площади возле СДК п.Садовый и по ул. Мира до ЖД переезда. | 2023 |
|  | 152 | Открыть аптечный пункт при амбулатории в пос. Садовый | Зам.главы МО Ейский район по соц.вопросам | Открытие аптечного пункта в п.Садовый не предоставляется возможным, т.к. финансирование на данные цели в 2023 году не было предусмотрено. Открытие планируется в 2024-2025 гг. | 2023-2025 |
|  | 153 | Провести мероприятия по грейдированию и ремонту дорог по ул. Октябрьская, ул.Победы в пос.Садовый | Администрация Александровского сельского поселения | Администрацией сельского поселения Ейского района направлен пакет документов для участия в 2024 году в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» на ремонт ул. Октябрьской в пос.Садовый. На текущий момент, проект находится на рассмотрении. За счет средств местного бюджета выполнен ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Победы в пос.Садовый. | 2023-2024 |
|  | 158 | Выполнить работы по спилу старых деревьев и высадке молодых деревьев по ул. Советская и ул. Победы в пос.Садовый | Администрация Александровского сельского поселения | Выполнено. 15 февраля 2023 года, на основании выданного порубочного билета, МУ «Александровское», проведены работы по вырубке 2 пирамидальных тополей по ул. Победы в пос.Садовый, представляющих угрозу населению. Обследуемые комиссией по инвентаризации зеленых насаждений на территории Александровского сельского поселения Ейского района остальные деревья, расположенные по ул. Победы и ул. Советской в пос.Садовый угрозу объектам коммунальной инфраструкту- | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | ры, зданиям, сооружениям, линиям электропередач, а также жизни и здоровью граждан не представляют и сухими не являются. |  |
|  | 160 | Оформление бесхозных газовых сетей в собственность ООО «СМФ «Прометей", обслуживание газопровода, в том числе и покраска газопроводов в п.Садовый | Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район, Администрация Александровского сельского поселения | Работы по оформлению бесхозных газовых сетей в собственность ООО «СМФ «Прометей» планируется завершить в 30 сентября 2023 года. После передачи сетей ООО «СМФ «Прометей» будет разработан план работ по эксплуатации сетей в 2024 году в который будут включены работы по покраске принятых газопроводов. | 2023-2024 |
|  | 161 | Ремонт дороги по ул. Первомайская, грейдирование переулка Чехова в пос.Яснопольский | Администрация Александровского сельского поселения | До конца 2023 года планируется выполнить ямочный ремонт ул. Первомайской, грейдирование пер. Чехова в пос. Яснопольский. Объем финансирования из местного бюджета 130 тыс.руб. | 2023 |
|  | 163 | Предусмотреть финансирование на выполнение работ по устройству дополнительной линии фонарного освещения по ул.Победы, ул. Чехова в пос.Яснопольском | Администрация Александровского сельского поселения | Выполнены работы по устройству дополнительной линии фонарного освещения по ул. Победы, в пос. Яснопольском. В связи низкой плотностью застройки устройство дополнительной линии фонарного освещения по ул. Чехова в пос. Яснопольский не планируется. | 2023 |
|  | 201 | Открыть аптечный пункт в пос.Степной | Зам.главы МО Ейский район по соц.вопросам | Выполнено. В конце 2022 года аптечный пункт был открыт в пос.Степной | 2022-2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 204 | Ремонт дорожного покрытия по улице Коммунистической в пос.Степной | Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район, Администрация Александровского сельского | По мере необходимости, за счет средств бюджета Александровского сельского поселения выполняется ямочный ремонт автодороги по улице Коммунистической, в поселке Степной, в частности подсыпка и выравнивание автодороги инертными материалами. Ориентировочная стоимость работ в асфальтном исполнении 45.8 млн. руб. В связи с дефицитом бюджета сельского поселения, выполнить ремонт данной улицы за счет средств местного бюджета не представляется возможным. Ремонт автодороги по улице Коммунистической, в поселке Степной будет произведен при возможности участия в государственной программе на условиях софинансирования. | 2023-2024 |
|  | 208 | Провести мероприятия по грейдированию с подсыпкой автодорог по улицам: пер.Рабочий, Первомайская, Школьная в пос.Степной | Администрация Александровского сельского поселения | Частично выполнено. Проведены работы по грейдированию, с подсыпкой автодороги по пер. Рабочий в пос.Степной. Проведение работ по грейдированию с подсыпкой ул. Первомайской, ул. Школьной в пос.Степной планируется на 2024-2025 год. Объем финансирования из средств местного бюджета 230 тыс. руб. | 2023 |
| Ейское сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | 270 | Провести мероприятия по грейдированию с подсыпкой автодорог по улицам: Солнечная, Краснодарская, Парковая, 3-й переулок Мира в п.Октябрьский | Администрация Ейского сельского поселения | При условии достаточного финансирования, данные мероприятия будут запланированы для выполнения в 2024 году | 2023-2024 |
|  | 271 | Строительство тротуаров по ул. Мира и Краснодарская в п.Октябрьский | Администрация Ейского сельского поселения | Тротуар по улице Мира имеется уже более 7 лет. По улице Краснодарской строительство тротуара планируется в 2026 году на основе программы «Комплексное развитие сельских территорий» | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 272 | Навести санитарный порядок на улицах Спортивная- дома 15,17,19, угол Краснодарской и Парковой в пос. Октябрьский | Администрация Ейского сельского поселения | Нецелесообразно выполнение данного наказа, так как указанные участки находятся в частной собственности. Выполнение работ по наведению санитарного порядка на частной территории, является не целевым использованием бюджетных средств. Администрация сельского поселения не имеет возможности выяснить данные о месте проживания собственников указанных земельных участков. | 2023 |
|  | 275 | Замена мягкой кровли над пищеблоком в школе №22 п. Октябрьский, Установка отливов на крыше | Управление образованием администрации МО Ейский район | Состояние мягкой кровли над пищеблоком оценивается как удовлетворительное. Имеются отдельные трещины в покрытии, которые силами образовательной организации устранены. Полная замена мягкой кровли над пищеблоком школы не требуется, протекания кровли не зафиксированы. В 2023-2024 годах планируется провести текущий ремонт существующей системы отведения ливневых вод с кровли здания за счет средств районного бюджета. | 2023-2024 |
|  | 344 | Огородить территорию ФАП в п. Первомайский | Зам.главы МО Ейский район по соц.вопросам | Работы по установке ограждения территории ФАП запланированы на 4 квартал 2023 года, за счет средств из бюджета ГБУЗ "Ейская ЦРБ" МЗ КК. | 2023 |
|  | 451 | Решить вопрос по установке вышки сотовой связи в пос.Заводской | Отдел транспорта и связи администрации МО Ейский район, Администрация Ейского сельского поселения | По программе «Устранение цифрового неравенства» строительство объектов связи запланировано до 2030 года включительно. Для определения очередности населенных пунктов Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в октябре - ноябре 2023 года запланировано проведение публичного голосования на портале Госуслуг. По результатам голосования будет определен план-график подключения населенных пунктов к сети Интернет на 2024 год в рамках реализации мероприятий по оказанию универсальных услуг связи гражданам, проживающим на территории населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек. О точной дате проведения голосования жители п. Заводской будут оповещены перед началом голосования. | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 452 | Открыть аптечный пункт при ФАПе в п. Заводской | Зам.главы МО Ейский район по соц.вопросам | Открытие аптечного пункта не предоставляется возможным, так как финансирование на данные цели в 2023 году не было предусмотрено. Открытие планируется в 2024-2025 годы за счет средств бюджета ГБУЗ «ЕЦРБ» МЗ КК | 2023-2024 |
|  | 453 | Ремонт дороги в пер. Садовый, п.Заводской, | Администрация Ейского сельского поселения | При условии достаточного финансирования, данные мероприятия будут запланированы для выполнения в 2024 году | 2023-2024 |
|  | 454 | Решить вопрос с приобретением и установкой мусорных контейнеров в пос.Заводской | Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район | В рамках муниципального контракта, с учётом нормативов накопления ТКО, количества населения, его плотности и др. разработана генеральная схема очистки территорий населённых пунктов Ейского района. Согласно схеме, для пос. Заводского требуется 26 контейнеров объёмом 0,75 м3. В настоящее время на территории пос. Заводской установлено 23 муниципальных контейнера. При наличии дополнительного финансирования будут приобретены и установлены недостающие 3 контейнера | 2023-2024 |
|  | 455 | Плохое качество воды в п.Заводской | Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район | В водопроводную сеть подается техническая вода, добываемая из местных артезианских скважин. Система водоподготовки и водоочистки отсутствует. Строительство сетей магистрального водопровода для объединения поселков (п. Первомайский, п. Братский, п. Пролетарский, п. Заводской х. Новодеревянковский) и создание единой централизованной системы водоснабжения поселения запланировано на 2025-2030г.г. | 2025-2030 |
|  | 459 | Решить вопрос по строительству нового здания ФАП в п.Заводской | Зам.главы МО Ейский район по соц.вопросам | Решение данного вопроса запланировано на 2023-2024 годы при наличии финансирования за счет средств бюджета ГБУЗ «ЕЦРБ» МЗ КК | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Копанское сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | 566 | Провести мероприятия по грейдированию с подсыпкой автодорог по улицам: Советская, Объездная, Пушкина, Пролетарская, Победы в ст.Копанская | Администрация Копанского сельского поселения | Грейдирование дорог в поселении в 2023 году весной не проводилось связи с тем, что у подрядчиков отсутствует автотехника. В настоящее время есть договоренность с физическим лицом, который в ближайшее время начнет работы по грейдированию улиц. На выполнение работ по грейдированию дорог в поселении, бюджетом сельского поселения предусмотрены 150 тыс. рублей. Из-за отсутствия денежных средств в бюджете поселения ремонт дорог асфальтовом исполнении в поселении будет проводится хозяйственным способом муниципальным учреждением «Забота». В настоящее время заявлены объемы на приобретение асфальтовой смеси в количестве 2 тонны. Так для доставки заявлен малый объем смеси, в таком количестве доставка его невозможна. Данный вопрос решается совместно с хозяйствующим субъектом, который в ближайшее время будет производить работы. | 2023 |
|  | 571 | Наведение санитарного порядка на заброшенных участках по улицам: Хрюкина 3, Пролетарская 35, 33, 27, 21, 14. Советов 121, Ветеранов 3, Советов 10 . | Администрация Копанского сельского поселения | Данные участки находятся в частной собственности. Выполнение работ по наведению санитарного порядка на частной территории, является не целевым использованием бюджетных средств. Администрацией Копанского сельского поселения ведется работа по выявлению собственников заброшенных участков, адреса их фактического проживания, для применения мер административного воздействия и наведения санитарного порядка | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Моревское сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | 493 | Капитальный ремонт кровли административного здания в пос.Моревка | Администрация Моревского сельского поселения | На капитальный ремонт кровли необходимы финансовые средства в размере 1,5 млн.рублей. В бюджете сельского поселения на 2023 год денежные средства не предусмотрены. Данные виды работ планируется выполнить в 4 квартале 2023 года, за счет привлечения спонсорских средств. | 2023 |
|  | 494 | Плохое качество воды в пос.Моревка | Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район | На сегодняшний день предприятием МУП «Ейские тепловые сети» в водопроводную сеть п. Моревка Ейского района подается вода, добываемая из местной артезианской скважины, которая не соответствует СанПиН «Питьевая вода», так как является технической. Система водоподготовки и водоочистки отсутствует. Альтернативные источники водоснабжения на территории Моревского сельского поселения Ейского района отсутствуют. По информации ГУП КК «Кубаньводкомплекс», строительство новых сетей и подключение к существующим сетям населенных пунктов будет возможно только после реконструкции подводящего водопровода MB-I и реконструкции седьмой камеры насосной станции в г. Ейск в 2024 году | 2024 |
|  | 495 | Решить вопрос по замене водопроводной трубы по ул.Красная от дома №38 - №60 | Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район | В настоящее время выполняются мероприятия по разработке проектно-сметной документации на ремонт водопроводных сетей п. Моревка Ейского района (в том числе и ул. Красной). До конца 2023 года будет подана заявка Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края на участие в программе Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». В случае выделения министерством средств на ремонт водопроводных сетей, работы будут выполнены в 2024 году | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 496 | Организовать подсыпку песка на спортивной площадке | Администрация Моревского сельского поселения | Работы по подсыпке песка на спортивной площадке будут выполнены в сентябре 2023 года, за счет средств бюджета Моревского сельского поселения. | 2023 |
|  | 497 | Открыть аптечный пункт в п.Моревка | Зам.главы МО Ейский район по соц.вопросам | В ВОП п.Моревка закуплено оборудование, ведется регистрация по ведению аптечной деятельности, по завершению которого будет открыт аптечный пункт. | 4 квартал 2023 |
|  | 498 | Решить вопрос по переезду стоматологического кабинета в новое здание амбулатории в пос.Моревка | Зам.главы МО Ейский район по соц.вопросам | В настоящее время проводится процедура заключения договора на безвозмездное пользование новым кабинетом. Пакет документов передан в ГБУЗ «ЕЦРБ» МЗ КК для дальнейшего согласования с министерством здравоохранения Краснодарского края. Решение вопроса по переезду в новое помещение планируется в текущем году. | 4 квартал 2023 |
| Трудовое сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | 370 | Решить вопрос по привлечению врача общей практики | Зам.главы МО Ейский район по соц.вопросам | Функции врача вменены фельдшеру, ведется работа по привлечению врача общей практики | 2023 |
|  | 544 | Благоустройство тротуарной дорожки к амбулатории | Администрация Трудового сельского поселения | Работы по благоустройству тротуарной дорожки к амбулатории будут выполнены в ближайшее время хозяйственным способом после изыскания финансовых средств, за счет внебюджетных источников | 3 квартал 2023 |
| Кухаривский сешанный пятимандатный избирательный округ №3 |  |  |  |  |  |
| часть Кухаривского сельского поселения (с.Кухаривка, с.Красноармейское, х.Приазовка) |  |  |  |  |  |
|  | 674 | Благоустройство тротуарной дорожки по ул. Победы до памятника «Матери» | Администрация Кухаривского сельского поселния | Работы по благоустройству тротуарной дорожки запланировано провести в ближайшее время, за счет средств бюджета Кухаривского сельского поселения | сентябрь2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 602 | Плохое качество воды в с.Красноармейское | Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район | В водопроводную сеть подается техническая вода, добываемая из местных артезианских скважин. Система водоподготовки и водоочистки отсутствует. В связи с необходимостью оформления сервитутов на земли сельскохозяйственного назначения вдоль трассы водопровода, мероприятия по капитальному ремонту подводящей сети водоснабжения к с. Красноармейское Ейского района завершить до 1 августа 2023 года не представилось возможным. Мероприятия по капитальному ремонту подводящей сети водоснабжения планируется выполнить в срок до 30 декабря 2023 года, что позволит подключить с. Красноармейское Ейского района к источнику питьевого водоснабжения. В настоящее время разрабатывается сметная документация | 2023-2024 |
| Ейское городское поселение |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Ремонт тротуара от дома по ул. Седина, д. 46/3 до магазина «Алкотека» | Администрация Ейского городского поселения | Для ремонта тротуара протяженностью 150 метров необходимо выполнить устройство тротуара в асфальтовом исполнении с установкой бордюрного камня и паребрика. Ориентировочная стоимость вышеуказанных работ составляет 750 000 рублей. В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить мероприятия по устройству тротуара в 2022 году не представляется возможным. На 2023 год запланировано софинансирование ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. Повторно вопрос будет рассмотрен в 2024г. | 2024 |
|  | 12 | Провести работу по очистке территории принадлежащей Министерству Обороны от сорной растительности | Администрация Ейского городского поселения | Работы по очистке территории принадлежащей Министерству Обороны от сорной растительности выполняются поэтапно, по мере финансирования. При условии дополнительного финансирования территория принадлежащая Министерству Обороны будет включена в маршруты муниципального контракта на 2024 год. | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 49 | Выполнить обрезку ветвей и спил деревьев по ул. Октябрьская 215/1 | Администрация Ейского городского поселения | Работы по обрезке ветвей и спилу деревьев планируется провести осенью 2023 года за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 4 квартал 2023 |
|  | 126 | Оказать содействие в проведении капитального ремонта фасадной части по ул. Седина, д. 53/1 | Управление ЖКХ и КС администрации МОЕйский район | МКД включен на 2023 год в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ейского района, на этап 2023 года текущего планового периода 2023-2025 годов, с видом работ - ремонт фасада (постановление администрации МО Ейский район от 08.09.2022 года № 735). Финансирование за счет средств собственников помещений. | 2023-2025 |
|  | 238 | Провести работы по изолированию проводов по ул. Октябрьская от дома 106 до ул.Нижнесадовая | Администрация Ейского городского поселения | В ходе выезда с участием специалистов ресурсоснабжающей организации, достигнута договоренность, что работы по замене "голого" провода на самонесущий изолируемый провод Торсада, а также, установка дополнительной опоры, будут включены в производственную программу "НЭСК- Электросети" "Ейскэлектросеть" на 2024 год | 2023-2024 |
|  | 239 | Провести работы по обустройству тротуара по ул. Калинина (четная сторона) от ул. Свердлова до ул. Победы | Администрация Ейского городского поселения | Ориентировочная стоимость работ по устройству тротуара по четной стороне улицы Калинина, протяженностью 138 м, составляет 700 000 рублей. В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятий в 2022 году не представляется возможным. Запланировать асфальтирование тротуара в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированим ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. Повторно вопрос будет рассмотрен в 2024 году. | 2024 |
|  | 240 | Ремонт дороги по ул. Калинина от ул. Свердлова до ул. Победы | Администрация Ейского городского поселения | Ремонт дороги по ул. Калинина от ул. Свердлова до ул. Победы планируется выполнить в ближайшее время за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 4 квартал 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 243 | Ремонт тротуара по ул. Свердлова (От ул. Калинина до центра, и от ул. Калинина до ул. Шмидта) | Администрация Ейского городского поселения | Ориентировочная стоимость работ по устройству тротуара, протяженностью 900 м, составляет 4 000 000 рублей. В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятий в 2023 году не представляется возможным. При условии дополнительного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения, работы будут выполнены в 2024 году | 2024 |
|  | 247 | Установить новые крытые остановочные павильоны с лавочками по ул.Шмидта | Администрация Ейского городского поселения | В настоящее время подготовлены коммерческие предложения для заключения муниципального контракта и выполнения работ по изготовлению и установке павильонов по ул. Шмидта, мероприятия планируется провести в ближайшее время за счет средств из бюджета Ейского городского поселения | 4 квартал 2023 |
|  | 277 | Провести мероприятия по грейдированию дороги по улице Павлова от улицы Шмидта до Октябрьской с подсыпкой инертных материалов | Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. Проведены мероприятия по профилированию дорожного покрытия по улице Павлова от улицы Шмидта до Октябрьской за счет средств из бюджета Ейского городского поселения | май 2023 |
|  | 278 | Организовать спил веток деревьев по ул. Октябрьской, д. 177. | Администрация Ейского городского поселения | Работы по спилу веток деревьев по ул. Октябрьской, д. 177 будут выполнены силами МКУ «Центр озеленения города» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения | 4 квартал 2023 |
|  | 305 | Подключение абонентов проживающих по ул.Морской к построенной уличной канализации | Администрация Ейского городского поселения | 6 марта 2023 года с подрядной организацией ООО «Югоборонуслуги» заключен муниципальный контракт № 0818500000823000907 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Водоотведение от КНС 1 по ул. Октябрьской до КНС «Центральная» по ул. Железнодо- | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | рожной в г. Ейске». Стоимость выполнения работ по контракту составляет - 70 634,5 тыс. Срок выполнения работ по контракту до 31 августа 2023 года. 1 мая 2023 года подрядная организация приступила к выполнению СМР на объекте. Подключение будет осуществляться через Техприз ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ«Ейский групповой водопровод» самостоятельно абонентами |  |
|  | 308 | Выполнить озеленение ул.Шмидта | Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. В конце 2022 года и 1 квартале 2023 года были высажены саженцы по ул.Шмидта. В настоящее время уходные мероприятия (полив, удобрение) осуществляется МКУ «Центр озеленения города» | 2023 |
|  | 346 | Выполнить работы по спилу сухих деревьев по адресу г.Ейск, ул. Портовая аллея 15,17 | Администрация Ейского городского поселения | Запланировано выполнить работы по спилу сухих деревьев силами МКУ «Центр озеленения города» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 4 квартал 2023 |
|  | 432 | Принять меры по вывозу будок для собак, расположенных рядом с домом ул. Морская д. 269 | Управление с/х администрации МО Ейский район, Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. Силами специалистов МКУ «ЦГХ» были проведены мероприятия по вывозу будок для собак. | весна 2023 |
|  | 434 | Провести ремонт в 1 подъезде по ул. Калинина д. 279/1 (осыпается штукатурка, во время дождя топит подъезд) | Управление ЖКХ и КС администрации МОЕйский район, Администрация Ейского городского поселения | В ходе об следования специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района было установлено, что дверь, а также состояние штукатурного слоя удовлетворительное. Проведение работ не требуется. | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 468 | Решить вопрос по установке кондиционеров в коридорах всех поликлиник | Зам.главы МО Ейский район по соц.вопросам | В поликлиническом отделении №2 в коридорах установлены сплит системы. Вопрос установки кондиционеров в других поликлинических отделениях будет решен при наличии финансирования, за счет средств бюджета ГБУЗ «ЕЦРБ» МЗ КК | 2023-2024 |
|  | 499 | Организовать работу фонтана в парке Поддубного возле кафе «Клен» | Администрация Ейского городского поселения | Земельный участок, расположенный в городе Ейске по улице Первомайской, 189/3, с кадастровым номером 23:42:0204001:61, с видом разрешенного использования «парки культуры и отдыха (код 3.6.2), земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)», площадью 200342 кв.м., находится в собственности Ейского городского поселения Ейского района. Часть вышеуказанного земельного участка, площадью 183900,0 квадратных метров предоставлена на праве аренды муниципальному унитарному предприятию Ейского городского поселения Ейского района «Парк культуры и отдыха имени И.М. Поддубного» (далее - МУП «Парк Поддубного») для осуществления уставной деятельности. В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Уставом МУП «Парк Поддубного» предприятие является коммерческой организацией и не финансируется из бюджета. МУП «Парк Поддубного» осуществляет содержание территории парка культуры и отдыха имени И.М. Поддубного за счет собственных средств. Согласно информации, предоставленной директором МУП «Парк Поддубного» ориентировочная стоимость работ по реконструкции фонтана составляет около десяти миллионов рублей. На сегодняшний день МУП «Парк имени | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | Поддубного» не располагает такими средствами, при этом руководством предприятия изыскиваются способы решения данной проблемы. В целях недопущения травматизма, а также принимая во внимание многочисленные обращения граждан, в мае 2023 года принято решение об установке над чашей фонтана деревянного саркофага. В настоящее время саркофаг установлен, на нем оборудована фотозона, которая используется для декоративного оформления парка Поддубного и привлечения жителей и гостей города в парк, а также является местом неформальной фотосъёмки. В настоящее время ведется работа по изменению статуса предприятия «Парк Поддубного» с МУП на МКУ, после чего будет рассмотрен вопрос ремонта и возобновления работы фонтана. |  |
|  | 500 | Установить новые крытые остановочные павильоны с лавочками возле рыка в военном городке | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить наказ в 2023 году не представляется возможным. При условии достаточного финансирования данный вопрос будет рассмотрен и принят к выполнению в 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2023-2024 |
|  | 502 | Организовать уборку мусора под машинами на парковке возле военной части по ул. Ясенская, возле дома 31/2. | Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. В весенний период 2023 года работы были произведены работы по уборке мусора под машинами на парковке возле военной части по ул. Ясенская, возле дома 31/2. | 2023 |
|  | 503 | Выполнить работы по стрижке кустарников и планировке грунта, а также обустроить подходные пути к мусорным контейнерам от дома на Янышева 114/1 | Администрация Ейского городского поселения | Силами МКУ «Центр озеленения города» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. будут выполнены работы по стрижке кустарников и планировке грунта. При условии достаточного финансирования будет рассмотрен вопрос в обустройстве подходных путей к контейнерной площадке. | 4 квартал 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 551 | Выполнить работы по спилу сухих веток вдоль автостоянки возле парка им. Поддубного по ул.П.Майская | Администрация Ейского городского поселения | Работы будут выполнены за счет средств МУП «Парк Поддубного». | 4 квартал 2023 |
|  | 702 | Провести работы по отсыпке и асфальтированию ул. Школьной в пос.Морской | Администрация Ейского городского поселения | Для перевода дорожного покрытия из гравийного в усовершенствованный тип покрытия, требуется разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы для последующего включения в подпрограмму «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» для выделения краевых средств. В связи с дефицитом денежных средств в бюджете Ейского городского поселения Ейского района выполнить мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации на выполнение работ по асфальтированию улицы Школьной в 2023 году не представляется возможным. При условии дополнительного финансирования данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году. | 2023 |
|  | 705 | Восстановить уличное освещение по ул. Аэродромной п. Морской | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные работы в 2023 году не представляется возможным, при условии дополнительного финансирования будет выполнено в 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2024 |
|  | 707 | Провести обрезку дерева на детской площадке, возле клуба в п. Морской | Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. В Весенний период проведены работы по обрезке дерева на детской площадке, возле клуба в п. Морской | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 708 | Построить спортивную площадку возле клуба п. Морской. | Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. В 2020 году были выполнены работы по благоустройству сквера в пос. Морском, а именно: устройство пешеходных дорожек, приобретение детских игровых элементов, ремонт памятника и установка лавочек и урн. Ранее в 2017 году были выполнены работы по приобретению и установке воркаут комплексов. В 2023 году выполнены работы по установке футбольных ворот с сетками. Работы по обустройству спортивной площадки окончены. | 2023 |
|  | 709 | Заменить оголенные провода по ул. Школьная возле дома 23 в п. Морском | Администрация Ейского городского поселения | В связи с увеличением стоимости материалов и ограниченным финансированием, запланированные мероприятия по производственной программе "НЭСК-Электросети" "Ейскэлектросеть" сдвинуты на последующие годы. Мероприятия по устранению оголенного провода запланированы на 2025 год. В случае увеличения финансирования, данные работы будут проведены в 2024 году. | 2023-2025 |
|  | 710 | Установка знака с наименованием поселка Морской | Администрация Ейского городского поселения | При условии дополнительного финансирования будет выполнено в 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2023-2024 |
|  | 745 | Очистить проезжую часть ул.Октябрьская в военном городке от наносного грунта вдоль бордюрного камня | Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. Весной 2023 года проведены работы по очистке проезжей части по ул.Октябрьская в военном городке от наносного грунта вдоль бордюрного камня | 2023 |
|  | 746 | Провести работы по спилу сухостоя возле дома по ул. Октябрьская 199 | Администрация Ейского городского поселения | При условии дополнительного финансирования будет выполнено в 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 747 | Обустроить тротуарную дорожку от ул. Полевой до магазина «Пятерочка» | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятия в 2023 году не представляется возможным, работы будут запланированы на 2024-2025 годы за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2023-2025 |
|  | 751 | Провести реконструкцию спортивно-игровой площадки, расположенной по улице Первомайская, 200 | Администрация Ейского городского поселения | В настоящий момент ведутся работы по текущему ремонту многофункциональной спортивно-игровой площадки по улице Первомайской, 200, за счет средств из бюджета Ейского городского поселения | 4 квартал 2023 |
| Красноармейский смешанный пятимандатный избирательный округ №4 |  |  |  |  |  |
| Красноармейское сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ремонт зрительного зала в СДК пос.Комсомолец | Отдел культуры администрации МО Ейский район, Администрация Красноармейского сельского поселения | Изготовлена проектно-сметная документация «Ремонт зрительного зала», на общую сумму 1 912 975,40 руб. В 4 квартале 2023 года ПСД будет направлена на прохождение гос.экспертизы, с целью участия в государственной программе Краснодарского края «Развитие культуры» на условиях софинансирования. | 2023 |
| Ейское городское поселение |  |  |  |  |  |
|  | 83 | Провести мероприятия по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала ул.Октябрьская в п.Краснофлотский | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятия в 2023 году не представляется возможным, работы будут запланированы на 2024-2025 годы за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2023-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 84 | Провести мероприятия по ремонту дорожного покрытия ул.Светлая в п.Краснофлотский, | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятия в 2022 году не представляется возможным. Запланировать ремонт дорожного покрытия на 2023-25 год по улице Светлой не представляется возможным, в связи с софинансированием реализации проектов капитального ремонта дороги улиц Мичурина, Таманская. При условии достаточного финансирования, данный вопрос будет рассмотрен и принят в работу в 2026 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2026 |
|  | 85 | Газификация домовладений в новостройках п.Краснофлотский | Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район | Район новостроек в пос.Краснофлотский в настоящее время газифицируется Филиалом №2 АО «Газпром газораспределение Краснодар» по программе «Догазификации». Объект «Газоснабжение микрорайона на 460 жилых домов в п. Краснофлотский, г. Ейск (2-я очередь строительства)» предан в Горгаз для включения в программу «Догазификации». На данный момент часть ИЖС в п. Краснофлотском уже газифицированна, другая часть газифицируется. | 2023-2024 |
|  | 187 | Провести мероприятия по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала ул.Комарова, Блюхера в пос.Широчанка | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования в бюджете Ейского городского поселения, выполнить грейдирование дороги с частичным добавлением инертного материала в 2023 году не представляется возможным. При условии достаточного финансирования вопрос о выполнении данных мероприятий будет рассмотрен в 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2024 |
|  | 188 | Благоустройство тротуарной дорожки по ул.Блюхера в сторону администрации пос.Широчанка | Администрация Ейского городского поселения | При условии достаточного финансирования работы будут запланированы и выполнены 2024-2025 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2023-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 189 | Решить вопрос о сносе заброшенного ларька по ул.Комарова, 33 а в пос. Широчанка | Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. Решением Ейского городского суда Краснодарского края от 18 апреля 2023 года удовлетворены исковые требования администрации Ейского городского поселения о сносе объекта некапитального строительства, расположенного по адресу: Ейское городское поселение п.Широчанка, ул.Комарова, 33. Пархомец Галиной Михайловной решение было исполнено в полном объеме. Земельный участок освобожден, приведен в соответствие | 2023 |
|  | 211 | Решить вопрос с обеспечением качественного электроснабжения домовладения по ул.Ромашковая, 53 в г.Ейске | Администрация Ейского городского поселения | Специалистами ресурсоснабжающей организации в доме по улице Ромашковая, 53, были произведены замеры напряжения в сети. Замеры напряжения в ТП-160 и ВРУ жилого дома соответствуют ГОСТ 32144-2013, работы по замене или ремонту имеющейся трансформаторной подстанции не требуются, т.к. установлена новая ТП. | 2023 |
|  | 212 | Провести мероприятия по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала ул. Ярославская, отсыпать яму возле домовладения №58/6 | Администрация Ейского городского поселения | При условии достаточного финансирования работы будут запланированы и выполнены 2024-2025 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2023-2025 |
|  | 215 | Строительство новой школы и детского сада в районе «Поле слез» | Управление образованием администрации МО Ейский район | С целью решения проблемы второй смены в общеобразовательных организациях муниципального образования Ейский район в 2024-2025 годах планируется строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Колхозной, 43, в г. Ейске. | 2024-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры» муниципальному образованию Ейский район предоставлена субсидия из краевого бюджета (на условиях софинансирования) на проектирование объекта. 24.03.2023 г. управлением ЖКХ и КС заключен контракт с ООО «Экостройпроект» г. Пермь на проектно-изыскательские работы сроком до 24.06.2024 г на сумму 35957,6 тыс. рублей. Строительно-монтажные работы предполагается выполнить в 2024-2025 г.г. В муниципальном образовании Ейский район доступность дошкольным образованием для детей от 0 до 7 лет составляет 100%. По улице Абрикосовой, 29 расположен детский сад № 25, проектная мощность – 470, зачислено детей – 435 |  |
|  | 219 | Провести мероприятия по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала пер. Мичуринский от ул. Щорса до ул. Голицына | Администрация Ейского городского поселения | При условии достаточного финансирования работы будут запланированы и выполнены 2024-2025 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2023-2025 |
|  | 252 | Ликвидировать стихийную свалку по ул. Восточная, 46,48,50 в пос.Широчанка | Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. Проведены работы по ликвидации стихийной свалки по ул. Восточная, 46,48,50 в пос.Широчанка | 1 квартал 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 253 | Установить крытые остановочные павильоны в пос. Широчанка | Администрация Ейского городского поселения | Мероприятия по оборудованию остановочных пунктов общественного транспорта на территории Ейского городского поселения Ейского района проводятся поэтапно, по мере финансирования. На территории поселка Широчанка организовано 18 остановок общественного транспорта. 2 остановки оборудованы павильонами. Ориентировочная стоимость работ по установке 16 павильонов составляет 2 640 000,0,0 рублей. При условии достаточного финансирования данные мероприятия будут выполнены в 2024-2025 годах за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2024-2025 |
|  | 280 | Оборудовать остановочный павильон в пос. Широчанка по ул. Ейская и Косиора |  |  | 2024-2025 |
|  | 254 | Строительство тротуаров по четной и нечетной сторонам улиц Ейская и Якира пос. Широчанка | Администрация Ейского городского поселения | Ориентировочная стоимость работ по устройству тротуара по четной и нечетной сторонам улиц Ейская и Якира составляет 10 млн.рублей. Запланировать асфальтирование тротуара в 2023году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированим ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. При условии достаточного финансирования вопрос о выполнении данных мероприятий будет рассмотрен в 2024 году. | 2024 |
|  | 255 | Строительство линии уличного освещения по ул. Восточной в пос. Широчанка | Администрация Ейского городского поселения | Средства на строительство линии уличного освещения предусмотрены в бюджете Ейского городского поселения на 2024 год. | 2024 |
|  | 279 | Строительство тротуара в пос. Широчанка от ул. Ейской до ул. Косиора | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить обустройство тротуаров в 2022 году не представляется возможным. В рамках подготовки проекта бюджета Ейского городского поселения Ейского района на плановый период 2023 и 2024 годов будут внесены предложения по включению вышеуказанных мероприятий в проект бюджета на 2023 - 2024 годы. | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 281 | Строительство тротуара по улице Набережной, от дома № 48 до улицы Блюхера в поселке Широчанка | Администрация Ейского городского поселения | Тротуар разрушен в 2013 году. При условии достаточного финансирования работы по строительству тротуара по улице Набережной, от дома № 48 до улицы Блюхера в поселке Широчанка будут запланированы на 2024 год за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2024 |
|  | 315 | Оказать содействие в проведении капитального ремонта крыши МКД по ул. Коммунистическая, 85/5 | Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район Администрация Ейского городского поселения | Многоквартирный дом, расположенный в городе Ейске по улице Коммунистическая, 85/5, со степенью потребности «5,94» включен в региональную программу с проведением капитального ремонта фасада, крыши, системы электроснабжения, системы холодного водоснабжения, системы газоснабжения, системы горячего водоснабжения, системы теплоснабжения (отопления) в плановый период 2038-2040 гг. Управление домом осуществляет ТСЖ "ДОМ НА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 85/5". Фонд капитального ремонта этого МКД формируется на счете регионального оператора и по состоянию на 28.07.2023 составляет 3 934 685,90 руб., уровень собираемости взносов – 86,85%. Собственниками помещений данного дома было принято решение о проведении работ по кап.ремонту крыши в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на условиях софинансирования. Заявка была подана в октябре 2020 года. Однако, в связи с отсутствием необходимых денежных средств, в размере 5 967 807 рублей в бюджете города Ейска, включить указанный дом в программу не представляется возможным. В настоящее время, по информации председателя ТСЖ, подготовлены техническое заключение, комиссионный акт о необходимости проведения капитального ремонта крыши МКД и переданы в НКО «Фонд капитального ремонта МКД» для рассмотрения с целью внеочередного проведения капитального ремонта крыши МКД. | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 317 | Ремонт тротуара вдоль дома ул. Коммунистическая, 85/5 | Администрация Ейского городского поселения | Запланировать асфальтирование тротуара в 2023году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированим ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. При условии достаточного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения вопрос о выполнении данных мероприятий будет рассмотрен в 2025 г. | 2025 |
|  | 354 | Строительство ливневой канализации для устранения подтопления территорий по ул. Кирпичная | Администрация Ейского городского поселения | Требуется проведение работ по строительству КНС.В связи с отсутствием свободных источников финансирования, выполнить данные работы в 2023 году не представляется возможным. При условии достаточного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения вопрос о выполнении данных мероприятий будет рассмотрен в 2025 году. | 2025 |
|  | 356 | Обустройство туалета на конечной остановке маршрута №8 по ул. Кирпичная | Администрация Ейского городского поселения | В связи с ограниченным финансированием, произвести работы по оборудованию туалета в 2023 году не предоставляется возможным. Силами МКУ "ЦГХ" запланированы работы в 1 квартале 2024 года по очистке и ремонту туалета. | 2023-2024 |
|  | 378 | Строительство сетей водоснабжения по улице Тополиной пос. Широчанка, | Администрация Ейского городского поселения | В срок действия инвестиционной программы в сфере водоснабжении и водоотведения на 2021-2025 годы строительство сетей водоснабжения по улице Тополиной не предусмотрено. Данные мероприятия будут внесены в техническое задание инвестиционной программы на 2026-2031 годы. | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 384 | Выполнить работы по устройству дорог и тротуаров по микрорайону Малиновая роща пос. Широчанка | Администрация Ейского городского поселения | На участке ул. Малиновой в 2022 году выполнены работы по грейдированию. В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить работы по устройству дорог и тротуаров по микрорайону Малиновая роща не представляется возможным. При условии достаточного финансирования, данные работы будут запланированы на 2024- 2025 годы | 2024-2025 |
|  | 386 | Строительство детской площадки в мкр.Малиновая роща пос. Широчанка | Администрация Ейского городского поселения | За текущий период было сформировано 3 схемы для определения земельного участка под детскую площадку, но ввиду близкого расположения с охранными зонами, сетей водо- и электроснабжения, и нахождения в границах историко-культурного значения, в настоящее время выполнить наказ не предоставляется возможным. Работы по определению земельного участка продолжаются. | 2023-2024 |
|  | 387 | Строительство линии уличного освещения по ул. Малиновой в пос. Широчанка | Администрация Ейского городского поселения | Необходимо строительство линии уличного освещения, в условиях отсутствия свободных источников финансирования, в настоящее время не представляется возможным выполнить данный наказ. При условии достаточного финансирования, данные работы будут запланированы на 2024- 2025 годы | 2023-2025 |
|  | 388 | Уборка сорной растительности, сухостоя на поле напротив домовладений по ул. Малиновая в пос.Широчанка | Администрация Ейского городского поселения | Работы по покосу сорной растительности были выполнены собственниками земельных участков. На 2024 год работы по уборке данных земельных участков будут включены в план МКУ «Центр озеленения города» по покосу сорной растительности | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 389 | Строительство линии уличного освещения по ул.Тихой от ул. Коммунистической до ул. Дружбы в мкр. Малиновая Роща пос.Широчанка | Администрация Ейского городского поселения | Для решения данного вопроса необходимо строительство линии уличного освещения, в условиях отсутствия свободных источников финансирования, в настоящее время не представляется возможным. При условии достаточного финансирования, данные работы будут запланированы на 2024- 2025 годы | 2024-2025 |
|  | 391 | Наладить стабильное водоснабжение в микрорайоне "Малиновая роща» пос.Широчанка | Администрация Ейского городского поселения | Для решения данного вопроса в микрорайоне "Малиновая роща" поселка Широчанка необходимо строительство водонасосной станции с ориентировочной стоимостью 6 000 000 рублей. В связи с отсутствием свободных источников финансирования данные мероприятия выполнить не представляется возможным. При условии достаточного финансирования, данные работы будут запланированы на 2024- 2025 годы | 2023-2025 |
|  | 392 | Провести мероприятия по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала ул.Тихой в пос.Широчанка | Администрация Ейского городского поселения | При формировании перечня участков дорог в 2024 году, которые необходимо отремонтировать путем грейдирования с добавлением инертного материала, данный участок будет учтен в рамках выделенного финансирования | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 412 | Выяснить законность строительства религиозного дома по ул. Международная, 40 в г.Ейске | Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. В 2018 - 2020 году в соответствии с разрешением на строительство, выданным управлением архитектуры города Ейска по улице Международной, 40 был построен индивидуальный жилой дом. Постановлением администрации ЕГП ЕР от 29 марта 2022 года № 239 правообладателям земельного участка по ул. Международной, 40 в городе Ейске отказано в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «осуществление религиозных обрядов. В ходе проверочных мероприятий установлено, что жилой дом используется в качестве объекта религиозного назначения, поэтому 21 января 2022 года администрацией города Ейска в Ейский городской суд подано исковое заявление к собственникам жилого дома по улице Международной, 40, с требованием приведения объекта, в соответствие с требованиями действующего законодательства. Решением Ейского городского суда Краснодарского края от 13 октября 2022 года исковые требования администрации к Драмарецкой А.Н., Борисенко С.Г. о запрете эксплуатации жилого дома в качестве объекта религиозного назначения я расположенного по адресу: г.Ейск, ул.Международная, 40 удовлетворены в полном объеме. Апелляционным определением краевого суда города Краснодара, а также кассационным определением Четвертого кассационного суда решение Ейского городского суда Краснодарского края от 13 октября 2022 года оставлено в силе. Исполнительный лист ФС № 040209329 получен 22 марта 2023 года и направлен в Ейский районный отдел судебных приставов на исполнение. | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 414 | Провести мероприятия по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала по ул.Братской от ул.Щорса до ул. Голицына | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить мероприятия по грейдированию улицы Братской в 2023 году не представляется возможным. Данные работы запланированы на 2024-2025 годы | 2023-2025 |
|  | 416 | Размещение информационных табличек с расписанием движения автобусов маршрут 7, наладить интервал движения автобусов на маршруте №7 | Администрация Ейского городского поселения | На остановочных пунктах, где имеется возможность крепления, размещены информационные таблички с расписанием движения автобусов (всего 75 табличек). В 2023 году продолжаются работы по изготовлению и установке информационных табличек на остановках общественного транспорта. Интервал движения автобусов маршрута № 7 в соответствии с расписанием в разное время дня составляет от 6 до 30 минут. | 2023-2024 |
|  | 417 | Провести мероприятия по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала по ул.Ивановской от ул.Щорса до ул. Голицына | Администрация Ейского городского поселения | Работы по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала по ул.Ивановской от ул.Щорса до ул. Голицына будут проведены за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 4 квартал 2023 |
|  | 469 | Провести мероприятия по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала всех неасфальтированных улиц в пос. Краснофлотский | Администрация Ейского городского поселения | При формировании перечня участков дорог которые необходимо отремонтировать путем грейдирования с добавлением инертного материала данные участки будут учтены в рамках выделенного финансирования на 2024-2025 годы | 2023-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 470 | Ремонт дорожного покрытия ул.Казачьей в пос.Краснофлотский | Администрация Ейского городского поселения | Администрацией города Ейска направлена заявка о включении проекта «Текущий ремонт гравийных дорог по улице Казачьей от улицы Степной до улицы Лубянецкого в поселке Краснофлотском» в программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»). Мероприятия по ремонту планируется осуществить в два этапа при условии выделения средств в рамках указанной программы. Ориентировочная стоимость работ составляет 6,0 млн.руб., в связи с высокой стоимостью и дефицитом денежных средств в бюджете Ейского городского поселения, данные работы в 2023 году не предоставляется возможным выполнить. | 2023-2024 |
|  | 471 | Провести мероприятия по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала ул. Степная, переулок от ул. Степной до ул. Октябрьской в пос.Краснофлотский | Администрация Ейского городского поселения | При формировании перечня участков дорог которые необходимо отремонтировать путем грейдирования с добавлением инертного материала данные участки будут учтены в рамках выделенного финансирования на 2024-2025 годы. | 2023-2025 |
|  | 517 | Газификация домовладений в пос. Большелугский | Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район Администрация Ейского городского поселения | Работы по газификации планируется выполнить в 2024 году. Планируемый источник финансирования: краевая программа газификации и местный бюджет | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 605 | Строительство линии уличного освещения по улице Ивановской от Щорса до ул.Голицина | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить мероприятия по устройству уличного освещения по улице Ивановской в 2023 году не представляется возможным, данные работы запланированы на 2025 год | 2025 |
|  | 607 | Строительство линии уличного освещения по улице ул.Голицина | Администрация Ейского городского поселения | Работы по строительству линии уличного освещения будут выполнены в 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2023-2024 |
|  | 648 | Устройство тротуара по улице Аллея Школьная вдоль СОШ №11 в пос.Краснофлотский | Администрация Ейского городского поселения | Ориентировочная стоимость работ по устройству тротуара по улице Аллея Школьная составляет 900 000,00 рублей. В связи с дефицитом денежных средств в бюджете ЕгпЕр выполнить мероприятия в 202 году не представляется возможным. Запланировать асфальтирование тротуара в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированим ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. При условии достаточного финансирования, данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году | 2024 |
|  | 649 | Асфальтирование тротуара по ул. Куйибышева от ул. Павла Бородина до ул. Солнечной в пос.Краснофлотский | Администрация Ейского городского поселения | Запланировать асфальтирование тротуара в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированием ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. В связи с отсутствием свободных источников финансирования в бюджете выполнить ремонт тротуара в 2023 году не представляется возможным. Повторно вопрос будет рассмотрен в 2024 году | 2024 |
|  | 650 | Установка остановочного павильона на пересечении ул. Павла Бородина и ул. Куйбышева в пос.Краснофлотский | Администрация Ейского городского поселения | При условии достаточного финансирования данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 651 | Провести мероприятия по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала ул. П.Бородина в пос.Краснофлотский с установкой бордюров | Администрация Ейского городского поселения | При формировании перечня участков дорог, которые необходимо отремонтировать путем грейдирования с добавлением инертного материала в 2024 году, данный участок будет учтен в рамках выделенного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2024 |
|  | 652 | Обязать собственников заброшенных земельных участков в СНТ Южное привести их в порядок, так как много травы и сухостоя | Администрация Ейского городского поселения | Нецелесообразно решение данного вопроса, так как администрация Ейского городского поселения Ейского района не располагает списками членов садовых некоммерческих организаций, в том числе и СНТ «Южное». Данные участки находятся в частной собственности. Выполнение работ по наведению санитарного порядка на частной территории, является не целевым использованием бюджетных средств. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" в 2022 году существует мораторий на проведение проверок. Председателям садовых некоммерческих товариществ, в том числе СНТ «Южное», на совещаниях, рабочих встречах, проводимых администрацией, неоднократно доводилась информация о необходимости надлежащего санитарного состояния земельных участков. | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 653 | Оказать содействие в получении земельного участка многодетной семье (Кнышова София Аваковна) | Администрация Ейского городского поселения | Согласно постановления администрации Ейского городского поселения Ейского района от 15 ноября 2018 года № 962 «О постановке Кнышовой Софии Аваковны на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в аренду» заявитель поставлена на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление без торгов земельного участка в собственность бесплатно, № 394/1. В целях соблюдения прав семей, имеющих трех и более детей, постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 6 марта 2023 года № 193 на территории Ейского городского поселения Ейского района в кадастровых кварталах 23:42:0503064 и 23:42:0707001 зарезервированы земли ориентировочной площадью 122,4 га. Постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 9 марта 2023 года № 198 элементу планировочной структуры, расположенному юго-западнее поселка Широчанка Ейского городского поселения Ейского района присвоено наименование: микрорайон «Красная Звезда». В настоящее время проводятся работы по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории – микрорайон «Красная Звезда», в целях формирования земельных участков для многодетных семей. После утверждения проектов планировки и межевания, а также постановки земельных участков на кадастровый учет, будет проведена процедура предоставления земельных участков семьям, состоящим на учете. | 2023-2024 |
|  | 681 | Провести мероприятия по спилу сухих аварийных деревьев возле дома ул. Щорса, 38/1 | Администрация Ейского городского поселения | Работы будут проведены силами МКУ «Центр озеленения города» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 4 квартал 2023- 1 квартал 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 690 | Устройство освещения асфальтированной муниципальной дороги при выезде СНТ «Восход» | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные работы в 2023 году не представляется возможным, мероприятия по устройству освещения асфальтированной муниципальной дороги при выезде СНТ «Восход» запланированы на 2025 год | 2025 |
|  | 753 | Ремонт дорожного покрытия улицы Косиора в пос.Широчанка | Администрация Ейского городского поселения | Выполнен ремонт дорожного покрытия улицы Косиора, от автомобильной дороги до ул. Южной, в пос.Широчанка в мае на 2023 года | 2 квартал 2023 |
|  | 754 | Выяснить факт отсутствия асфальтового покрытия улицы Косиора в пос.Широчанка, по факту находится в гравийном исполнении, по документам асфальтированная | Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. Согласно инвентарной карточке, данная дорога является грунтовой, иных документов, подтверждающих наличие асфальтового покрытия улицы Косиора в МКУ «ЦГХ» отсутствуют. | 2023 |
|  | 765 | Ремонт дорожного покрытия в переулке на пересечении улиц Щорса и Мичурина | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования ремонт дорожного покрытия в 2023 году не представляется возможным. При условии достаточного финансирования, данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году | 2023-2024 |
| Северо-Западный городской четырехмандатный избирательный округ №5 |  |  |  |  |  |
| Ейское городское поселение |  |  |  |  |  |
|  | 87 | Ремонт тротуара по ул. Одесской вдоль д/с 6 ясли (от ул. Свердлова в сторону ул.Победы) | Администрация Ейского городского поселения | Ориентировочная стоимость работ по текущему ремонту тротуара по улице Одесской, от улицы Свердлова до улицы Победы (в плиточном исполнении) составляет 1 116 000,00 рублей. Запланировать устройство тротуара по улице Одесская в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированим ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. При условии достаточного финансирования, данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 134 | Ремонт дорожного покрытия на территории Д/С №15 | Управление образованием администрации МО Ейский район | В срок до 01.10.2023 года будет произведено благоустройство территории за счет средств районного бюджета на сумму 5577,234 тыс. рублей. | 4 квартал 2023 |
|  | 135 | Асфальтировать тротуар по ул. Энгельса вдоль Д/С № 15 | Администрация Ейского городского поселения | Ориентировочная стоимость работ по текущему ремонту тротуара по четной и нечетной стороне по улице Энгельса от улицы Нижнесадовой до улицы Советов (в плиточном покрытии) составляет 2 100 000,00 рублей. Запланировать асфальтирование тротуара по ул.Энгельса в 2023-2024 годах не представляется возможным в связи с запланированным софинансированим ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. При условии достаточного финансирования, данный вопрос будет рассмотрен в 2025 году | 2025 |
|  | 220 | Установка 6 теневых навесов на территории Д/С 11 | Управление образованием администрации МО Ейский район | В дошкольной образовательной организации № 11 г. Ейска в 2023 году функционирует 13 групп. На территории детского сада для организации прогулок детей всех возрастных групп имеется 7 теневых навесов. Время прогулок регламентировано, т.е. одним навесом пользуются дети как младшего возраста, так и старшего дошкольного возраста. Вместе с тем, планируется подача заявки депутату ЗСК на 2024 год с целью устройства 6 теневых навесов. | 2023-2024 |
|  | 284 | Рассмотреть вопрос обустройства парковок для инвалидов возле Центрального городского пляжа | Администрация Ейского городского поселения | При условии достаточного финансирования в 2024 году будет рассмотрен вопрос обустройства парковки для инвалидов возле Центрального городского пляжа | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 293 | Провести мероприятия по закреплению качелей на детской площадке по ул. Московской 273 | Администрация Ейского городского поселения | На балансе в ЦГХ состоит детский спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный между многоквартирными домами №№ 273/1-273/11, качели не находятся в аварийном состоянии. Данные качели перевезли с аллеи по ул. К. Маркса, мероприятия по закреплению (бетонированию оснований качелей) будут выполнены в ближайшее время | 4 квартал 2023 |
|  | 358 | Оснастить детской спортивной площадкой район школы №1 в г.Ейске | Администрация Ейского городского поселения | В рамках подготовки проекта бюджета Ейского городского поселения Ейского района на плановый период 2024 и 2025 годов будут внесены предложения по включению вышеуказанных мероприятий в проект бюджета на 2024 - 2025 годы. | 2023-2025 |
|  | 359 | Строительство линии уличного освещения в пер. Повстанческий | Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. Весной проведены работы по строительству линии уличного освещения в переулке Повстанческий в г.Ейске. | 2 квартал 2023 |
|  | 360 | Выполнить мероприятия по грейдированию переулка Повстанческий | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить мероприятия по грейдированию переулка Повстанческого в 2023 году не представляется возможным. Данные работы запланированы на 2024-2025 годы. | 2023-2025 |
|  | 395 | Благоустройство тротуаров и дорожного покрытия по ул. Московской от ул. Гоголя к площади Революции | Администрация Ейского городского поселения | Текущий ремонт дорожного покрытия по ул. Московской выполнен в июне 2023 года. Ориентировочная стоимость работ по текущему ремонту тротуара по четной и нечетной стороне по улице Московской от улицы Гоголя до улицы С.Романа (в асфальтовом исполнении) составляет 2 420 000,00 рублей. В связи с отсутствием свободных источников финансирования в бюджете ЕГП выполнить ремонт тротуара в 2023 году не представляется возможным. | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 397 | Выполнить мероприятия по устройству уличного освещения территорий МКД за Автовокзалом | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить мероприятия по устройству уличного освещения территорий многоквартирных домов, расположенных за Автовокзалом в 2023 году не представляется возможным, запланировано к выполнению в 2025 г. за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2025 |
|  | 423 | Отремонтировать остановку "Набережная" в пос.Широчанка | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования, выполнить мероприятия по ремонту остановки "Набережная" в пос.Широчанка в 2023 году не представляется возможным, выполнение запланировано на 2024 год. | 2023-2024 |
|  | 527 | Приобрести игровое мягкое покрытие в 2 зала для детей инвалидов, воспитанников д/с № 8 | Управление образованием администрации МО Ейский район | Для детей – инвалидов, которые воспитываются в МБДОУ ДСКВ № 8 г. Ейска администрацией детского сада запланировано приобретение игрового мягкого покрытия в 2 этапа: в 4 квартале 2022 года и в 4 квартале 2023 года. | 4 квартал 2023 |
|  | 545 | Ремонт тротуара по ул. Ленина от ул. Свердлова до ул. Ростовской | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить мероприятия по устройству тротуара по улице Ленина в 2023 году не представляется возможным. Данный вопрос будет рассмотрен в 2024-2025 году | 2024-2025 |
|  | 579 | Устройство тротуара по улице К.Либкнехта от улицы Мира до улицы Ростовской | Администрация Ейского городского поселения | В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» подрядной организацией ООО «Керин» ведутся работы по благоустройству тротуара по нечётной стороне ул. К. Либкнехта от ул. Мира до ул. Ростовской, общей стоимость 2 млн. руб. Срок выполнения работ до 31 августа 2023 года. | 3 квартал 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 581 | Оказать содействие в проведении капитального ремонта крыши МКД по ул. Ростовская, 166 | Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район Администрация Ейского городского поселения | Многоквартирный дом, расположенный в городе Ейске по улице Ростовская, 166 со степенью потребности «13,30» включен в региональную программу с проведением капитального ремонта фундамента, фасада, крыши, системы электроснабжения, системы холодного водоснабжения, системы теплоснабжения (отопления) и газоснабжения, в плановый период 2023-2025 гг.. Конкретный срок проведения капитального ремонта МКД в рамках трехлетнего планового периода определяется муниципальным краткосрочным планом реализации региональной программы. Управление домом осуществляет управляющая компания ООО "ИНТРА". | 2023-2025 |
|  | 585 | Провести мероприятия по кронированию деревьев во дворе дома ул.Энгельса, 54 | Администрация Ейского городского поселения | Работы будут проведены силами МКУ «Центр озеленения города» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения в 2024 году. | 4 квартал 2023- 1 квартал 2024 |
|  | 612 | Ремонт дорожного покрытия возле здания Почты России по ул. К-Маркса 103 | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования ремонт дорожного покрытия возле здания Почты России в 2023 году не представляется возможным. При условии достаточного финансирования данные мероприятия будут выполнены в 2024 году | 2023-2024 |
|  | 625 | Провести мероприятия по кронированию деревьев во дворе дома по ул. К. Либкнехта, 70 | Администрация Ейского городского поселения | Работы будут проведены силами МКУ «Центр озеленения города» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения в 2024 году. | 4 квартал 2023- 1 квартал 2024 |
|  | 628 | Рассмотреть вопрос размещения «лежачего полицейского» по ул.К.Либкнехта пересечение с ул. Таманской | Администрация Ейского городского поселения | Комиссией безопасности дорожного движения было принято решение о нецелесообразности устройства искусственной неровности по ул.К.Либкнехта на пересечении с ул. Таманской | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 657 | Ремонт тротуара по ул.Рабочей от общежития до остановки | Администрация Ейского городского поселения | Запланировать асфальтирование тротуара в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированим ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. Повторно вопрос будет рассмотрен в 2024 году | 2024 |
|  | 658 | Установить крытый остановочный павильон по ул. Рабочей, остановка «Водник» | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятия в 2023 году не представляется возможным. Повторно вопрос будет рассмотрен в 2024 году | 2024 |
|  | 666 | Организовать ремонтные работы тротуаров по ул.Н.Садовой (от ул.К.Либкнехта до ул.К.Маркса) | Администрация Ейского городского поселения | Ориентировочная стоимость работ по текущему ремонту тротуара по четной и нечетной стороне по улице Нижнесадовой от улицы К.Либкнехта до улицы К.Маркса (в асфальтовом покрытии) составляет 2 565 000,00 рублей. Запланировать асфальтирование тротуара по ул.Энгельса в 2023-24 годах не представляется возможным в связи с запланированным софинансированием ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. Повторно вопрос будет рассмотрен в 2025 году. | 2025 |
|  | 668 | Провести мероприятия по спилу деревьев во дворе дома по ул. Энгельса, 4А | Администрация Ейского городского поселения | Работы будут проведены силами МКУ «Центр озеленения города» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения в 2024 году. | 4 квартал 2023- 1 квартал 2024 |
|  | 683 | Провести мероприятия по спилу сухих деревьев по ул. Ленина, 20 | Администрация Ейского городского поселения | Работы будут проведены силами МКУ «Центр озеленения города» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения в 2024 году. | 4 квартал 2023- 1 квартал 2024 |
|  | 696 | Провести мероприятия по кронированию деревьев по аллее К.Маркса от парка Никольского до стадиона | Администрация Ейского городского поселения | Работы будут проведены силами МКУ «Центр озеленения города» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения в 2024 году. | 4 квартал 2023- 1 квартал 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 717 | Проверить исправность трансформаторной подстанции по ул. К.Либкнехта, 10 | Администрация Ейского городского поселения | В ходе выезда с участием специалистов ресурсоснабжающей организации к МКД по ул.К.Либкнехта, 10, было выявлено, что на участке расположены 2 трансформаторные подстанции, одна действующая ТП- новая, расположена на территории данного МКД, ей ремонт не требуется, другая ТП расположена на муниципальной земле, расположена ближе к проезжей части, она не действующая, вышедшая из строя и ремонту не подлежит | 2023 |
|  | 758 | Оказать содействие в постановке земельного участка по ул.Коммунаров, 15 на кадастровый учет и организовать благоустройство территории | Администрация Ейского городского поселения | Земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, Ейский р-н, город Ейск, улица Коммунаров, № 15, с кадастровым номером: 23:42:0202130:2, категория земель – «земли поселений (земли населенных пунктов)», для эксплуатации многоквартирного малоэтажного жилого дома, находится в собственности субъекта РФ Краснодарского края, запись регистрации – 23-23-20/068/2013 от 09.07.2013 года. Финансирование работ по благоустройству территории в границах земельного участка по ул.Коммунаров, 15, правообладателем которого не является Ейское городское поселение Ейского района, выражается в направлении и использовании бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенных бюджетом. Таким образом, финансирование данных работ будет являться нецелевым использованием денежных средств. Управление домом осуществляет УК «Первое домоуправление г.Ейска» | 2023 |
|  | 766 | Асфальтирование тротуара по ул.Краснодарской от ул. Ленина до школы №2 (корпус начальных классов Краснодарская 109) | Администрация Ейского городского поселения | Запланировать асфальтирование тротуара в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированием ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. Повторно вопрос будет рассмотрен в 2024 год | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 768 | Рассмотреть вопрос установки дорожного знака, запрещающего стоянку автомобилей напротив СОШ №2 по ул.Краснодарская | Администрация Ейского городского поселения | Данный вопрос был рассмотрен на комиссии по безопасности дорожного движения, принято решение о нецелесообразности выполнения данного наказа, так как это не предусмотрено проектом организации дорожного движения. | 2023 |
|  | 773 | Капитальный ремонт фасада здания СОШ №3. | Управление образованием администрации МО Ейский район | В 4 квартале 2023 года планируется разработать сметную документацию на проведение капитального ремонта фасада здания общеобразовательной организации. Работы по капитальному ремонту планируется провести в 2024-2025 годах в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие образования". | 2023-2025 |
|  | 775 | Асфальтирование дворовой территории СОШ №3. | Управление образованием администрации МО Ейский район | Мероприятия по разработке ПСД, прохождение гос. экспертизы и направление заявки на участие в государственной программе КК «Развитие образования» по пункту 1.13 «Благоустройство прилегающей территории» будут осуществлены в течение 2023-2024 г.г. Работы планируется произвести в 2024-2025 г.г. Ориентировочная стоимость 5000,0 тыс. рублей. | 2024-2025 |
| Северо-восточный городской четырехмандатный избирательный округ № 6 |  |  |  |  |  |
| Ейское городское поселение |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Выполнить мероприятия по обрезке зеленых насаждений возле дома по ул. Б.Хмельницкого, 86. | Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. Весной 2023 года проведены работы по обрезке зеленых насаждений возле дома по ул. Б.Хмельницкого, 86. | 1 квартал 2023 |
|  | 32 | Строительство тротуара по ул. Харьковская от ул. Ростовская до ул.Таманская и по ул.Таманская от ул.Харьковской до ул.Пушкина | Администрация Ейского городского поселения | По улице Харьковская от ул. Ростовская до улицы Таманская, а также по ул.Таманская от ул.Харьковкая, до ул.Пушкина имеются тротуары по нечетным сторонам. Запланировать устройство тротуаров по четным сторонам в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированим ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. Повторно вопрос будет рассмотрен в 2024 году. | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 33 | Выполнить мероприятия по грейдированию улицы Таманская от ул.Харьковская до ул.Б.Хмельницкого | Администрация Ейского городского поселения | В 2022-2023 годах работы по грейдированию улицы Таманская не представляется возможным в связи с отсутствием свободных источников финансирования При условии достаточного финансирования данные мероприятия будут выполнены в 2025 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2025 |
|  | 34 | Обустройство пешеходного перехода на пересечении ул.Харьковская и ул.Ростовская | Администрация Ейского городского поселения | На комиссии безопасности дорожного движения было принято решение о нецелесообразности устройства пешеходного перехода на пересечении ул.Харьковская и ул.Ростовская | 2023 |
|  | 35 | Оказать помощь ветеранам Симонянц Х.А. в уборке прилегающей территории и спилу сухих деревьев по адресу ул.Харьковская, 77 | Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. Весной 2023 года были проведены мероприятия по уборке и спилу сухих деревьев по адресу ул.Харьковская, 77 | 2023 |
|  | 36 | Провести мероприятия по грейдированию ул.Шевченко от ул.Армавирская до ул.Б.Хмельницкого с добавлением инертных материалов | Администрация Ейского городского поселения | Выполнить мероприятия по грейдированию ул.Шевченко от ул.Армавирская до ул.Б.Хмельницкого с добавлением инертных материалов в 2022-2023 годах не представляется возможным, в связи с отсутствием свободных источников финансирования. При условии достаточного финансирования данные мероприятия будут выполнены в 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2024 |
|  | 37 | Обустройство тротуаров по ул. Шевченко от ул.Армавирская до ул.Б.Хмельницкого. | Администрация Ейского городского поселения | Запланировать устройство тротуара по улице Шевченко в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированием ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. Повторно вопрос будет рассмотрен в 2024 году. | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 97 | Обустройство контейнерной площадки в переулке по ул. Мира 161, пересечение с ул. Пушкина | Администрация Ейского городского поселения | При условии достаточного финансирования мероприятия по обустройству контейнерной площадки за счет средств из бюджета Ейского городского поселения будут запланированы на 2024 год | 2023-2024 |
|  | 99 | Ремонт тротуара по ул. Пушкина вдоль СОШ №1. Установить дорожные знаки запрещающие парковку автомобилей на тротуаре | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования в бюджете, выполнить ремонт тротуара в 2023 году не представляется возможным. При условии достаточного финансирования вопрос о выполнении данных мероприятий будет рассмотрен в 2025 году. На указанной территории установлены знаки, запрещающие остановку транспорта вблизи СОШ № 1, контроль за соблюдением правил дорожного движения возложен на органы ГИБДД | 2025 |
|  | 100 | Установить информационные таблички с названием остановочного пункта и расписанием движения автобусов на всех остановках в г.Ейске | Администрация Ейского городского поселения | В 2022 году на остановочных павильонах установлено 75 информационных табличек, с названием остановочного пункта и расписанием движения автобусов. В 2023 году продолжаются работы по изготовлению и установке информационных табличек на остановках общественного транспорта. | 2023 |
|  | 101 | Устройство тротуара по улице Ленинградской от магазина до детской площадки | Администрация Ейского городского поселения | Запланировать устройство тротуара по улице Ленинградской в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированием ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. При условии достаточного финансирования вопрос о выполнении данных мероприятий будет рассмотрен в 2025 г. | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 103 | Обустройство спортивной игровой площадки по ул.Ленинградской | Администрация Ейского городского поселения | В 2020 году за счет средств местного бюджета по улице Ленинградской, в створе переулков Анапский и Сочинский, были выполнены мероприятия по обустройство детской игровой площадки, а также были выполнены работы по приобретению и установке спортивного оборудования (два тренажера, спортивный комплекс), скамеек и урны, а также установке ограждений на детской игровой площадке. В связи с дефицитом денежных средств в бюджете Ейского городского поселения Ейского района продолжить мероприятия по обустройству спортивной игровой площадки на вышеуказанном земельном участке в 2023 году не представилось возможным. В рамках подготовки проекта бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов МКУ «Центр городского хозяйства» будут внесены предложения по финансовому обеспечению расходных обязательств по устройству спортивной площадки на земельном участке по улице Ленинградской в створе переулков Анапский и Сочинский | 2024-2025 |
|  | 105 | Замена остановочного павильона ул.Чехова | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить работы по замене остановочного павильона «ул.Чехова» в 2023 году не представляется возможным. При условии достаточного финансирования данный вопрос будет рассмотрен к выполнению в 2024 году. | 2023-2024 |
|  | 140 | Провести мероприятия по спилу аварийного дерева возле дома по ул. Орловская 92 | Администрация Ейского городского поселения | Мероприятия по спилу аварийного дерева возле дома по ул. Орловская 92 будут выполнены в ближайшее время специалистами МКУ «ЦОГ» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 4 квартал 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 142 | Провести мероприятия по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования с частичным добавлением инертного материала по ул. Грушовая от ул. Парковая до ул. Светлая | Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. Мероприятия по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования с частичным добавлением инертного материала по ул. Грушовая от ул. Парковая до ул. Светлая проведены в мае 2023 года | 2 квартал 2023 |
|  | 143 | Устройство уличного освещения по ул. Грушовая от ул. Парковая до ул. Светлая | Администрация Ейского городского поселения | Мероприятия по устройству уличного освещения по ул. Грушовая от ул. Парковая до ул. Светлая запланированы на 2024 год за счет средств из бюджета Ейского городского поселения | 2023-2024 |
|  | 167 | Провести мероприятия по благоустройству спуска к лиману по улице Пушкина | Администрация Ейского городского поселения | В настоящее время проведены работы по устройству тротуарной дорожки от дома № 2 до дома № 6 по улице Пушкина. Управлением архитектуры и градостроительства Ейского городского поселения Ейского района разрабатывается проект благоустройства спуска к лиману по улице Пушкина, после чего будет определена сумма и сроки проведения работ. | 2023-2024 |
|  | 168 | Устройство уличного освещения по ул. Российской от ул. Абрикосовой до ул. Шоссейной | Администрация Ейского городского поселения | Работы по устройству уличного освещения по ул. Российской от ул. Абрикосовой до ул. Шоссейной запланированы на 2024 год за счет средств из бюджета Ейского городского поселения | 2023-2024 |
|  | 169 | Строительство новой школы на «Поле слез» | Управление образованием администрации МО Ейский район | С целью решения проблемы второй смены в общеобразовательных организациях муниципального образования Ейский район в 2024-2025 годах планируется строительство общеобразовательной организации на 1100 | 2023-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | мест по ул. Колхозной, 43, в г. Ейске. В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры» муниципальному образованию Ейский район предоставлена субсидия из краевого бюджета (на условиях софинансирования) на проектирование объекта. 24.03.2023 г. управлением ЖКХ и КС заключен контракт с ООО «Экостройпроект» г. Пермь на проектно-изыскательские работы сроком до 24.06.2024 г на сумму 35957,6 тыс. рублей. Строительно-монтажные работы предполагается выполнить в 2024-2025 г.г. |  |
|  | 170 | Ремонт дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала по ул. Российской от ул. Шоссейной до ул.Абрикосовой и ул. Высоцкого от Шоссейной до Абрикосовой | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования в бюджете, выполнить ремонт дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала по ул. Российской от ул. Шоссейной до ул.Абрикосовой и ул. Высоцкого от Шоссейной до Абрикосовой в 2023 году не представляется возможным, будет запланировано на 2024 год. | 2023-2024 |
|  | 172 | Провести мероприятия по спилу дерева по ул. Победы, возле дома 185 | Администрация Ейского городского поселения | Выдан порубочный билет 08.08.2022 года №198. Работы по спилу дерева запланированы на 1 квартал 2024 года силами специалистов МКУ «ЦОГ» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения | 2023-2024 |
|  | 174 | Провести мероприятия по восстановлению цветочной клумбы по ул. Советов, возле дома №191 после проведения ремонтных дорожных работ | Администрация Ейского городского поселения | Силами специалистов МКУ «ЦОГ» запланированы работы по восстановлению цветочной клумбы за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 4 квартал 2023 |
|  | 175 | Провести мероприятия по спилу 2 деревьев по ул. Пушкина у домов 38,40 | Администрация Ейского городского поселения | Частично выполнено, 1 дерево спилено. Силами специалистов МКУ «ЦОГ» запланированы работы по спилу оставшегося 1 дерева за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 4 квартал 2023- 1 квартал 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 176 | Кронирование березы у дома по ул.Пушкина, 14 | Администрация Ейского городского поселения | Мероприятия кронированию березы у дома по ул.Пушкина, 14 будут выполнены в ближайшее время специалистами МКУ «ЦОГ» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 4 квартал 2023 |
|  | 178 | Провести мероприятия по спилу дерева по ул. Пушкина, 86 | Администрация Ейского городского поселения | Мероприятия по спилу дерева возле дома по ул. Пушкина, 86, будут выполнены в ближайшее время специалистами МКУ «ЦОГ» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 4 квартал 2023 |
|  | 228 | Оборудовать пешеходный переход через ул. Б.Хмельницкого к ул.Павлова | Администрация Ейского городского поселения | На комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение о нецелесообразности устройства пешеходного перехода через ул. Б.Хмельницкого к ул.Павлова, так как данный участок дороги аварийно-опасный. В шаговой доступности имеется пешеходный переход на пересечении улиц Б.Хмельницкого и С.Романа | 2023 |
|  | 230 | Выполнить мероприятия путем грейдирования с добавлением инертного материала дорожного покрытия в переулке возле дома по ул.Б.Хмельницкого, 95 (наклон дороги нарушен, вода идет во дворы) | Администрация Ейского городского поселения | При формировании перечня участков дорог, которые необходимо отремонтировать путем грейдирования с добавлением инертного материала данный участок будет учтен в рамках выделенного финансирования в 2024 году. | 2023-2024 |
|  | 257 | Провести мероприятия по кронированию акации возле дома №112 и №114 по ул. Б. Хмельницкого | Администрация Ейского городского поселения | Мероприятия кронированию акации возле дома №112 и №114 по ул. Б. Хмельницкого будут выполнены в ближайшее время специалистами МКУ «ЦОГ» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 4 квартал 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 259 | Провести ремонт дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала по ул. Орловская от ул. Гоголя до ул.С.Романа | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятия в 2023 году не представляется возможным. При условии дополнительного финансирования мероприятие будет выполнено в 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2023-2024 |
|  | 261 | Замена сетей канализации по улице Одесской от ул. Мира до ул. Победы | Администрация Ейского городского поселения | По информации ГУП КК "Кубаньводкомплекс" РЭУ Ейский групповой водопровод мероприятия по замене сетей канализации по улице Одесской, на участке от ул. Мира до ул. Победы, включены в проект производственной программы на 2025 год. | 2025 |
|  | 295 | Обустройство спуска к лиману (район ул. Балабанова) по ул.Мира выход на ул.Н.Садовая | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования, выполнить данные работы в 2023 году не представляется возможным. При условии достаточного финансирования данные мероприятия будут запланированы на 2024 год. | 2024 |
|  | 296 | Решить вопрос по приобретению измельчителя древесных отходов | Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. В МКУ «Центр озеленения города» приобретен измельчитель | 2023 |
|  | 297 | Замена деревянного столба электропередач, который пришел в негодность по ул. Гоголя 337, угол пер. 3й Балабанова | Администрация Ейского городского поселения | Специалистами ресурсоснабжающей организации была проведена техпроверка столба, расположенного возле дома по ул. Гоголя 337 пер. 3й Балабанова. В результате было выявлено, что столбы электропередач расположены на четной стороне домов, они находятся в удовлетворительном состоянии, замена их не требуется. По нечетной стороне домов расположены столбы фирмы «Связь» и «Ростелеком», в адрес руководства данных организаций администрацией Ейского городского поселения направлены письма о необходимости проведения обследования технического состояния столба вблизи дома по улице Гоголя 337 (угол 3-й переулок Балабанова) и при необходимости, его замены. | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 362 | Установить знак «Пешеходная зона» или «лежачего полицейского» возле придомовой территории по ул. Баррикадная 27/2 | Администрация Ейского городского поселения | Установка знака будет выполнена после завершения ремонтных работ вблизи поликлиники № 2 за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2023-2024 |
|  | 399 | Обрезка деревьев возле дома по ул. Повстанческая №117 и №123 | Администрация Ейского городского поселения | Мероприятия по обрезке деревьев возле дома по ул. Повстанческая №117 и №123 будут выполнены специалистами МКУ «ЦОГ» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 4 квартал 2023- 1 квартал 2024 |
|  | 400 | Провести мероприятия по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала по ул. Труда от ул. Б. Хмельницкого до ул.Армавирская | Администрация Ейского городского поселения | При формировании перечня участков дорог, которые необходимо отремонтировать путем грейдирования с добавлением инертного материала данный участок будет учтен в рамках выделенного финансирования в 2024 году | 2023- 2024 |
|  | 401 | Провести мероприятия по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала по ул. Н. Садовая 196 от ул.Московская до ул.Одесская | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятия в 2023 году не представляется возможным. При формировании перечня участков дорог, которые необходимо отремонтировать путем грейдирования с добавлением инертного материала данный участок будет учтен в рамках выделенного финансирования в 2024 году. | 2023-2024 |
|  | 402 | Провести мероприятия по спилу дерева возле дома по ул. Н. Садовая 198 | Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. Специалистами МКУ "ЦГХ" были проведены работы по спилу дерева возле дома по ул. Н. Садовая 198 в полном объеме | 1 квартал 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 404 | Провести мероприятия по спилу дерева возле дома по ул. Н. Садовая, 210 | Администрация Ейского городского поселения | Мероприятия по спилу дерева возле дома по ул. Н.Садовая, 210, будут выполнены в ближайшее время специалистами МКУ «ЦОГ» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 4 квартал 2023 |
|  | 425 | Реконструкция ливневой канализации проходящей по ул. Хрюкина, Крупской, Матросова, Чкалова и имеющей признаки бесхозяйственной | Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятия в 2023 году не представляется возможным. В 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения планируется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ливневой канализации, проходящей по данным улицам. | 2023-2024 |
|  | 426 | Принять меры по предотвращению подтопления домовладения по ул.Крупской, 15, (через двор идет ливневка на ул.Осипенко) | Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район Администрация Ейского городского поселения | Требуется проведение работ по строительству КНС. В связи с отсутствием свободных источников финансирования, выполнить данные работы в 2023 году не представляется возможным. В настоящий момент проводится корректировка ПСД с целью определения стоимости выполнения работ, после проведения указанной процедуры, данные мероприятия будут включены в проект бюджета Ейского городского поселения Ейского района на 2024-2025 г.г. | 2024-2025 |
|  | 442 | Принять меры по уборке строительного мусора в пер.Терновый | Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. Собственник земельного участка очистил территорию в пер.Терновый от строительного мусора. | 1 квартал 2023 |
|  | 481 | Обустройство тротуара по ул.Армавирской 194 вдоль строительных магазинов | Администрация Ейского городского поселения | Работы по обустройству тротуара по ул.Армавирская, 194 вдоль строительных магазинов будут проведены при условии дополнительного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения в 2024 году. | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 483 | Установить дорожный знак запрещающий движение большегрузного транспорта по ул. Баррикадной и Осипенко | Администрация Ейского городского поселения | Данный вопрос был вынесен на комиссию по БДД в 1 квартале 2023 года. На комиссии было принято решение о нецелесообразности установки данного знака, так как дорожное покрытие указанных улиц находится в грунтовом исполнении. Проектом организации дорожного движения установка данного дорожного знака не предусмотрена. | 2023 |
|  | 508 | Установка остановочного павильона с пандусом по ул.Б.Хмельницкого между ул.Гоголя и Кухаренко (часто падают пожилые люди) | Администрация Ейского городского поселения | В рамках подготовки проекта бюджета Ейского городского поселения Ейского района на плановый период 2024 и 2025 годов будут внесены предложения по включению вышеуказанных мероприятий в проект бюджета на 2024 - 2025 годы. | 2023-2025 |
|  | 510 | Обустройство детской площадки с тренажерами по ул. Балабанова 333 за зданием "Россельхозбанком" | Администрация Ейского городского поселения | При условии достаточного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения данные мероприятия будут запланированы на 2024 год. | 2024 |
|  | 522 | Организовать санитарную обработку мусорных контейнеров в пер. Мира 161, угол Пушкина 69 | Администрация Ейского городского поселения | При условии дополнительного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения будет выполнено в 2024 году. | 2023-2024 |
|  | 529 | Провести мероприятия по спилу дерева возле дома по ул. Армавирская 156 и напротив дома по ул. Армавирская 157 | Администрация Ейского городского поселения | Запланировано выполнить за счет средств из бюджета Ейского городского поселения силами специалистов МКУ «ЦОГ» | 4 квартал 2023- 1 квартал 2024 |
|  | 556 | Ремонт дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала по ул. Павленко от ул. Мичурина до ул. Некрасова | Администрация Ейского городского поселения | При формировании перечня участков дорог, которые необходимо отремонтировать в 2024 гуду, путем грейдирования с добавлением инертного материала данный участок будет учтен в рамках выделенного финансирования | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 557 | Провести мероприятия по спилу 4 деревьев возле дома по ул. Гастелло 25 угол ул. Матросова | Администрация Ейского городского поселения | Запланировано выполнить за счет средств из бюджета Ейского городского поселения силами специалистов МКУ «ЦОГ» | 4 квартал 2023- 1 квартал 2024 |
|  | 558 | Провести мероприятия по кронированию дерева напротив дома по ул. Гастелло 32 | Администрация Ейского городского поселения | Запланировано выполнить за счет средств из бюджета Ейского городского поселения силами специалистов МКУ «ЦОГ» | 4 квартал 2023- 1 квартал 2024 |
|  | 559 | Рассмотреть возможность замены электрического столба с одной фазой на установку столба с более мощной фазой на углу ул. Гастелло 32/ ул. Матросова | Администрация Ейского городского поселения | Данные работы будут включены в производственную программу "НЭСК-Электросети" "Ейскэлектросеть" на 2023 - 2024 год | 2023-2024 |
|  | 560 | Обустройство тротуара по улице Седина вдоль парка «Дружбы» | Администрация Ейского городского поселения | Ориентировочная стоимость работ по устройству тротуара по улице Седина от улицы Б.Хмельницкого до улицы Матросова составляет 1 400 000,00 рублей. Запланировать данные работы в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированим ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. Повторно вопрос будет рассмотрен в 2024 году. | 2024 |
|  | 587 | Восстановление уличного освещения по ул.Маяковского от домов 43-55 | Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. Мероприятия по восстановлению уличного освещения по ул.Маяковского от домов 43-55 проведены. | 2023 |
|  | 589 | Наведение санитарного порядка на территории заброшенного дома по ул. Гастелло 17 | Администрация Ейского городского поселения | В сентябре 2022 года на собственника дома был составлен протокол об административном правонарушении. Весной 2023 года собственник пообещал навести санитарный порядок, но обещание не выполнил. 15.08.2023 года собственника повторно вызвали на комиссию для составления протокола. | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 616 | Провести мероприятия по кронированию деревьев возле домов по ул. Ростовская 213,211, 215 | Администрация Ейского городского поселения | Запланировано выполнить за счет средств из бюджета Ейского городского поселения силами специалистов МКУ «ЦОГ» | 4 квартал 2023- 1 квартал 2024 |
|  | 617 | Рассмотреть возможность замены старых столбов электропередач у домов 74 и 82 по ул. Орловская | Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. Проведена замена старых столбов электропередач у домов 74 и 82 по ул. Орловская | 2 квартал 2023 |
|  | 618 | Провести мероприятия по кронированию деревьев возле домов по ул. ул.Ростовская 248 угол ул.Орловская 69 | Администрация Ейского городского поселения | Запланировано выполнить за счет средств из бюджета Ейского городского поселения силами специалистов МКУ «ЦОГ» | 4 квартал 2023- 1 квартал 2024 |
|  | 630 | Рассмотреть возможность установки остановочного павильона на углу ул. Армавирская –Ломоносова | Администрация Ейского городского поселения | При условии достаточного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения вопрос обустройства остановочного павильона будет рассмотрен в 2024 году. | 2023-2024 |
|  | 632 | Ремонт дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала по ул. Котовского | Администрация Ейского городского поселения | Работы по грейдированию улицы Котовского запланированы на 2024 год за счет средств из бюджета Ейского городского поселения | 2023-2024 |
|  | 637 | Рассмотреть вариант использования, как посадочный материал молодых саженцев акации и клена, выросших во дворе домов по ул. Коммунистическая 6, 6а | Администрация Ейского городского поселения | Пересадка саженцев невозможна, при осмотре специалистами МКУ «ЦОГ» выявлено, что данные саженцы являются порослью | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 671 | Наведение санитарного порядка на заброшенной территории домовладения по ул. Краснодарская 222 | Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. При выезде специалистов МКУ «ЦГХ» 27 июля 2023 года на место установлено, что собственником земельного участка наведен санитарный порядок, прилегающая территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии. | 2023 |
|  | 685 | Ремонт тротуара по ул. К.Либкнехта (нечетная сторона) от ул. Победы до ул. Н.Садовой | Администрация Ейского городского поселения | Запланировать асфальтирование тротуара в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированием ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. Повторно вопрос будет рассмотрен в 2024 году. | 2024 |
|  | 721 | Кронирование тополя возле магазина Магнит на пересечении ул. К Либкнехта угол Н.Садовой | Администрация Ейского городского поселения | Запланировано выполнить за счет средств из бюджета Ейского городского поселения силами специалистов МКУ «ЦОГ» | 4 квартал 2023- 1 квартал 2024 |
| Восточный городской четырехмандатный избирательный округ №7 |  |  |  |  |  |
| Ейское городское поселение |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Укладка асфальтного покрытия на территории Д/С № 30 | Управление образованием администрации МО Ейский район | Мероприятия по разработке ПСД, прохождение гос. экспертизы и направление заявки на участие в государственной программе КК «Развитие образования» по пункту 1.13 «Благоустройство прилегающей территории» будут осуществлены в 2024 году. Работы планируется произвести в 2024-2025 г.г. Ориентировочная стоимость 6000,0 тыс. рублей. | 2024-2025 |
|  | 113 | Строительство тротуара или пешеходной дорожки по ул.Плеханова от дома 9/10 к автобусной остановке | Администрация Ейского городского поселения | Запланировать строительство тротуара или пешеходной дорожки по ул.Плеханова от дома 9/10 к автобусной остановке в 2023-24 годах не представляется возможным, в связи с запланированным софинансированим ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. При условии достаточного финансирования вопрос о выполнении данных мероприятий будет рассмотрен в 2025 году. | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 119 | Провести мероприятия по спилу 9 деревьев возле дома 9/8 по ул.Плеханова | Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. Работы проведены за счет средств ТСЖ | 2023 |
|  | 234 | Оказать содействие в проведении капитального ремонта лифтов в 8,9,10 подъездах дома №20/1 по ул. Коммунистическая | Администрация Ейского городского поселения | На счет регионального оператора поступили денежные средства на общую сумму 7 597 867,65 рублей, по состоянию на 30.05.2023 распределено на лицевые счета собственников 7 396 687,75 рублей. Из общей суммы поступлений на отдельный лицевой счет «невыясненные платежи» в данном МКД зачислены денежные средства на общую сумму 201 179,90 рублей из которых: 182 137,86 рублей – проценты банка на остаток денежных средств на счете за период нахождения данного МКД на спецсчете (данные денежные средства не подлежат распределению по лицевым счетам); 3 050,00 рублей – возврат комиссии; 15 992,04 рублей – оплата физических лиц, не подтвержденная ЕИРЦ. Пени по специальным счетам регионального оператора не отражаются в платежном документе. В доме расположено 10 лифтов, из них 3 требуют капитального ремонта, при этом денежных средств достаточно для проведения работ по их замене. С целью решения вопроса о проведении ремонтных работ собственникам помещений необходимо организовать общее собрание. Данная информация доведена до председателя ТСЖ. | 2023-2024 |
|  | 235 | Проведение ремонта и восстановление детской спортивной площадки напротив дома 20/ 2 по ул. Коммунистическая | Администрация Ейского городского поселения | При условии дополнительного финансирования будет выполнено в 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 237 | Озеленение территории между домом 20/1 по ул. Коммунистическая и д/с 34 | Администрация Ейского городского поселения | Будет выполнено в рамках аварийно-восстановительных работ дома 20/1 по ул. Коммунистическая | 2024 |
|  | 266 | Решить проблему и принять меры по предотвращению подтопления домов №43/2 и 43/1 по ул.Красная после дождей | Администрация Ейского городского поселения | Администрацией города Ейска принято решение о проектировании объекта «Ливневая КНС на пересечении улиц Красная – Западная в г. Ейске с напорным коллектором» с учетом максимального объема дождевых стоков. Для реализации проекта по объекту «Ливневая КНС на пересечении улиц Красная – Западная в г. Ейске с напорным коллектором», также необходимо строительство объекта «Строительство ливневой канализации по ул. Красной в г. Ейске 2-я очередь (сброс в карьер)» с прудом накопителем ливневых стоков и очистных сооружений. Подготовлены сметные расчеты стоимости выполнения работ по корректировке проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Ливневая канализация по ул. Красной 2 очередь (сброс в карьер)». Общая сумма проектно-изыскательских работ необходимых для прохождения государственной экспертизы с учетом НДС-20% составляет -17 283 596,36 рублей. 12 мая 2022 года администрацией города Ейска направлены письма в министерство ТЭК и ЖКХ и министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края для включения вышеуказанных проектно-сметных работ в одну из краевых программ с целью софинансирования. По результатам рассмотрения заявок в адрес администрации города Ейска направлены отказы по причине отсутствия свободных источников финансирования вышеуказанных мероприятий. На сегодняшний день администрацией города Ейска подготовлена и будет повторно направлена заявка в | 2023-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края для включения вышеуказанных проектно-сметных работ в одну из краевых программ с целью софинансирования. Для исключения подтопления многоквартирных жилых домов 66/1, 66/2, 66/3, 66/4 по ул. Красной в городе Ейске дождевыми водами в период сильных ливней принято решение о строительстве в районе пожарного депо по улице Красной, № 68/1 второй насосной станции откачки дождевых вод с напорным коллектором с учетом поступления максимального объема дождевых стоков. Стоимость работ по проектированию объекта «Ливневая КНС на пересечении улиц Красная-Западная в г. Ейске с напорным коллектором» составляет 3 691 009 (три миллиона шестьсот девяносто одна тысяча девять) рублей без стоимости затрат на государственную экспертизу проектно-сметной документации. Муниципальной программой Ейского городского поселения Ейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района на 2020 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 31.10.2019г. № 932, мероприятия по проектированию объекта были запланированы на 2020 – 2022 годы. За 2020 год выполнены работы по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям участка строительства канализации, разработана схема ливневой канализации и расчет поступающих объемов дождевых сточных вод для определения диаметра труб ливневого коллектора, мощности насосного оборудования и объемов резервуаров сбора воды канализационной насосной |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | станции. Сумма затрат составила – 700 928 рублей местного бюджета. За период 2021 года выполнены работы по разработке проекта планировки и проекта межевания земельного участка под строительство объекта на сумму 310 080,61 рублей. 25 ноября 2021 года проведены публичные слушания по утверждению проектов планировки и межевания земельного участка, назначенные постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 11октября 2021 года № 913. Решено утвердить разработанный проект планировки и межевания земельного участка. Проектом бюджета Ейского городского поселения Ейского района на 2022 год предусмотрены средства местного бюджета в сумме 2 680, 0 тыс. рублей на изготовление проектно-сметной документации по объекту «Ливневая КНС на пересечении улиц Красная-Западная в г. Ейске с напорным коллектором». В настоящий момент заключен муниципальный контракт, ведутся работы по ремонту КНС |  |
|  | 328 | Оборудовать спортивную площадку возле СШ «Мечта» | Отдел по физической культуре и спорту | Согласно акта обследования спортивной площадки комиссией МБУДО СШ «Мечта» Ейского района от 16.01.2023г. было выявлено, что техническое состояние универсальной спортивной площадки является неудовлетворительным. Необходимо провести капитальный ремонт покрытия, ограждения площадки, частичный ремонт оборудования. Привести в соответствие требованиям СанПиН для пригодности к проведению учебно-тренировочных занятий. Администрацией МБУДО СШ «Мечта» Ейского района запрошены и получены коммерческие предложения по ремонту спортивной площадки. | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | Стоимость ремонта составляет 2 535 509,76 руб., согласно второму коммерческому предложению 2 728 700 руб. Работы планируется провести в 2024 году, за счет средств муниципального и краевого бюджетов. |  |
|  | 367 | Монтаж уличного освещения в районе дворовой детской площадки по ул. ул.Красная 66/9 | Администрация Ейского городского поселения | При условии дополнительного финансирования будет выполнено в 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения | 2023-2024 |
|  | 484 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Горького от ул. Коммунистическая к лиману, ранее выполненный ямочный ремонт не соответствует нормативам качества | Администрация Ейского городского поселения | Выполнен ямочный ремонт. Для приведения в нормативное состояние необходимо выполнить капитальный ремонт дорожного покрытия, в связи с отсутствием свободных источников финансирования в 2023 году выполнить вышеуказанные мероприятия не представляется возможным. Будет выполнено в 2024 году при выполнении работ по ремонту улично-дорожной сети. | 2023-2024 |
|  | 488 | Установить ограждение площадки для сбора ТКО на территории дома 20/2 по ул. Горького | Администрация Ейского городского поселения | При условии достаточного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения, данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году. | 2023-2024 |
|  | 539 | Оборудовать детскую площадку во дворе дома 59 по ул. Красная | Администрация Ейского городского поселения | На баланс и в оперативным управление МКУ «ЦГХ» был передан детский спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный на придомовой территории между домами № 59 и 59/2 по ул.Красная. В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить мероприятия по оборудованию детской площадки в 2023 году не представляется возможным. Данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году. | 2024 |
|  | 728 | Выполнить работы по укладке безопасного покрытия на детской площадке во дворе дома по ул. Красная 59/2, добавить спортивное оборудование | Администрация Ейского городского поселения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 593 | Оборудовать детскую площадку во дворе дома по ул.Коммунистическая, 36/2 | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования, выполнить данные мероприятия в 2022-2023 годах не представляется возможным. При условии достаточного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения, данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году. | 2024 |
|  | 597 | Выполнить работы по стрижке зеленых насаждений у фасада дома №36/2 по ул. Коммунистической | Администрация Ейского городского поселения | Будет выполнено в осенний период 2023 года специалистами МКУ «ЦОГ» | 4 квартал 2023 |
|  | 598 | Рассмотреть вопрос переоборудования детской площадки, установку спортивной площадки, а также установку безопасного покрытия на площадке между домами 2/2 и 4 по ул. Плеханова | Администрация Ейского городского поселения | При условии достаточного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения, данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году. | 2023-2024 |
|  | 640 | Выполнить работы по ремонту дорожного покрытия при въезде к дому по ул. Красной 35/1 со стороны мусорной площадки | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятия в 2023 году не представляется возможным. При условии достаточного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения, данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году. | 2023-2024 |
|  | 641 | Оборудовать детскую площадку с безопасным покрытием во дворе дома 2 пер. Керченский | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятия в 2023 году не представляется возможным. При условии достаточного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения, данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году. | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 643 | Предусмотреть ремонт дорожного покрытия к мусорным контейнерам, расположенным на против дома 10 по ул. Пионерской, а также дополнительное освещение к указанной территории | Администрация Ейского городского поселения | Контейнерная площадка, расположенная напротив дома 10 по ул. Пионерской - демонтирована | 2023 |
|  | 645 | Выполнить работы по укладке дорожного покрытия вдоль фасада дома по пер. Керченский,2, напротив, аллеи «Молодежная площадь» | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятия в 2023 году не представляется возможным. При условии достаточного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения, данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году. | 2023-2024 |
|  | 722 | Предусмотреть установку уличного освещения от дома 59/8 к дому 57 по ул.Красная | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные работы в 2022 году не представляется возможным, мероприятия по устройству уличного освещения в районе дома № 59/8 по улице Красной запланированы на 2024 год за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2024 |
|  | 726 | Провести мероприятия по кронированию 8 тополей вокруг дома №8 по ул. Пионерская | Администрация Ейского городского поселения | Будет выполнено в осенний период 2023 года специалистами МКУ «ЦОГ» | 4 квартал 2024 |
|  | 727 | Принять меры по определению и устранению причин подтопления дома №8 по ул.Пионерской | Администрация Ейского городского поселения | Работы по определению и устранению причин подтопления дома №8 по ул.Пионерской в г.Ейске будут рассмотрены в 2024 году, финансирование из бюджета Ейского городского поселения. | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 729 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги от ул. Мичурина к дому №59/2 по ул.Красная | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования, выполнить данные мероприятия в 2023 году не представляется возможным. При условии достаточного финансирования, данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. | 2023-2024 |
|  | 777 | Ремонт тротуара от ул. Пионерской в сторону ул.Горького. (вдоль школы интерната) | Администрация Ейского городского поселения | Запланировать асфальтирование тротуара в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированием ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. В связи с отсутствием свободных источников финансирования в бюджете выполнить ремонт тротуара в 2023 году не представляется возможным. Повторно вопрос будет рассмотрен в 2024 году. | 2024 |
|  | 779 | Решить вопрос с заменой электростолба у дома №3 в пер.Печерский | Администрация Ейского городского поселения | Выполнено. Проведены работы по замене электростолба у дома №3 в пер.Печерский. | 2 квартал 2023 |
|  | 781 | Выполнить мероприятия по устройству уличного освещения от дома №18 пер. Ялтинский и до дома по ул. Камская 2 | Администрация Ейского городского поселения | В связи с отсутствием свободных источников финансирования, выполнить данные работы в 2023 году не представляется возможным, мероприятия по устройству уличного освещения на данном участке запланированы на 2024 год. | 2024 |

Начальник отдела по взаимодействию с органами

местного самоуправления управления внутренней

политики и территориальной безопасности администрации

муниципального образования Ейский район                                                                                                               В.И.Нурисламов