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Об утверждении отчета об исполнении плана по выполнению наказов избирателей депутатам Совета муниципального образования 
Ейский район на за первое полугодие 2023 года 


 
В   соответствии   с   Законом   Краснодарского   края   от   14 мая 2002 года № 483-КЗ "О наказах избирателей" Совет муниципального образования Ейский район  р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении плана по выполнению наказов избирателей депутатам Совета муниципального образования Ейский район за первое полугодие 2023 года согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования Ейский район Д.В. Соммера, заместителя главы муниципального образования Ейский район А.Н. Тириченко, заместителя главы муниципального образования Ейский район, начальника финансового управления Е.В. Карпухину, заместителя главы муниципального образования Ейский район Д.А. Бабичеву, заместителя главы муниципального образования Ейский район,   начальника управления сельского хозяйства и продовольствия М.Д. Дьяченко и постоянные депутатские комиссии Совета муниципального образования Ейский район.  
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.



Председатель Совета муниципального 
образования Ейский район                                                                            О.М. Вяткин 



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
решением Совета муниципального
образования Ейский район
от ______________ № ________



ОТЧЕТ
 об исполнении плана по выполнению наказов избирателей депутатам Совета 
муниципального образования Ейский район за первое полугодие 2023 года 

	№ п/п
	№ в реестре
	Содержание наказа
	Орган, ответственный за выполнение наказа
	Отметка об исполнении. 
Причины невыполнения 
	Срок исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Азовский сельский четырехмандатный избирательный округ № 1 

	Должанское сельское поселение

	1. 
	51



	Установка лавочек по ул. Октябрьской на детской площадке возле ДШИ 
	Администрация Должанского сельского поселения
	Выполнено. На детской площадке были установлены новые 2 большие лавочки 


	2 квартал 2023

	2. 
	52



	Оборудовать пешеходный переход по ул. Пушкина 
Т-образный перекресток пересечение с ул. Советов
	Администрация Должанского сельского поселения
	Выполнено. Были проведены мероприятия по нанесению разметки и установке соответствующих дорожных знаков пешеходных переходов на участке улиц Пушкина и Советов 

	июль 2023

	3. 
	59
	Решить вопрос о привлечении специалиста на должность участкового врача-терапевта 
в участковую больницу ст.Должанской на время
	Зам.главы МО Ейский район
по соц.вопросам 
	В участковой больнице ст.Должанской в штатном расписании два участковых врача-терапевта, один из которых в настоящее время находится в декретном отпуске. Решается вопрос о привлечении специалиста на должность участкового врача-терапевта
	2023-2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	декретного отпуска одного 
из участковых 
врачей-терапевтов
	
	
	

	4. 
	64







	Ремонт начальной школы 
СОШ № 25 (аварийная)

	Управление образованием администрации МО 
Ейский район
	16.06.2023 г. управлением образования администрации МО Ейский район подана заявка в Министерство образования, науки и молодежной политики КК для участия в федеральном проекте "Модернизация школьных систем образования" в 2024 году. Разработана ПСД на сумму 27430,22 тыс. рублей. Государственная экспертиза определения сметной стоимости работ пройдена, получено положительное заключение.
	2023 -2024

	5. 
	65





	Покраска газовых труб 
на всей территории станицы

	Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район,
Администрация Должанского сельского поселения
	Работы по оформлению бесхозных газовых сетей в собственность ООО «СМФ «Прометей» планируется завершить в 30 сентября 2023 года. После передачи сетей ООО «СМФ «Прометей» будет разработан план работ по эксплуатации сетей в 2024 году, в который будут включены работы по покраске принятых газопроводов. 
	2023-2024

	Камышеватское сельское поселение

	6. 
	27









	Капитальный ремонт сетей водоснабжения 
	Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район

	Водопроводные сети протяженностью 41281 м находятся в собственности администрации муниципального образования Ейский район, полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения выполняет администрации муниципального образования Ейский район. 
В настоящее время выполняются мероприятия по разработке проектно-сметной документации на ремонт водопроводных сетей станицы Камышеватской Ейского района. До конца 2023 года будет подана заявка Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края на участие в программе Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». В случае выделения министерством средств на ремонт водопроводных сетей, работы будут выполнены в 2024 году.
	2024-2026 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7. 
	28
	Реконструкция мемориала «Братская могила» 


	Администрация Камышеватского сельского поселения
	28.12.2022 года земельный участок поставлен на кадастровый учет. Изготовлен технический план на объект мемориал «Братская могила 15 советских воинов и мирных жителей, погибших в боях и казненных фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг.» в ст. Камышеватской, расположенного по адресу: Краснодарский край, Ейский район, ст. Камышеватская, ул. Советская 131А. 
13.03.2023 года поданы заявления на постановку объекта на кадастровый учет и учет бесхозного имущества в Росреестр. Данный вопрос будет рассматриваться, ориентировочно, до апреля 2024 года, после чего будет решен вопрос по реконструкции мемориала.

	2023-2024

	8. 
	410





	Реконструкция уличного освещения 
по ул. Центральной 
ст. Камышеватская

	Администрация Камышеватского сельского поселения
	По ул. Центральной от ул. Октябрьской до ул. Красной уличное освещение имеется. 
В связи с дефицитом денежных средств в бюджете Камышеватского сельского поселения, в 2023г.  реконструкция уличного освещения по ул. Центральной от ул. Красной до ул. Пролетарской проводиться не будет. 
При условии достаточного финансирования работы будут проведены в 2024 году.
	2023-2024

	9. 
	411




	Гредирование дороги по
ул. Комсомольская 
ст. Камышеватская
(15 квартал)

	Администрация Камышеватского сельского поселения
	Выполнено. Проведены работы по грейдированию дороги по ул.Комсомольской  квартал 15 ст.Камышеватской 
	апрель 2023

	10. 
	448




	В д/с №19 ст. Камышеватская отремонтировать 2 летние веранды, которые находятся 
в аварийном состоянии
	Управление образованием администрации МО 
Ейский район
	       На территории МБДОУ ДСКВ № 19 ст-цы Камышеватской для детей четырёх групп установлено 3 теневых навеса, в 2-х из которых требуется замена полового покрытия и ремонт кровли. Работы предполагается выполнить в 2024 г. за счет средств районного бюджета.

	2023-2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11. 
	449




	Капитальный ремонт отмостки вокруг здания д/с №19 ст.Камышеватская, которая пришла в негодность

	Управление образованием администрации МО 
Ейский район
	В марте 2023 года за счет средств районного бюджета в размере 205,0 тыс. рублей произведен капитальный ремонт части отмостки. Для проведения ремонта оставшейся части отмостки по периметру здания потребуется дополнительно 350,0 тыс. рублей. Работы будут выполнены в 2024 году за счет средств районного бюджета.
	2023-2024

	12. 
	512
	Грейдирование дороги 
ул. Комсомольская 
(1-4 квартал)
	Администрация Камышеватского сельского поселения
	Выполнено. Проведены работы по грейдированию дороги по ул.Комсомольской  1-4 квартал ст.Камышеватской 
	апрель 2023

	13. 
	549
	Рассмотреть возможность изменения маршрута  движения автобуса из города Ейска в ст. Камышеватская по ул. Молодежная


	Отдел транспорта и связи 
администрации МО Ейский район
	Для изменения муниципального пригородного маршрута № 107 "Ейск-Камышеватская, в части включения в схему маршрута ул. Молодежную в ст. Камышеватская, необходимо выполнить ряд условий: установить остановочные комплексы, установить дорожные знаки. В 2023 году собственником вышеуказанной дороги, администрацией Камышеватского сельского поселения будет рассмотрена возможность строительства остановочных комплексов на ул. Молодежная.                                              
По окончании строительства остановочных пунктов, будет организован комиссионный выезд рабочей группы по обследованию дорожных условий муниципальных пригородных маршрутов пассажирского транспорта регулярного сообщения муниципального образования Ейский район для установления возможности эксплуатации маршрута движения по ул. Молодежная.
	2023-2024

	14. 
	550






	Покраска газовых труб 
на всей территории станицы

	Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район,
Администрация Камышеватского сельского поселения
	Работы по оформлению бесхозных газовых сетей в собственность ООО «СМФ «Прометей» планируется завершить в 30 сентября 2023 года. После передачи сетей ООО «СМФ «Прометей» будет разработан план работ по эксплуатации сетей в 2024 году в который будут включены работы по покраске принятых газопроводов. 

	2023-2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ясенское сельское поселение

	15. 
	427



	Установка остановочного павильона по улице Советов в ст. Ясенской

	Администрация Ясенского сельского поселения
	 Установка остановочного павильона  запланирована (за счет средств ДСУ-2) после завершения  ремонтных  работ  на автомобильной дороге по ул. Советов в 4 квартале 2023 года.
	2023

	16. 
	428






	Ремонт тротуара 
по ул. Ленина 
в ст. Ясенской 

	Администрация Ясенского сельского поселения
	За счет собственных средств провести работы не представляется возможным по причине отсутствия средств в бюджете поселения. 
В 2024 году будет рассмотрен вопрос о проведении данных мероприятий в рамках Ведомственного проекта "Благоустройство сельских территорий" государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"
	2023-2024

	17. 
	542










	Плохое качество воды
в х.Шиловка

	Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район
	На сегодняшний день предприятием МУП «Ейские тепловые сети» в водопроводную сеть ст. Ясенская Ейского района подается вода, добываемая из местных артезианских скважин, которая не соответствует СанПиН «Питьевая вода», так как является технической. Система водоподготовки и водоочистки отсутствует. 
Альтернативные источники водоснабжения на территории Ясенского сельского поселения Ейского района отсутствуют. Для обеспечения населения питьевой водой в ст. Ясенская запланировано строительство станции очистки воды. Планируемый срок исполнения 2024-2027 годы.
	2023-2027

	18. 
	733






	Оказать содействие в благоустройстве территории 
д/с № 5 ст. Ясенской


	Управление образованием администрации МО 
Ейский район
	Мероприятия по разработке ПСД, прохождение гос. экспертизы и направление заявки на участие в государственной программе КК «Развитие образования» по пункту 1.13 «Благоустройство прилегающей территории» будут осуществлены в 2023-2024 годах. Работы планируется произвести в 2024-2025 годах в рамках государственной программы КК «Развитие образования». Ориентировочная стоимость 4500,0 тыс. рублей.
	2023-2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	19. 
	735
	Плохое качество воды в ст.Ясенская
	Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район
	На сегодняшний день предприятием МУП «Ейские тепловые сети» в водопроводную сеть ст. Ясенская Ейского района подается вода, добываемая из местных артезианских скважин, которая не соответствует СанПиН «Питьевая вода», так как является технической. Система водоподготовки и водоочистки отсутствует. 
Альтернативные источники водоснабжения на территории Ясенского сельского поселения Ейского района отсутствуют. Для обеспечения населения питьевой водой в ст. Ясенская запланировано строительство станции очистки воды. Планируемый срок исполнения 2024-2027 годы.
	2023-2027

	с. Воронцовка

	20. 
	565



















	 Строительство уличной водопроводной сети жителям с.Воронцовка, проживающим по ул. Московская (район новостроек)
	Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район,
Администрация Кухаривского сельского поселения
	 Строительство уличной водопроводной сети жителям Кухаривского сельского поселения проживающим по ул. Московская (район новостроек) в связи с отсутствием дополнительных мощностей в Ейском групповом водопроводе на сегодняшний день не представляется возможным. 
После реконструкции в 2023 году, администрацией муниципального образования Ейский район будет разработана проектно-сметная документация на строительство разводящих сетей с прохождением государственной экспертизы. Финансирование мероприятий в части проектирования будет осуществляться за счет местного бюджета, а мероприятия по строительству за счет краевого и местного бюджетов.
 В частном порядке жители имеют право обратиться в ресурсоснабжающую организацию, ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод» в службу «Одного окна», по вопросу возможности подключения домовладения к сети водоснабжения.
	2023-2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ейский сельский четырехмандатный избирательный округ №2

	Александровское сельское поселение

	21. 
	6







	Организация уличного освещения улиц Гагарина, Ейская, Московская, Восточная, Совхозная, Советская в с.Александровка


	Администрация Александровского сельского поселения 




	Частично выполнено. Линии уличного освещения в с.Александровка по улицам: Гагарина, Восточная, Ейская, Совхозная работают в штатном режиме. За счет средств местного бюджета проведены работы по монтажу уличного освещения по ул. Советской в с.Александровка, установлено 16 светильников.
В связи с низкой плотностью застройки ул. Московской в с. Александровка, устройство новой линии освещения по данной улице в 2023 году не планируется.
	2023-2025

	22. 
	9









	Ремонт резинового покрытия спортивной площадки по ул. Школьной в с.Александровка
	Администрация Александровского сельского поселения

	За счет средств местного бюджета Александровского сельского поселения изготовлена ПСД на ремонт резинового покрытия спортивной площадки по ул. Школьной в с. Александровка. Стоимость работ согласно сметным расчетам составляет 2 352,3 тыс. руб. Администрацией сельского поселения направлен пакет документов для участия в 2024 году в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» на ремонт спортивной площадки по ул. Школьной, 9б в с.Александровка. На текущий момент, проект находится на рассмотрении.
	2023-2024

	23. 
	68










	Решить вопрос о передаче части автодороги
(поворот на хут. Зеленая Роща) в собственность Александровского сельского поселения Ейского района
	Управление муниципальными ресурсами администрации МО Ейский район,
Администрация Александровского сельского поселения
	Администрацией Александровского сельского поселения Ейского района проведены работы по постановке на кадастровый учет участка автомобильной дороги подъезд к хутору Зеленая Роща, расположенной между автомобильной дорогой Краснодар-Ейск и хутор Зеленая Роща. 2 декабря 2022 года объект поставлен на учет в качестве бесхозяйного.
В августе 2023 года администрация Александровского сельского поселения Ейского района обратится в Ейский районный суд с исковым заявлением о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 
	2023-2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	24. 
	69






	Оформление бесхозных газовых сетей в собственность ООО «СМФ «Прометей", обслуживание газопровода, в том числе и покраска газопроводов в х.Зеленая Роща
	Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район,
Администрация Александровского сельского поселения 
	Работы по оформлению бесхозных газовых сетей в собственность ООО «СМФ «Прометей» планируется завершить в 30 сентября 2023 года. После передачи сетей ООО «СМФ «Прометей» будет разработан план работ по эксплуатации сетей в 2024 году в который будут включены работы по покраске принятых газопроводов. 

	2023-2024

	25. 
	151



	Восстановить освещение на площади возле СДК п.Садовый и по ул. Мира до ЖД переезда
	Администрация Александровского сельского поселения
	Выполнено. Проведены работы по восстановлению уличного освещения на площади возле СДК п.Садовый и по ул. Мира до ЖД переезда.
	2023

	26. 
	152



	Открыть аптечный пункт
при амбулатории 
в пос. Садовый
	Зам.главы МО Ейский район по соц.вопросам
	Открытие аптечного пункта в п.Садовый не предоставляется возможным, т.к. финансирование на данные цели в 2023 году не было предусмотрено. Открытие планируется в 2024-2025 гг.
	2023-2025

	27. 
	153




	Провести мероприятия по грейдированию и ремонту дорог по ул. Октябрьская, ул.Победы в пос.Садовый 
	Администрация Александровского сельского поселения
	 Администрацией сельского поселения Ейского района направлен пакет документов для участия в 2024 году в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» на ремонт ул. Октябрьской в пос.Садовый. На текущий момент, проект находится на рассмотрении.
За счет средств местного бюджета выполнен ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Победы в пос.Садовый.
	2023-2024

	28. 
	158






	Выполнить работы по спилу старых деревьев и высадке молодых деревьев по ул. Советская и ул. Победы в пос.Садовый 
	Администрация Александровского сельского поселения
	Выполнено. 15 февраля 2023 года, на основании выданного порубочного билета, МУ «Александровское», проведены работы по вырубке 2 пирамидальных тополей по ул. Победы в пос.Садовый, представляющих угрозу населению. 
Обследуемые комиссией по инвентаризации зеленых насаждений на территории Александровского сельского поселения Ейского района  остальные деревья, расположенные по ул. Победы и ул. Советской в пос.Садовый угрозу объектам коммунальной инфраструкту-
	2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	ры, зданиям, сооружениям, линиям электропередач, а также жизни и здоровью граждан не представляют и сухими не являются.

	

	29. 
	160





	Оформление бесхозных газовых сетей в собственность ООО 
«СМФ «Прометей", обслуживание газопровода, 
в том числе и покраска газопроводов в п.Садовый

	Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район,

Администрация Александровского сельского поселения

	Работы по оформлению бесхозных газовых сетей в собственность ООО «СМФ «Прометей» планируется завершить в 30 сентября 2023 года. 
После передачи сетей ООО «СМФ «Прометей» будет разработан план работ по эксплуатации сетей в 2024 году в который будут включены работы по покраске принятых газопроводов. 

	2023-2024

	30. 
	161



	Ремонт дороги 
по ул. Первомайская, грейдирование 
переулка Чехова 
в пос.Яснопольский 

	Администрация Александровского сельского поселения
	До конца 2023 года планируется выполнить ямочный ремонт ул. Первомайской, грейдирование пер. Чехова в пос. Яснопольский. 
Объем финансирования из местного бюджета 130 тыс.руб. 
	2023

	31. 
	163






	Предусмотреть финансирование на выполнение работ 
по устройству дополнительной линии фонарного освещения 
по ул.Победы, ул. Чехова 
в пос.Яснопольском

	Администрация Александровского сельского поселения 
	Выполнены работы по устройству дополнительной линии фонарного освещения по ул. Победы, в пос. Яснопольском. 
В связи низкой плотностью застройки устройство дополнительной линии фонарного освещения по ул. Чехова в пос. Яснопольский не планируется.
	2023

	32. 
	201


	Открыть аптечный пункт
в пос.Степной
	Зам.главы МО Ейский район по соц.вопросам
	Выполнено. В конце 2022 года аптечный пункт был открыт в пос.Степной


	2022-2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	33. 
	204











	Ремонт дорожного покрытия по улице Коммунистической в пос.Степной
	Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район,

Администрация Александровского сельского 
	По мере необходимости, за счет средств бюджета Александровского сельского поселения выполняется ямочный ремонт автодороги по улице Коммунистической, в поселке Степной, в частности подсыпка и выравнивание автодороги инертными материалами.
Ориентировочная стоимость работ в асфальтном исполнении 45.8 млн. руб. В связи с дефицитом бюджета сельского поселения, выполнить ремонт данной улицы за счет средств местного бюджета не представляется возможным.
Ремонт автодороги по улице Коммунистической, в поселке Степной будет произведен при возможности участия в государственной программе на условиях софинансирования.
	2023-2024

	34. 
	208





	Провести мероприятия по грейдированию с подсыпкой автодорог по улицам: пер.Рабочий, Первомайская, Школьная в пос.Степной
	Администрация Александровского сельского поселения


	Частично выполнено. Проведены работы по грейдированию, с подсыпкой автодороги по пер. Рабочий в пос.Степной. 
 Проведение работ по грейдированию с подсыпкой ул. Первомайской, ул. Школьной в пос.Степной планируется на  2024-2025 год. Объем финансирования из средств местного бюджета 230 тыс. руб.
	2023

	Ейское сельское поселение

	35. 
	270





	Провести мероприятия по грейдированию с подсыпкой автодорог по улицам: Солнечная, Краснодарская, Парковая, 3-й переулок Мира в п.Октябрьский
	Администрация Ейского сельского поселения 
	При условии достаточного финансирования, данные мероприятия будут запланированы для выполнения в 2024 году


	2023-2024

	36. 
	271



	Строительство тротуаров по ул. Мира и Краснодарская 
в п.Октябрьский
	Администрация Ейского сельского поселения
	Тротуар по улице Мира имеется уже более 7 лет.  По улице Краснодарской строительство тротуара планируется в 2026 году на основе программы «Комплексное развитие сельских территорий»
	2026

	1
	2
	3
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	37. 
	272
	 Навести санитарный порядок на улицах Спортивная- дома 15,17,19, угол Краснодарской и Парковой в пос. Октябрьский
	Администрация Ейского сельского поселения
	Нецелесообразно выполнение данного наказа, так как указанные участки находятся в частной собственности. Выполнение работ по наведению санитарного порядка на частной территории, является не целевым использованием бюджетных средств. Администрация сельского поселения не имеет возможности выяснить данные о месте проживания собственников указанных земельных участков.
	2023

	38. 
	275







	Замена мягкой кровли над пищеблоком в школе №22
 п. Октябрьский, 
Установка отливов на крыше

	Управление образованием администрации МО 
Ейский район

	Состояние мягкой кровли над пищеблоком оценивается как удовлетворительное. Имеются отдельные трещины в покрытии, которые силами образовательной организации устранены. Полная замена мягкой кровли над пищеблоком школы не требуется, протекания кровли не зафиксированы. 
В 2023-2024 годах планируется провести текущий ремонт существующей системы отведения ливневых вод с кровли здания за счет средств районного бюджета.
	2023-2024

	39. 
	344


	Огородить территорию ФАП в п. Первомайский
	Зам.главы МО Ейский район по соц.вопросам 
	Работы по установке ограждения территории ФАП запланированы на 4 квартал 2023 года, за счет средств из бюджета  ГБУЗ "Ейская ЦРБ" МЗ КК.
	2023

	40. 
	451










	Решить вопрос по установке вышки сотовой связи в пос.Заводской
	Отдел транспорта и связи администрации МО Ейский район,
Администрация Ейского сельского поселения
	По программе «Устранение цифрового неравенства» строительство объектов связи запланировано до 2030 года включительно. Для определения очередности населенных пунктов Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в октябре - ноябре 2023 года запланировано проведение публичного голосования на портале Госуслуг. По результатам голосования будет определен план-график подключения населенных пунктов к сети Интернет на 2024 год в рамках реализации мероприятий по оказанию универсальных услуг связи гражданам, проживающим на территории населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек. О точной дате проведения голосования жители п. Заводской будут оповещены перед началом голосования.
	2023

	1
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	3
	4
	5
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	41. 
	452




	Открыть аптечный пункт при ФАПе в п. Заводской

	Зам.главы МО Ейский район по соц.вопросам
	Открытие аптечного пункта не предоставляется возможным, так как финансирование на данные цели в 2023 году не было предусмотрено. Открытие планируется в 2024-2025 годы за счет средств бюджета ГБУЗ «ЕЦРБ» МЗ КК

	2023-2024

	42. 
	453


	Ремонт дороги в пер. Садовый, п.Заводской, 
	Администрация Ейского сельского поселения 
	При условии достаточного финансирования, данные мероприятия будут запланированы для выполнения в 2024 году


	2023-2024

	43. 
	454









	Решить вопрос 
с приобретением и установкой мусорных контейнеров в пос.Заводской
	Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район

	В рамках муниципального контракта, с учётом нормативов накопления ТКО, количества населения, его плотности и др. разработана генеральная схема очистки территорий населённых пунктов Ейского района. Согласно схеме, для пос. Заводского требуется 26 контейнеров объёмом 0,75 м3. В настоящее время на территории пос. Заводской установлено 23 муниципальных контейнера. При наличии дополнительного финансирования будут приобретены и установлены недостающие 3 контейнера

	2023-2024

	44. 
	455







	Плохое качество воды 
в п.Заводской

	Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район

	В водопроводную сеть подается техническая вода, добываемая из местных артезианских скважин. Система водоподготовки и водоочистки отсутствует. Строительство сетей магистрального водопровода для объединения поселков (п. Первомайский, п. Братский, п. Пролетарский, п. Заводской х. Новодеревянковский) и создание единой централизованной системы водоснабжения поселения запланировано на 2025-2030г.г.
	2025-2030

	45. 
	459


	Решить вопрос по строительству нового здания ФАП в п.Заводской
	Зам.главы МО Ейский район по соц.вопросам
	Решение данного вопроса запланировано на 2023-2024 годы при наличии финансирования за счет средств бюджета ГБУЗ «ЕЦРБ» МЗ КК

	2023-2024

	1
	2
	3
	4
	5
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	Копанское сельское поселение

	46. 
	566
















	Провести мероприятия по грейдированию с подсыпкой автодорог по улицам:  Советская, Объездная, Пушкина, Пролетарская, Победы в ст.Копанская

	Администрация Копанского сельского поселения
	Грейдирование дорог в поселении в 2023 году весной не проводилось связи с тем, что у подрядчиков отсутствует автотехника. В настоящее время есть договоренность с физическим лицом, который в ближайшее время начнет работы по грейдированию улиц. 
На выполнение работ по грейдированию дорог в поселении,  бюджетом сельского поселения предусмотрены 150 тыс. рублей.
Из-за отсутствия денежных средств в бюджете поселения ремонт дорог асфальтовом исполнении в поселении будет проводится хозяйственным способом муниципальным учреждением «Забота». 
В настоящее время заявлены объемы на приобретение асфальтовой смеси в количестве 2 тонны. Так для доставки заявлен малый объем смеси, в таком количестве доставка его невозможна. 
Данный вопрос решается совместно с хозяйствующим субъектом, который в ближайшее время будет производить работы.  

	2023

	47. 
	571
	Наведение санитарного порядка на заброшенных участках по улицам: Хрюкина 3, Пролетарская 35, 33, 27, 21, 14. Советов 121, Ветеранов 3, Советов 10 .

	Администрация Копанского сельского поселения
	Данные участки находятся в частной собственности. Выполнение работ по наведению санитарного порядка на частной территории, является не целевым использованием бюджетных средств.
Администрацией Копанского сельского поселения ведется работа  по выявлению собственников заброшенных участков, адреса их фактического проживания, для применения мер административного воздействия и наведения санитарного порядка


	2023

	1
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	Моревское сельское поселение

	48. 
	493




	Капитальный ремонт кровли административного здания 
в пос.Моревка
	Администрация Моревского сельского поселения
	На капитальный ремонт кровли необходимы финансовые средства в размере 1,5 млн.рублей. В бюджете сельского поселения на 2023 год денежные средства не предусмотрены. 
Данные виды работ планируется выполнить в 4 квартале 2023 года, за счет привлечения спонсорских средств.

	2023

	49. 
	494














	Плохое качество воды в пос.Моревка

	Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район
 
	На сегодняшний день предприятием МУП «Ейские тепловые сети» в водопроводную сеть п. Моревка Ейского района подается вода, добываемая из местной артезианской скважины, которая не соответствует СанПиН «Питьевая вода», так как является технической. Система водоподготовки и водоочистки отсутствует.
Альтернативные источники водоснабжения на территории Моревского сельского поселения Ейского района отсутствуют.
По информации ГУП КК «Кубаньводкомплекс», строительство новых сетей и подключение к существующим сетям населенных пунктов будет возможно только после реконструкции подводящего водопровода MB-I и реконструкции седьмой камеры насосной станции в г. Ейск в 2024 году
	2024

	50. 
	495



	Решить вопрос по замене водопроводной трубы по ул.Красная от дома 
№38 - №60
	Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район

	В настоящее время выполняются мероприятия по разработке проектно-сметной документации на ремонт водопроводных сетей п. Моревка Ейского района (в том числе и ул. Красной). До конца 2023 года будет подана заявка Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края на участие в программе Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». В случае выделения министерством средств на ремонт водопроводных сетей, работы будут выполнены в 2024 году

	2023-2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	51. 
	496



	Организовать подсыпку песка на спортивной площадке
	Администрация Моревского сельского поселения 
	Работы по подсыпке песка на спортивной площадке будут выполнены в сентябре 2023 года, за счет средств бюджета Моревского сельского поселения.
	2023

	52. 
	497



	Открыть аптечный пункт в п.Моревка

	Зам.главы МО Ейский район по соц.вопросам
	В ВОП п.Моревка закуплено оборудование, ведется регистрация по ведению аптечной деятельности, по завершению которого будет открыт аптечный пункт.

	4 квартал 2023

	53. 
	498





	Решить вопрос по переезду стоматологического кабинета в новое здание амбулатории  в пос.Моревка

	Зам.главы МО Ейский район по соц.вопросам
	 В настоящее время проводится процедура заключения договора на безвозмездное пользование новым кабинетом. Пакет документов передан в ГБУЗ «ЕЦРБ» МЗ КК для дальнейшего согласования с министерством здравоохранения Краснодарского края. Решение вопроса по переезду в новое помещение планируется в текущем году.

	4 квартал 2023

	Трудовое сельское поселение

	54. 
	370
	Решить вопрос по привлечению врача общей практики
	Зам.главы МО Ейский район по соц.вопросам

	Функции врача вменены фельдшеру, ведется работа по привлечению врача общей практики
	2023

	55. 
	544
	Благоустройство тротуарной дорожки к амбулатории 

	Администрация  Трудового сельского поселения 
	Работы по благоустройству тротуарной дорожки к амбулатории будут выполнены в ближайшее время хозяйственным способом после изыскания финансовых средств, за счет внебюджетных источников

	3 квартал 2023

	Кухаривский сешанный пятимандатный избирательный округ №3

	часть Кухаривского сельского поселения (с.Кухаривка, с.Красноармейское, х.Приазовка)

	56. 
	674



	Благоустройство тротуарной дорожки по ул. Победы до памятника «Матери»

	Администрация Кухаривского сельского поселния

	Работы по благоустройству тротуарной дорожки запланировано провести в ближайшее время, за счет средств бюджета Кухаривского сельского поселения

	сентябрь2023
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	57. 
	602
	Плохое качество воды в с.Красноармейское
	Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район
 
	В водопроводную сеть подается техническая вода, добываемая из местных артезианских скважин. Система водоподготовки и водоочистки отсутствует. 
В связи с необходимостью оформления сервитутов на земли сельскохозяйственного назначения вдоль трассы водопровода, мероприятия по капитальному ремонту подводящей сети водоснабжения к с. Красноармейское Ейского района завершить до 1 августа 2023 года не представилось возможным. 
Мероприятия по капитальному ремонту подводящей сети водоснабжения планируется выполнить в срок до 30 декабря 2023 года, что позволит подключить с. Красноармейское Ейского района к источнику питьевого водоснабжения. В настоящее время разрабатывается сметная документация
	2023-2024

	Ейское городское поселение

	58. 
	11









	Ремонт тротуара от дома по ул. Седина, д. 46/3 до магазина «Алкотека»

	Администрация Ейского городского поселения 
	Для ремонта тротуара протяженностью 150 метров необходимо выполнить устройство тротуара в асфальтовом исполнении с установкой бордюрного камня и паребрика. Ориентировочная стоимость вышеуказанных работ составляет 750 000 рублей. В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить мероприятия по устройству тротуара в 2022 году не представляется возможным. На 2023 год запланировано софинансирование ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. 
Повторно вопрос будет рассмотрен в 2024г.
	2024

	59. 
	12
	Провести работу по очистке территории принадлежащей Министерству Обороны от сорной растительности  
	Администрация Ейского городского поселения
	Работы по очистке территории принадлежащей Министерству Обороны от сорной растительности выполняются поэтапно, по мере финансирования.
  При условии дополнительного финансирования территория принадлежащая Министерству Обороны будет включена в маршруты муниципального контракта на 2024 год.
	2023-2024
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	60. 
	49
	Выполнить обрезку ветвей и спил деревьев по ул. Октябрьская 215/1
	Администрация Ейского городского поселения
	Работы по обрезке ветвей и спилу деревьев планируется провести осенью 2023 года за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.
	4 квартал 2023

	61. 
	126








	Оказать содействие в проведении капитального ремонта фасадной части по ул. Седина, д. 53/1 
	Управление ЖКХ и КС администрации МОЕйский район
	МКД включен на 2023 год в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ейского района, на этап 2023 года текущего планового периода 2023-2025 годов, с видом работ - ремонт фасада (постановление администрации МО Ейский район от 08.09.2022 года № 735). Финансирование за счет средств собственников помещений.
	2023-2025

	62. 
	238






	Провести работы по изолированию проводов по ул. Октябрьская от дома 106 до ул.Нижнесадовая
	Администрация Ейского городского поселения
	В ходе выезда с участием специалистов ресурсоснабжающей организации, достигнута договоренность, что работы по замене "голого" провода на самонесущий изолируемый провод Торсада, а также, установка дополнительной опоры,  будут включены в производственную программу "НЭСК- Электросети" "Ейскэлектросеть" на 2024 год
	2023-2024

	63. 
	239









	Провести работы по обустройству тротуара по ул. Калинина (четная сторона) от ул. Свердлова до ул. Победы
	Администрация Ейского городского поселения
	Ориентировочная стоимость работ по устройству тротуара по четной стороне улицы Калинина, протяженностью 138 м, составляет 700 000 рублей. В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятий в 2022 году не представляется возможным. Запланировать асфальтирование тротуара в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированим ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. Повторно вопрос будет рассмотрен в 2024 году.
	2024

	64. 
	240


	Ремонт дороги по ул. Калинина от ул. Свердлова до ул. Победы
	Администрация Ейского городского поселения
	Ремонт дороги по ул. Калинина от ул. Свердлова до ул. Победы планируется выполнить в ближайшее время за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.
	4 квартал 2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	65. 
	243
	Ремонт тротуара 
по ул. Свердлова 
(От ул. Калинина до центра, и от ул. Калинина до ул. Шмидта)

	Администрация Ейского городского поселения
	Ориентировочная стоимость работ по устройству тротуара, протяженностью 900 м, составляет 4 000 000 рублей. В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятий в 2023 году не представляется возможным.
При условии дополнительного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения, работы будут выполнены в 2024 году

	2024

	66. 
	247
	Установить новые крытые остановочные павильоны 
с лавочками по ул.Шмидта
	Администрация Ейского городского поселения
	В настоящее время подготовлены коммерческие предложения для заключения муниципального контракта и выполнения работ по изготовлению и установке павильонов по ул. Шмидта, мероприятия планируется провести в ближайшее время за счет средств из бюджета Ейского городского поселения

	4 квартал 2023

	67. 
	277





	Провести мероприятия 
по грейдированию дороги 
по улице Павлова 
от улицы Шмидта 
до Октябрьской с подсыпкой инертных материалов 

	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнено. Проведены мероприятия по профилированию дорожного покрытия по улице Павлова от улицы Шмидта до Октябрьской за счет средств из бюджета Ейского городского поселения

	май 
2023

	68. 
	278
	Организовать спил веток деревьев по ул. Октябрьской, д. 177.
	Администрация Ейского городского поселения
	Работы по спилу веток деревьев по ул. Октябрьской, д. 177 будут выполнены силами МКУ «Центр озеленения города» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения
	4 квартал
2023

	69. 
	305
	Подключение абонентов проживающих 
по ул.Морской 
к построенной уличной канализации
	Администрация Ейского городского поселения
	6 марта 2023 года с подрядной организацией ООО «Югоборонуслуги» заключен муниципальный контракт № 0818500000823000907 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Водоотведение от КНС 1 по ул. Октябрьской до КНС «Центральная» по ул. Железнодо-
	2025
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	рожной в г. Ейске».
Стоимость выполнения работ по контракту составляет - 70 634,5 тыс. Срок выполнения работ по контракту до 31 августа 2023 года.
1 мая 2023 года подрядная организация приступила к выполнению СМР на объекте.
Подключение будет осуществляться через Техприз ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ«Ейский групповой водопровод» самостоятельно абонентами
	

	70. 
	308



	Выполнить озеленение ул.Шмидта
	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнено. В конце 2022 года и 1 квартале 2023 года были высажены саженцы по ул.Шмидта. 
В настоящее время уходные мероприятия (полив, удобрение) осуществляется МКУ «Центр озеленения города»

	2023

	71. 
	346
	Выполнить работы по спилу сухих деревьев по адресу г.Ейск, ул. Портовая аллея 15,17
	Администрация Ейского городского поселения
	Запланировано выполнить работы по спилу сухих деревьев силами МКУ «Центр озеленения города» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.
	4 квартал 2023

	72. 
	432
	Принять меры по вывозу будок для собак, расположенных рядом с домом ул. Морская д. 269  
	Управление с/х администрации МО Ейский район, Администрация Ейского городского поселения 

	Выполнено. Силами специалистов МКУ «ЦГХ» были проведены мероприятия по вывозу будок для собак.
	весна 2023

	73. 
	434
	Провести ремонт в 1 подъезде по ул. Калинина д. 279/1 (осыпается штукатурка, во время дождя топит подъезд)
	Управление ЖКХ и КС администрации МОЕйский район, Администрация Ейского городского поселения
	В ходе об следования специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района было установлено, что дверь, а также состояние штукатурного слоя удовлетворительное. 
Проведение работ не требуется.

	2023
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	74. 
	468





	Решить вопрос по установке кондиционеров в коридорах всех поликлиник

	Зам.главы МО Ейский район по соц.вопросам
	В поликлиническом отделении №2 в коридорах установлены сплит системы.
Вопрос установки кондиционеров в других поликлинических отделениях будет решен при наличии финансирования, за счет средств бюджета ГБУЗ «ЕЦРБ» МЗ КК

	2023-2024

	75. 
	499
	Организовать работу фонтана в парке Поддубного возле кафе «Клен»
	Администрация Ейского городского поселения
	Земельный участок, расположенный в городе Ейске по улице Первомайской, 189/3, с кадастровым номером 23:42:0204001:61, с видом разрешенного использования «парки культуры и отдыха (код 3.6.2), земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)», площадью 200342 кв.м., находится в собственности Ейского городского поселения Ейского района.
Часть вышеуказанного земельного участка, площадью 183900,0 квадратных метров предоставлена на праве аренды муниципальному унитарному предприятию Ейского городского поселения Ейского района «Парк культуры и отдыха имени И.М. Поддубного» (далее - МУП «Парк Поддубного») для осуществления уставной деятельности. 
В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Уставом МУП «Парк Поддубного» предприятие является коммерческой организацией и не финансируется из бюджета.
МУП «Парк Поддубного» осуществляет содержание территории парка культуры и отдыха имени И.М. Поддубного за счет собственных средств. 
Согласно информации, предоставленной директором МУП «Парк Поддубного» ориентировочная стоимость работ по реконструкции фонтана составляет около десяти миллионов рублей. На сегодняшний день МУП «Парк имени
	2023-2024
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	Поддубного» не располагает такими средствами, при этом руководством предприятия изыскиваются способы решения данной проблемы. 
В целях недопущения травматизма, а также принимая во внимание многочисленные обращения граждан, в мае 2023 года принято решение об установке над чашей фонтана деревянного саркофага. 
В настоящее время саркофаг установлен, на нем оборудована фотозона, которая используется для декоративного оформления парка Поддубного и привлечения жителей и гостей города в парк, а также является местом неформальной фотосъёмки.
В настоящее время ведется работа по изменению статуса предприятия «Парк Поддубного» с МУП на МКУ, после чего будет рассмотрен вопрос ремонта и возобновления работы фонтана.
	

	76. 
	500





	Установить новые крытые остановочные павильоны с лавочками возле рыка в военном городке 
	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить наказ в 2023 году не представляется возможным. При условии достаточного финансирования данный вопрос будет рассмотрен и принят к выполнению в 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.
	2023-2024

	77. 
	502
	Организовать уборку мусора под машинами на парковке возле военной части по 
ул. Ясенская, возле дома 31/2.
	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнено. В весенний период 2023 года работы были произведены работы по уборке мусора под машинами на парковке возле военной части по ул. Ясенская, возле дома 31/2. 
	2023

	78. 
	503




	Выполнить работы по стрижке кустарников и планировке грунта, а также обустроить подходные пути к мусорным контейнерам от дома на Янышева 114/1
	Администрация Ейского городского поселения
	Силами МКУ «Центр озеленения города» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. будут выполнены работы по стрижке кустарников и планировке грунта. При условии достаточного финансирования будет рассмотрен вопрос в обустройстве подходных путей к контейнерной площадке.
	4 квартал 2023
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	79. 
	551
	Выполнить работы по спилу сухих веток вдоль автостоянки  возле парка им. Поддубного по ул.П.Майская
	Администрация Ейского городского поселения
	Работы будут выполнены за счет средств МУП «Парк Поддубного».

	4 квартал 2023

	80. 
	702
















	Провести работы по отсыпке и асфальтированию ул. Школьной в пос.Морской

	Администрация Ейского городского поселения
	Для перевода дорожного покрытия из гравийного в усовершенствованный тип покрытия, требуется разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы для последующего включения в подпрограмму «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» для выделения краевых средств.
В связи с дефицитом денежных средств в бюджете Ейского городского поселения Ейского района выполнить мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации на выполнение работ по асфальтированию улицы Школьной в 2023 году не представляется возможным.
При условии дополнительного финансирования данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году.

	2023

	81. 
	705





	Восстановить уличное освещение по ул. Аэродромной п. Морской

	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные работы в 2023 году не представляется возможным, при условии дополнительного финансирования будет выполнено в 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.  

	2024

	82. 
	707
	Провести обрезку дерева на детской площадке, возле клуба в п. Морской

	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнено. В Весенний период проведены работы по обрезке дерева на детской площадке, возле клуба в п. Морской 
	2023
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	83. 
	708
	Построить спортивную площадку возле клуба 
п. Морской.

	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнено. В 2020 году были выполнены работы по благоустройству сквера в пос. Морском, а именно: устройство пешеходных дорожек, приобретение детских игровых элементов, ремонт памятника и установка лавочек и урн. 
Ранее в 2017 году были выполнены работы по приобретению и установке воркаут комплексов. 
В 2023 году выполнены работы по установке футбольных ворот с сетками. 
Работы по обустройству спортивной площадки окончены. 
	2023

	84. 
	709
	Заменить оголенные провода по ул. Школьная возле дома 23 в п. Морском 
	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с увеличением стоимости материалов и ограниченным финансированием, запланированные мероприятия по производственной программе "НЭСК-Электросети" "Ейскэлектросеть" сдвинуты на последующие годы. 
Мероприятия по устранению оголенного провода запланированы на 2025 год. В случае увеличения финансирования, данные работы будут проведены в 2024 году.
	2023-2025

	85. 
	710
	Установка знака 
с наименованием поселка Морской
	Администрация Ейского городского поселения
	При условии дополнительного финансирования будет выполнено в 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.  
	2023-2024

	86. 
	745
	Очистить проезжую часть ул.Октябрьская в военном городке от наносного грунта вдоль бордюрного камня

	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнено. Весной 2023 года проведены работы по очистке проезжей части по ул.Октябрьская в военном городке от наносного грунта вдоль бордюрного камня 

	2023

	87. 
	746
	Провести работы по спилу сухостоя возле дома по ул. Октябрьская 199

	Администрация Ейского городского поселения
	При условии дополнительного финансирования будет выполнено в 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.  
	2023-2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	88. 
	747





	Обустроить тротуарную дорожку от ул. Полевой до магазина «Пятерочка»
	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятия в 2023 году не представляется возможным, работы будут запланированы на 2024-2025 годы за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.

	2023-2025

	89. 
	751
	Провести реконструкцию спортивно-игровой площадки, расположенной по улице Первомайская, 200
	Администрация Ейского городского поселения
	В настоящий момент ведутся работы по текущему ремонту многофункциональной спортивно-игровой площадки по улице Первомайской, 200, за счет средств из бюджета Ейского городского поселения


	4 квартал 2023

	Красноармейский смешанный пятимандатный избирательный округ №4

	Красноармейское сельское поселение

	90. 
	5








	Ремонт зрительного зала в СДК пос.Комсомолец

	Отдел культуры администрации МО Ейский район,

Администрация Красноармейского сельского поселения 
	Изготовлена проектно-сметная документация «Ремонт зрительного зала», на общую сумму 1 912 975,40 руб.
 В 4 квартале 2023 года ПСД будет направлена на прохождение гос.экспертизы, с целью участия в государственной программе Краснодарского края «Развитие культуры» на условиях софинансирования.
  


	2023

	Ейское городское поселение

	91. 
	83






	Провести мероприятия 
по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования 
с добавлением инертного материала  ул.Октябрьская 
в п.Краснофлотский

	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятия в 2023 году не представляется возможным, работы будут запланированы на 2024-2025 годы за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.
	2023-2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	92. 
	84










	Провести мероприятия по ремонту дорожного покрытия ул.Светлая в п.Краснофлотский, 

	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятия в 2022 году не представляется возможным. 
Запланировать ремонт дорожного покрытия на 2023-25 год по улице Светлой не представляется возможным, в связи с софинансированием реализации проектов капитального ремонта дороги улиц Мичурина, Таманская.
При условии достаточного финансирования, данный вопрос будет рассмотрен и принят в работу в 2026 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.
	2026

	93. 
	85








	Газификация домовладений в новостройках п.Краснофлотский

	Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район
	Район новостроек в пос.Краснофлотский в настоящее время газифицируется Филиалом №2 АО «Газпром газораспределение Краснодар» по программе «Догазификации». Объект «Газоснабжение микрорайона на 460 жилых домов в    п. Краснофлотский, г. Ейск (2-я очередь строительства)» предан в Горгаз для включения в программу «Догазификации». На данный момент часть ИЖС в  п. Краснофлотском уже газифицированна, другая часть газифицируется.
	2023-2024

	94. 
	187







	Провести мероприятия по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования 
с добавлением инертного материала ул.Комарова, Блюхера  в пос.Широчанка

	Администрация Ейского городского поселения
	 В связи с отсутствием свободных источников финансирования в бюджете Ейского городского поселения, выполнить грейдирование дороги с частичным добавлением инертного материала в 2023 году не представляется возможным. При условии достаточного финансирования вопрос о выполнении данных мероприятий будет рассмотрен в 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.
	2024

	95. 
	188
	Благоустройство тротуарной дорожки по ул.Блюхера в сторону администрации пос.Широчанка
	Администрация Ейского городского поселения
	При условии достаточного финансирования работы будут запланированы и выполнены 2024-2025 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.
	2023-2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	96. 
	189
	Решить вопрос о сносе заброшенного ларька по ул.Комарова, 33 а в пос. Широчанка
	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнено. Решением Ейского городского суда Краснодарского края от 18 апреля 2023 года удовлетворены исковые требования администрации Ейского городского поселения о сносе объекта некапитального строительства, расположенного по адресу: Ейское городское поселение п.Широчанка, ул.Комарова, 33.
Пархомец Галиной Михайловной решение было исполнено в полном объеме. Земельный участок освобожден, приведен в соответствие

	2023

	97. 
	211
	Решить вопрос 
с обеспечением качественного электроснабжения домовладения 
по ул.Ромашковая, 53 
в г.Ейске
	Администрация Ейского городского поселения
	Специалистами ресурсоснабжающей организации в доме по улице Ромашковая, 53, были произведены замеры напряжения в сети. 
Замеры напряжения в ТП-160 и ВРУ жилого дома соответствуют ГОСТ 32144-2013, работы по замене или ремонту имеющейся трансформаторной подстанции не требуются, т.к. установлена новая ТП.

	2023

	98. 
	212
	Провести мероприятия 
по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования 
с добавлением инертного материала ул. Ярославская, отсыпать яму
возле домовладения №58/6

	Администрация Ейского городского поселения
	При условии достаточного финансирования работы будут запланированы и выполнены 2024-2025 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.
	2023-2025

	99. 
	215



	Строительство новой школы и детского сада в районе «Поле слез»
	Управление образованием администрации МО Ейский район
	С целью решения проблемы второй смены в общеобразовательных организациях муниципального образования Ейский район в 2024-2025 годах планируется строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Колхозной, 43, в     г. Ейске.
	2024-2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры» муниципальному образованию Ейский район предоставлена субсидия из краевого бюджета (на условиях софинансирования) на проектирование объекта. 24.03.2023 г. управлением ЖКХ и КС заключен контракт с ООО «Экостройпроект» г. Пермь на проектно-изыскательские работы сроком до 24.06.2024 г на сумму 35957,6 тыс. рублей. Строительно-монтажные работы предполагается выполнить в 2024-2025 г.г.  
В муниципальном образовании Ейский район доступность дошкольным образованием для детей от 0 до 7 лет составляет 100%. По улице Абрикосовой, 29 расположен детский сад    № 25, проектная    мощность – 470, зачислено детей – 435

	

	100. 
	219
	Провести мероприятия 
по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования 
с добавлением инертного материала 
пер. Мичуринский 
от ул. Щорса до ул. Голицына
 
	Администрация Ейского городского поселения
	При условии достаточного финансирования работы будут запланированы и выполнены 2024-2025 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.
	2023-2025

	101. 
	252
	Ликвидировать
 стихийную свалку 
по ул. Восточная, 46,48,50
 в пос.Широчанка



	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнено. Проведены работы по ликвидации стихийной свалки по ул. Восточная, 46,48,50 в пос.Широчанка 
	1 квартал 2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	102. 
	253


	Установить крытые остановочные павильоны в пос. Широчанка
	Администрация Ейского городского поселения
	 Мероприятия по оборудованию остановочных пунктов общественного транспорта на территории Ейского городского поселения Ейского района проводятся поэтапно, по мере финансирования. На территории поселка Широчанка организовано 18 остановок общественного транспорта. 2 остановки оборудованы павильонами. Ориентировочная стоимость работ по установке 16 павильонов составляет 2 640 000,0,0 рублей. При условии достаточного финансирования данные мероприятия будут выполнены в 2024-2025 годах за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.
	2024-2025

	103. 
	280






	Оборудовать остановочный павильон в пос. Широчанка по ул. Ейская и Косиора
	
	
	
2024-2025

	104. 
	254









	Строительство тротуаров 
по четной и нечетной сторонам улиц Ейская и Якира  пос. Широчанка 
	Администрация Ейского городского поселения
	Ориентировочная стоимость работ по устройству тротуара по четной и нечетной сторонам улиц Ейская и Якира составляет 10 млн.рублей.

Запланировать асфальтирование тротуара в 2023году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированим ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. 
При условии достаточного финансирования вопрос о выполнении данных мероприятий будет рассмотрен в 2024 году.
	2024

	105. 
	255



	Строительство линии уличного освещения 
по ул. Восточной 
в  пос. Широчанка 
	Администрация Ейского городского поселения
	Средства на строительство линии уличного освещения предусмотрены в бюджете Ейского городского поселения на 2024 год. 

	2024

	106. 
	279







	Строительство тротуара
 в пос. Широчанка 
от ул. Ейской до ул. Косиора
	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить обустройство тротуаров в 2022 году не представляется возможным.
В рамках подготовки проекта бюджета Ейского городского поселения Ейского района на плановый период 2023 и 2024 годов будут внесены предложения по включению вышеуказанных мероприятий в проект бюджета на 2023 - 2024 годы.
	2023-2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	107. 
	281




	Строительство тротуара по улице Набережной, от дома № 48 до улицы Блюхера в поселке Широчанка
	Администрация Ейского городского поселения
	Тротуар разрушен в 2013 году. При условии достаточного финансирования работы по строительству тротуара по улице Набережной, от дома № 48 до улицы Блюхера в поселке Широчанка будут запланированы на 2024 год за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.
	2024

	108. 
	315


























	Оказать содействие в проведении капитального ремонта крыши МКД по ул. Коммунистическая, 85/5
	Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район

Администрация Ейского городского поселения
	Многоквартирный дом, расположенный в городе Ейске по улице Коммунистическая, 85/5, со степенью потребности «5,94» включен в региональную программу с проведением капитального ремонта фасада, крыши, системы электроснабжения, системы холодного водоснабжения, системы газоснабжения, системы горячего водоснабжения, системы теплоснабжения (отопления) в плановый период 2038-2040 гг.
Управление домом осуществляет ТСЖ "ДОМ НА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 85/5". Фонд капитального ремонта этого МКД формируется на счете регионального оператора и по состоянию на 28.07.2023 составляет 3 934 685,90 руб., уровень собираемости взносов – 86,85%. 
Собственниками помещений данного дома было принято решение о проведении работ по кап.ремонту крыши в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на условиях софинансирования. Заявка была подана в октябре 2020 года. Однако, в связи с отсутствием необходимых денежных средств, в размере 5 967 807 рублей в бюджете города Ейска, включить указанный дом в программу не представляется возможным. 
В настоящее время, по информации председателя ТСЖ, подготовлены техническое заключение, комиссионный акт о необходимости проведения капитального ремонта крыши МКД и переданы в НКО «Фонд капитального ремонта МКД» для рассмотрения с целью внеочередного проведения  капитального ремонта крыши МКД.
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	109. 
	317






	Ремонт тротуара вдоль дома
ул. Коммунистическая, 85/5
	Администрация Ейского городского поселения
	Запланировать асфальтирование тротуара в 2023году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированим ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. 
При условии достаточного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения вопрос о выполнении данных мероприятий будет рассмотрен в 2025 г.

	2025

	110. 
	354






	Строительство ливневой канализации для устранения подтопления территорий по
ул. Кирпичная
	Администрация Ейского городского поселения
	 Требуется проведение работ по строительству КНС.В связи с отсутствием свободных источников финансирования, выполнить данные работы в 2023 году не представляется возможным. 
При условии достаточного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения вопрос о выполнении данных мероприятий будет рассмотрен в 2025 году. 

	2025

	111. 
	356
	Обустройство туалета
 на конечной остановке маршрута №8 
по ул. Кирпичная
	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с ограниченным финансированием, произвести работы по оборудованию туалета в 2023 году не предоставляется возможным.   
Силами МКУ "ЦГХ" запланированы работы в 1 квартале 2024 года по очистке и ремонту туалета. 


	2023-2024

	112. 
	378







	Строительство сетей водоснабжения по улице Тополиной пос. Широчанка, 
	Администрация Ейского городского поселения
	 В срок действия инвестиционной программы в сфере водоснабжении и водоотведения на 2021-2025 годы строительство сетей водоснабжения по улице Тополиной не предусмотрено. 
Данные мероприятия будут внесены в техническое задание инвестиционной программы на 2026-2031 годы.


	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	113. 
	384







	Выполнить работы по устройству дорог и тротуаров по микрорайону Малиновая роща пос. Широчанка
	Администрация Ейского городского поселения
	На участке ул. Малиновой в 2022 году выполнены работы по грейдированию. 
В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить работы по устройству дорог и тротуаров по микрорайону Малиновая роща не представляется возможным. 
При условии достаточного финансирования, данные работы будут запланированы на 2024- 2025 годы

	2024-2025

	114. 
	386




	Строительство детской площадки в мкр.Малиновая роща пос. Широчанка 
	Администрация Ейского городского поселения
	За текущий период было сформировано 3 схемы для определения земельного участка под детскую площадку, но ввиду близкого расположения с охранными зонами, сетей водо- и электроснабжения, и нахождения в границах историко-культурного значения, в настоящее время выполнить наказ не предоставляется возможным. 
Работы по определению земельного участка продолжаются. 

	2023-2024

	115. 
	387
	Строительство линии уличного освещения 
по ул. Малиновой  
в пос. Широчанка

	Администрация Ейского городского поселения
	Необходимо строительство линии уличного освещения, в условиях отсутствия свободных источников финансирования, в настоящее время не представляется возможным выполнить данный наказ.
При условии достаточного финансирования, данные работы будут запланированы на 2024- 2025 годы

	2023-2025


	116. 
	388
	Уборка сорной растительности, сухостоя на поле напротив домовладений по ул. Малиновая 
в пос.Широчанка


	Администрация Ейского городского поселения
	Работы по покосу сорной растительности были выполнены собственниками земельных участков. 
На 2024 год работы по уборке данных земельных участков будут включены в план МКУ «Центр озеленения города» по покосу сорной растительности
	2023-2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	117. 
	389








	Строительство линии уличного освещения 
по ул.Тихой 
от ул. Коммунистической 
до ул. Дружбы 
в мкр. Малиновая Роща пос.Широчанка



	Администрация Ейского городского поселения
	Для решения данного вопроса необходимо строительство линии уличного освещения, в условиях отсутствия свободных источников финансирования, в настоящее время не представляется возможным. 
При условии достаточного финансирования, данные работы будут запланированы на 2024- 2025 годы
	2024-2025

	118. 
	391
	Наладить стабильное водоснабжение в микрорайоне "Малиновая роща» пос.Широчанка
	Администрация Ейского городского поселения
	Для решения данного вопроса в микрорайоне "Малиновая роща" поселка Широчанка необходимо строительство водонасосной станции с ориентировочной стоимостью 6 000 000 рублей. 
В связи с отсутствием свободных источников финансирования данные мероприятия выполнить не представляется возможным. 
При условии достаточного финансирования, данные работы будут запланированы на 2024- 2025 годы



	2023-2025

	119. 
	392







	Провести мероприятия по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала ул.Тихой в пос.Широчанка



	Администрация Ейского городского поселения
	При формировании перечня участков дорог в 2024 году, которые необходимо отремонтировать путем грейдирования с добавлением инертного материала, данный участок будет учтен в рамках выделенного финансирования
	2023-2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	120. 
	412
	Выяснить законность строительства религиозного дома по ул. Международная, 40 в г.Ейске
	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнено. В 2018 - 2020 году в соответствии с разрешением на строительство, выданным управлением архитектуры города Ейска по улице Международной, 40 был построен индивидуальный жилой дом. 
Постановлением администрации ЕГП ЕР от 29 марта 2022 года № 239 правообладателям земельного участка по ул. Международной, 40 в городе Ейске отказано в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «осуществление религиозных обрядов. В ходе проверочных мероприятий установлено, что жилой дом используется в качестве объекта религиозного назначения, поэтому 21 января 2022 года администрацией города Ейска в Ейский городской суд подано исковое заявление к собственникам жилого дома по улице Международной, 40, с требованием приведения объекта, в соответствие с требованиями действующего законодательства. 
Решением Ейского городского суда Краснодарского края от 13 октября 2022 года исковые требования администрации к Драмарецкой А.Н., Борисенко С.Г. о запрете эксплуатации жилого дома в качестве объекта религиозного назначения я расположенного по адресу: г.Ейск, ул.Международная, 40 удовлетворены в полном объеме.
Апелляционным определением краевого суда города Краснодара, а также кассационным определением Четвертого кассационного суда решение Ейского городского суда Краснодарского края от 13 октября 2022 года оставлено в силе.  
Исполнительный лист ФС № 040209329 получен             22 марта 2023 года и направлен в Ейский районный отдел судебных приставов на исполнение.

	2023

	1
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	4
	5
	6

	121. 
	414






	Провести мероприятия 
по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования 
с добавлением инертного материала по ул.Братской 
от ул.Щорса до ул. Голицына
	Администрация Ейского городского поселения
	  В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить мероприятия по грейдированию улицы Братской в 2023 году не представляется возможным. Данные работы запланированы на 2024-2025 годы
	2023-2025

	122. 
	416
	Размещение информационных табличек с расписанием движения автобусов маршрут 7, наладить интервал движения автобусов на маршруте №7
	Администрация Ейского городского поселения
	На остановочных пунктах, где имеется возможность крепления, размещены информационные таблички с расписанием движения автобусов (всего 75 табличек). 
В 2023 году продолжаются работы по изготовлению и установке информационных табличек на остановках общественного транспорта. 
Интервал движения автобусов маршрута № 7 в соответствии с расписанием в разное время дня составляет от 6 до 30 минут.

	2023-2024

	123. 
	417






	Провести мероприятия 
по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования 
с добавлением инертного материала по ул.Ивановской от ул.Щорса до ул. Голицына

	Администрация Ейского городского поселения
	Работы по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала по ул.Ивановской от ул.Щорса до ул. Голицына будут проведены за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.
	4 квартал 2023

	124. 
	469
	Провести мероприятия по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования 
с добавлением инертного материала всех неасфальтированных улиц 
в пос. Краснофлотский
	Администрация Ейского городского поселения
	При формировании перечня участков дорог которые необходимо отремонтировать путем грейдирования с добавлением инертного материала данные участки будут учтены в рамках выделенного финансирования на 2024-2025 годы
	2023-2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	125. 
	470
	Ремонт дорожного покрытия ул.Казачьей 
в пос.Краснофлотский
	Администрация Ейского городского поселения
	Администрацией города Ейска направлена заявка о включении проекта «Текущий ремонт гравийных   дорог по улице Казачьей от улицы Степной до улицы Лубянецкого в поселке Краснофлотском» в программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»). Мероприятия по ремонту планируется осуществить в два этапа при условии выделения средств в рамках указанной программы.
Ориентировочная стоимость работ составляет 6,0 млн.руб., в связи с высокой стоимостью и дефицитом денежных средств в бюджете Ейского городского поселения, данные работы в 2023 году не предоставляется возможным выполнить.

	2023-2024

	126. 
	471
	Провести мероприятия по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования 
с добавлением инертного материала ул. Степная, переулок от ул. Степной 
до ул. Октябрьской 
в пос.Краснофлотский

	Администрация Ейского городского поселения
	При формировании перечня участков дорог которые необходимо отремонтировать путем грейдирования с добавлением инертного материала данные участки будут учтены в рамках выделенного финансирования на 2024-2025 годы.
	2023-2025

	127. 
	517





	Газификация домовладений 
в  пос. Большелугский 
	Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район
Администрация Ейского городского поселения

	Работы по газификации планируется выполнить в 2024 году. Планируемый источник финансирования: краевая программа газификации и местный бюджет




	2024

	1
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	4
	5
	6

	128. 
	605




	Строительство линии уличного освещения по улице Ивановской от Щорса до ул.Голицина
	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить мероприятия по устройству уличного освещения по улице Ивановской в 2023 году не представляется возможным, данные работы запланированы на 2025 год
	2025

	129. 
	607


	Строительство линии уличного освещения по улице ул.Голицина
	Администрация Ейского городского поселения
	Работы по строительству линии уличного освещения будут выполнены в 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.

	2023-2024

	130. 
	648










	Устройство тротуара по улице Аллея Школьная вдоль СОШ №11 в пос.Краснофлотский
	Администрация Ейского городского поселения
	Ориентировочная стоимость работ по устройству тротуара по улице Аллея Школьная составляет 900 000,00 рублей. В связи с дефицитом денежных средств в бюджете ЕгпЕр выполнить мероприятия в 202 году не представляется возможным. 
Запланировать асфальтирование тротуара в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированим ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская.
При условии достаточного финансирования, данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году
	2024

	131. 
	649
	Асфальтирование тротуара по ул. Куйибышева от ул. Павла Бородина до ул. Солнечной в пос.Краснофлотский
	Администрация Ейского городского поселения
	Запланировать асфальтирование тротуара в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированием ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. В связи с отсутствием свободных источников финансирования в бюджете выполнить ремонт тротуара в 2023 году не представляется возможным. Повторно вопрос будет рассмотрен в 2024 году
	2024

	132. 
	650
	Установка остановочного павильона на пересечении ул. Павла Бородина и ул. Куйбышева в пос.Краснофлотский
	Администрация Ейского городского поселения
	При условии достаточного финансирования данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году
	2024

	1
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	133. 
	651







	Провести мероприятия 
по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала ул. П.Бородина 
в пос.Краснофлотский с установкой бордюров


	Администрация Ейского городского поселения
	При формировании перечня участков дорог, которые необходимо отремонтировать путем грейдирования с добавлением инертного материала в 2024 году, данный участок будет учтен в рамках выделенного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.
	2024

	134. 
	
652
	
Обязать собственников заброшенных земельных участков в СНТ Южное привести их в порядок, так как много травы и сухостоя
	
Администрация Ейского городского поселения
	
Нецелесообразно решение данного вопроса, так как администрация Ейского городского поселения Ейского района не располагает списками членов садовых некоммерческих организаций, в том числе и СНТ «Южное».
 Данные участки находятся в частной собственности. Выполнение работ по наведению санитарного порядка на частной территории, является не целевым использованием бюджетных средств.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" в 2022 году существует мораторий на проведение проверок. 
Председателям садовых некоммерческих товариществ, в том числе СНТ «Южное», на совещаниях, рабочих встречах, проводимых администрацией, неоднократно доводилась информация о необходимости надлежащего санитарного состояния земельных участков. 


	
2023
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	135. 
	653
	Оказать содействие в получении земельного участка многодетной семье (Кнышова София Аваковна)
	Администрация Ейского городского поселения
	Согласно постановления администрации Ейского городского поселения Ейского района от 15 ноября 2018 года № 962 «О постановке Кнышовой Софии Аваковны на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в аренду» заявитель поставлена на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление без торгов земельного участка в собственность бесплатно, № 394/1.
В целях соблюдения прав семей, имеющих трех и более детей, постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 6 марта 2023 года № 193 на территории Ейского городского поселения Ейского района в кадастровых кварталах 23:42:0503064 и 23:42:0707001 зарезервированы земли ориентировочной площадью 122,4 га.
Постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 9 марта 2023 года № 198 элементу планировочной структуры, расположенному юго-западнее поселка Широчанка Ейского городского поселения Ейского района присвоено наименование: микрорайон «Красная Звезда».
В настоящее время проводятся работы по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории – микрорайон «Красная Звезда», в целях формирования земельных участков для многодетных семей. После утверждения проектов планировки и межевания, а также постановки земельных участков на кадастровый учет, будет проведена процедура предоставления земельных участков семьям, состоящим на учете.
	2023-2024

	136. 
	681
	Провести мероприятия по спилу сухих аварийных деревьев возле дома ул. Щорса, 38/1
	Администрация Ейского городского поселения
	Работы будут проведены силами МКУ «Центр озеленения города» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.
	4 квартал 2023- 
1 квартал 2024
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	137. 
	690
	Устройство освещения асфальтированной муниципальной дороги при выезде СНТ «Восход»
	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные работы в 2023 году не представляется возможным, мероприятия по устройству освещения асфальтированной муниципальной дороги при выезде СНТ «Восход» запланированы на 2025 год
	2025

	138. 
	753


	Ремонт дорожного покрытия улицы Косиора в пос.Широчанка
	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнен ремонт дорожного покрытия улицы Косиора, от автомобильной дороги до ул. Южной, в пос.Широчанка в мае на 2023 года
	2 квартал 2023

	139. 
	754






	Выяснить факт отсутствия асфальтового покрытия улицы Косиора в пос.Широчанка, по факту находится в гравийном исполнении, по документам асфальтированная
	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнено. Согласно инвентарной карточке, данная дорога является грунтовой, иных документов, подтверждающих наличие асфальтового покрытия улицы Косиора в МКУ «ЦГХ» отсутствуют.
	2023

	140. 
	765




	Ремонт дорожного покрытия в переулке на пересечении улиц Щорса и Мичурина 
	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования ремонт дорожного покрытия в 2023 году не представляется возможным.
При условии достаточного финансирования, данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году
	2023-2024

	Северо-Западный городской четырехмандатный избирательный округ №5

	Ейское городское поселение

	141. 
	87









	Ремонт тротуара по ул. Одесской вдоль д/с 6 ясли 
(от ул. Свердлова в сторону ул.Победы)

	Администрация Ейского городского поселения
	Ориентировочная стоимость работ по текущему ремонту тротуара по улице Одесской, от улицы Свердлова до улицы Победы (в плиточном исполнении) составляет 1 116 000,00 рублей. 
Запланировать устройство тротуара по улице Одесская в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированим ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская.
При условии достаточного финансирования, данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году
	2024
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	142. 
	134



	Ремонт дорожного покрытия на территории Д/С №15

	Управление образованием администрации МО Ейский район

	В срок до 01.10.2023 года будет произведено благоустройство территории за счет средств районного бюджета на сумму 5577,234 тыс. рублей. 


	4 квартал 2023

	143. 
	135











	Асфальтировать тротуар по ул. Энгельса вдоль Д/С № 15

	Администрация Ейского городского поселения
	Ориентировочная стоимость работ по текущему ремонту тротуара по четной и нечетной стороне по улице Энгельса от улицы Нижнесадовой до улицы Советов (в плиточном покрытии) составляет 2 100 000,00 рублей. 
Запланировать асфальтирование тротуара по ул.Энгельса в 2023-2024 годах не представляется возможным в связи с запланированным софинансированим ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. 
При условии достаточного финансирования, данный вопрос будет рассмотрен в 2025 году


	2025

	144. 
	220







	 Установка 6 теневых навесов на территории 
Д/С 11
	Управление образованием администрации МО Ейский район
	В дошкольной образовательной организации № 11 г. Ейска в 2023 году функционирует 13 групп. 
На территории детского сада для организации прогулок детей всех возрастных групп имеется 7 теневых навесов. Время прогулок регламентировано, т.е. одним навесом пользуются дети как младшего возраста, так и старшего дошкольного возраста. 
Вместе с тем, планируется подача заявки депутату ЗСК на 2024 год с целью устройства 6 теневых навесов.

	2023-2024

	145. 
	284




	Рассмотреть вопрос обустройства парковок 
для инвалидов возле Центрального городского пляжа
	Администрация Ейского городского поселения
	При условии достаточного финансирования в 2024 году будет рассмотрен вопрос обустройства парковки для инвалидов возле Центрального городского пляжа
	2023-2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	146. 
	293







	Провести мероприятия 
по закреплению качелей 
на детской площадке 
по ул. Московской 273 

	Администрация Ейского городского поселения
	На балансе в ЦГХ состоит детский спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный между многоквартирными домами №№ 273/1-273/11, качели не находятся в аварийном состоянии. Данные качели перевезли с аллеи по ул. К. Маркса, мероприятия по закреплению (бетонированию оснований качелей) будут выполнены в ближайшее время
	4 квартал 2023

	147. 
	358





	Оснастить детской спортивной площадкой район школы №1 в г.Ейске

	Администрация Ейского городского поселения
	В рамках подготовки проекта бюджета Ейского городского поселения Ейского района на плановый период 2024 и 2025 годов будут внесены предложения по включению вышеуказанных мероприятий в проект бюджета на 2024 - 2025 годы.

	2023-2025

	148. 
	359



	Строительство линии уличного освещения 
в пер. Повстанческий
	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнено. Весной проведены работы по строительству линии уличного освещения в переулке Повстанческий в г.Ейске.
	2 квартал 2023

	149. 
	360




	Выполнить мероприятия 
по грейдированию переулка Повстанческий
	Администрация Ейского городского поселения
	 В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить мероприятия по грейдированию переулка Повстанческого в 2023 году не представляется возможным. 
Данные работы запланированы на 2024-2025 годы. 
	2023-2025

	150. 
	395








	Благоустройство тротуаров 
и дорожного покрытия по 
ул. Московской от ул. Гоголя к площади Революции

	Администрация Ейского городского поселения
	Текущий ремонт дорожного покрытия по ул. Московской выполнен в июне 2023 года.
 Ориентировочная стоимость работ по текущему ремонту тротуара по четной и нечетной стороне по улице Московской от улицы Гоголя до улицы С.Романа (в асфальтовом исполнении) составляет 2 420 000,00 рублей. 
В связи с отсутствием свободных источников финансирования в бюджете ЕГП выполнить ремонт тротуара в 2023 году не представляется возможным. 
	2023-2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	151. 
	397







	Выполнить мероприятия 
по устройству уличного освещения территорий МКД за Автовокзалом
	Администрация Ейского городского поселения
	 В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить мероприятия по устройству уличного освещения территорий многоквартирных домов, расположенных за Автовокзалом в 2023 году не представляется возможным, запланировано к выполнению  в 2025 г. за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.

	2025

	152. 
	423





	Отремонтировать остановку "Набережная" 
в пос.Широчанка

	Администрация Ейского городского поселения
	 В связи с отсутствием свободных источников финансирования, выполнить мероприятия по ремонту остановки "Набережная" в пос.Широчанка в 2023 году не представляется возможным, выполнение запланировано на 2024 год.

	2023-2024

	153. 
	527
	Приобрести игровое мягкое покрытие в 2 зала для детей инвалидов, воспитанников д/с № 8 
	Управление образованием администрации МО Ейский район
	Для детей – инвалидов, которые воспитываются в МБДОУ ДСКВ № 8 г. Ейска администрацией детского сада запланировано приобретение игрового мягкого покрытия в 2 этапа: в 4 квартале 2022 года и в 4 квартале 2023 года.

	4 квартал 2023

	154. 
	545





	Ремонт тротуара по 
ул. Ленина от ул. Свердлова 
до ул. Ростовской 

	Администрация Ейского городского поселения
	 В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить мероприятия по устройству тротуара по улице Ленина в 2023 году не представляется возможным. 
Данный вопрос будет рассмотрен в 2024-2025 году

	2024-2025

	155. 
	579






	Устройство тротуара по улице К.Либкнехта от улицы Мира до улицы Ростовской
	Администрация Ейского городского поселения
	В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» подрядной организацией ООО «Керин» ведутся работы по благоустройству тротуара по нечётной стороне ул. К. Либкнехта от ул. Мира до ул. Ростовской, общей стоимость 2 млн. руб. Срок выполнения работ до 31 августа 2023 года.

	3 квартал 2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	156. 
	581












	Оказать содействие 
в проведении капитального ремонта крыши МКД 
по ул. Ростовская, 166
	Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район

Администрация Ейского городского поселения
	Многоквартирный дом, расположенный в городе Ейске по улице Ростовская, 166 со степенью потребности «13,30» включен в региональную программу с проведением капитального ремонта фундамента, фасада, крыши, системы электроснабжения, системы холодного водоснабжения, системы теплоснабжения (отопления) и газоснабжения, в плановый период 2023-2025 гг.. 
Конкретный срок проведения капитального ремонта МКД в рамках трехлетнего планового периода определяется муниципальным краткосрочным планом реализации региональной программы.
Управление домом осуществляет управляющая компания ООО "ИНТРА".
	2023-2025

	157. 
	585
	Провести мероприятия по кронированию деревьев во дворе дома  ул.Энгельса, 54 
	Администрация Ейского городского поселения
	Работы будут проведены силами МКУ «Центр озеленения города» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения в 2024 году.

	4 квартал 2023-      1 квартал 2024

	158. 
	612





	Ремонт дорожного покрытия возле здания Почты России по ул. К-Маркса 103
	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования ремонт дорожного покрытия возле здания Почты России в 2023 году не представляется возможным. 
При условии достаточного финансирования данные мероприятия будут выполнены в 2024 году

	2023-2024

	159. 
	625
	Провести мероприятия по кронированию деревьев во дворе дома по ул. 
К. Либкнехта, 70
	Администрация Ейского городского поселения
	Работы будут проведены силами МКУ «Центр озеленения города» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения в 2024 году.

	4 квартал 2023-     1 квартал 2024

	160. 
	628
	Рассмотреть вопрос размещения «лежачего полицейского» 
по ул.К.Либкнехта пересечение с ул. Таманской
	Администрация Ейского городского поселения
	Комиссией безопасности дорожного движения было принято решение о нецелесообразности устройства искусственной неровности по ул.К.Либкнехта на пересечении с ул. Таманской
	2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	161. 
	657




	Ремонт тротуара
по ул.Рабочей от общежития 
до остановки

	Администрация Ейского городского поселения
	Запланировать асфальтирование тротуара в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированим ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. 
Повторно вопрос будет рассмотрен в 2024 году
	2024

	162. 
	658




	Установить крытый остановочный павильон 
по ул. Рабочей, остановка  «Водник»
	Администрация Ейского городского поселения 
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятия в 2023 году не представляется возможным. 
Повторно вопрос будет рассмотрен в 2024 году

	2024

	163. 
	666









	Организовать ремонтные работы тротуаров по ул.Н.Садовой 
(от ул.К.Либкнехта 
до ул.К.Маркса)

	Администрация Ейского городского поселения
	Ориентировочная стоимость работ по текущему ремонту тротуара по четной и нечетной стороне по улице Нижнесадовой от улицы К.Либкнехта до улицы К.Маркса (в асфальтовом покрытии) составляет 2 565 000,00 рублей.
Запланировать асфальтирование тротуара по ул.Энгельса в 2023-24 годах не представляется возможным в связи с запланированным софинансированием ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская.
Повторно вопрос будет рассмотрен в 2025 году.

	2025

	164. 
	668
	Провести мероприятия по спилу деревьев во дворе дома  по ул. Энгельса, 4А
	Администрация Ейского городского поселения
	Работы будут проведены силами МКУ «Центр озеленения города» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения в 2024 году.

	4 квартал 2023-     1 квартал 2024

	165. 
	683
	Провести мероприятия по спилу сухих деревьев по ул. Ленина, 20
	Администрация Ейского городского поселения
	Работы будут проведены силами МКУ «Центр озеленения города» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения в 2024 году.

	4 квартал 2023-     1 квартал 2024

	166. 
	696
	Провести мероприятия по кронированию деревьев по аллее К.Маркса от парка Никольского до стадиона
	Администрация Ейского городского поселения
	Работы будут проведены силами МКУ «Центр озеленения города» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения в 2024 году.

	4 квартал 2023-     1 квартал 2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	167. 
	717
	Проверить исправность трансформаторной подстанции по ул. К.Либкнехта, 10
	Администрация Ейского городского поселения
	В ходе выезда с участием специалистов ресурсоснабжающей организации к МКД по ул.К.Либкнехта, 10, было выявлено, что на участке расположены 2 трансформаторные подстанции, одна действующая ТП- новая, расположена на территории данного МКД, ей ремонт не требуется, другая ТП расположена на муниципальной земле, расположена ближе к проезжей части, она не действующая, вышедшая из строя и ремонту не подлежит
	2023

	168. 
	758
	Оказать содействие в постановке земельного участка по ул.Коммунаров, 15 на кадастровый учет и организовать благоустройство территории
	Администрация Ейского городского поселения
	Земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, Ейский р-н, город Ейск, улица Коммунаров, № 15, с кадастровым номером: 23:42:0202130:2, категория земель – «земли поселений (земли населенных пунктов)», для эксплуатации многоквартирного малоэтажного жилого дома, находится в собственности субъекта РФ Краснодарского края, запись регистрации – 23-23-20/068/2013 от 09.07.2013 года. 
Финансирование работ по благоустройству территории в границах земельного участка по ул.Коммунаров, 15, правообладателем которого не является Ейское городское поселение Ейского района, выражается в направлении и использовании бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенных бюджетом.
 Таким образом, финансирование данных работ будет являться нецелевым использованием денежных средств.
Управление домом осуществляет УК «Первое домоуправление г.Ейска»
	2023

	169. 
	766




	Асфальтирование тротуара по ул.Краснодарской  
от ул. Ленина до школы №2 (корпус начальных классов Краснодарская 109)
	Администрация Ейского городского поселения
	Запланировать асфальтирование тротуара в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированием ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. 
Повторно вопрос будет рассмотрен в 2024 год
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	170. 
	768
	Рассмотреть вопрос установки дорожного знака, запрещающего стоянку автомобилей напротив СОШ №2 по ул.Краснодарская
	Администрация Ейского городского поселения
	Данный вопрос был рассмотрен на комиссии по безопасности дорожного движения, принято решение о нецелесообразности выполнения данного наказа, так как это не предусмотрено проектом организации дорожного движения.
	2023

	171. 
	773





	Капитальный ремонт фасада здания СОШ №3.
	Управление образованием администрации МО Ейский район
	В 4 квартале 2023 года планируется разработать сметную документацию на проведение капитального ремонта фасада здания общеобразовательной организации. 
Работы по капитальному ремонту планируется провести в 2024-2025 годах в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие образования".
	2023-2025

	172. 
	775






	Асфальтирование дворовой территории СОШ №3.
	Управление образованием администрации МО Ейский район
	Мероприятия по разработке ПСД, прохождение гос. экспертизы и направление заявки на участие в государственной программе КК «Развитие образования» по пункту 1.13 «Благоустройство прилегающей территории» будут осуществлены в течение 2023-2024 г.г. 
Работы планируется произвести в 2024-2025 г.г. Ориентировочная стоимость 5000,0 тыс. рублей.
	2024-2025

	Северо-восточный городской четырехмандатный избирательный округ № 6

	Ейское городское поселение

	173. 
	31



	Выполнить мероприятия по обрезке зеленых насаждений
возле дома по ул. Б.Хмельницкого, 86.
	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнено. Весной 2023 года проведены работы по обрезке зеленых насаждений возле дома по ул. Б.Хмельницкого, 86.

	1 квартал 2023

	174. 
	32





	Строительство тротуара 
по ул. Харьковская 
от ул. Ростовская до ул.Таманская 
и по ул.Таманская 
от ул.Харьковской 
до ул.Пушкина  

	Администрация Ейского городского поселения
	По улице Харьковская от ул. Ростовская до улицы Таманская, а также по ул.Таманская от ул.Харьковкая, до ул.Пушкина имеются тротуары по нечетным сторонам.
Запланировать устройство тротуаров по четным сторонам в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированим ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. 
Повторно вопрос будет рассмотрен в 2024 году. 
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	175. 
	33
	Выполнить мероприятия по грейдированию улицы Таманская от ул.Харьковская до ул.Б.Хмельницкого
	Администрация Ейского городского поселения
	В 2022-2023 годах работы по грейдированию улицы Таманская не представляется возможным в связи с отсутствием свободных источников финансирования 
При условии достаточного финансирования данные мероприятия будут выполнены в 2025 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.

	2025

	176. 
	34



	Обустройство пешеходного перехода на пересечении ул.Харьковская и ул.Ростовская 
	Администрация Ейского городского поселения
	На комиссии безопасности дорожного движения было принято решение о нецелесообразности устройства пешеходного перехода на пересечении ул.Харьковская и ул.Ростовская

	2023

	177. 
	35
	Оказать помощь ветеранам Симонянц Х.А. в уборке прилегающей территории и спилу сухих деревьев по адресу ул.Харьковская, 77
	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнено. Весной 2023 года были проведены мероприятия по уборке и спилу сухих деревьев по адресу ул.Харьковская, 77
	2023

	178. 
	36








	Провести мероприятия по грейдированию ул.Шевченко от ул.Армавирская до ул.Б.Хмельницкого с добавлением инертных материалов
	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнить мероприятия по грейдированию ул.Шевченко от ул.Армавирская до ул.Б.Хмельницкого с добавлением инертных материалов в 2022-2023 годах не представляется возможным, в связи с отсутствием свободных источников финансирования.
При условии достаточного финансирования данные мероприятия будут выполнены в 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.   
	2024

	179. 
	37
	Обустройство тротуаров по ул. Шевченко 
от ул.Армавирская до ул.Б.Хмельницкого.

	Администрация Ейского городского поселения
	Запланировать устройство тротуара по улице Шевченко в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированием ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. Повторно вопрос будет рассмотрен в 2024 году. 

	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	180. 
	97



	Обустройство 
контейнерной площадки 
в переулке по ул. Мира 161, 
пересечение 
с ул. Пушкина

	Администрация Ейского городского поселения
	При условии достаточного финансирования мероприятия по обустройству контейнерной площадки за счет средств из бюджета Ейского городского поселения будут запланированы на 2024 год

	2023-2024

	181. 
	99








	Ремонт тротуара 
по ул. Пушкина вдоль 
СОШ №1.
Установить дорожные знаки запрещающие парковку автомобилей на тротуаре
	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования в бюджете, выполнить ремонт тротуара в 2023 году не представляется возможным. 
При условии достаточного финансирования вопрос о выполнении данных мероприятий будет рассмотрен в 2025 году. 
На указанной территории установлены знаки, запрещающие остановку транспорта вблизи СОШ № 1, контроль за соблюдением правил дорожного движения возложен на органы ГИБДД

	2025

	182. 
	100
	Установить информационные таблички 
с названием остановочного пункта и расписанием движения автобусов 
на всех остановках 
в г.Ейске

	Администрация Ейского городского поселения
	В 2022 году на остановочных павильонах установлено 75 информационных табличек, с названием остановочного пункта и расписанием движения автобусов. 
В 2023 году продолжаются работы по изготовлению и установке информационных табличек на остановках общественного транспорта.

	2023

	183. 
	101





	Устройство тротуара 
по улице Ленинградской 
от магазина 
до детской площадки

	Администрация Ейского городского поселения
	Запланировать устройство тротуара по улице Ленинградской в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированием ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. 
При условии достаточного финансирования вопрос о выполнении данных мероприятий будет рассмотрен в 2025 г.

	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	184. 
	103
















	Обустройство спортивной игровой площадки 
по ул.Ленинградской
	Администрация Ейского городского поселения
	В 2020 году за счет средств местного бюджета по улице Ленинградской, в створе переулков Анапский и Сочинский, были выполнены мероприятия по обустройство детской игровой площадки, а также были выполнены работы по приобретению и установке спортивного оборудования (два тренажера, спортивный комплекс), скамеек и урны, а также установке ограждений на детской игровой площадке. 
В связи с дефицитом денежных средств в бюджете Ейского городского поселения Ейского района продолжить мероприятия по обустройству спортивной игровой площадки на вышеуказанном земельном участке в 2023 году не представилось возможным. 
В рамках подготовки проекта бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов МКУ «Центр городского хозяйства» будут внесены предложения по финансовому обеспечению расходных обязательств по устройству спортивной площадки на земельном участке по улице Ленинградской в створе переулков Анапский и Сочинский

	2024-2025

	185. 
	105
	Замена остановочного павильона ул.Чехова
	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить работы по замене остановочного павильона «ул.Чехова» в 2023 году не представляется возможным. 
При условии достаточного финансирования данный вопрос будет рассмотрен к выполнению в 2024 году.

	2023-2024

	186. 
	140
	Провести мероприятия 
по спилу аварийного дерева возле дома по 
ул. Орловская 92
	Администрация Ейского городского поселения
	Мероприятия по спилу аварийного дерева возле дома по ул. Орловская 92 будут выполнены в ближайшее время специалистами МКУ «ЦОГ» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.


	4 квартал 2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	187. 
	142
	Провести мероприятия 
по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования 
с частичным добавлением инертного материала 
по ул. Грушовая 
от ул. Парковая до ул. Светлая

	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнено. Мероприятия по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования с частичным добавлением инертного материала по ул. Грушовая от ул. Парковая до ул. Светлая проведены в мае 2023 года
	2 квартал
2023

	188. 
	143
	Устройство уличного освещения по ул. Грушовая от ул. Парковая 
до ул. Светлая

	Администрация Ейского городского поселения
	Мероприятия по устройству уличного освещения по ул. Грушовая от ул. Парковая до ул. Светлая запланированы на 2024 год за счет средств из бюджета Ейского городского поселения
	2023-2024

	189. 
	167






	Провести мероприятия 
по благоустройству
 спуска к лиману 
по улице Пушкина
	Администрация Ейского городского поселения
	В настоящее время проведены работы по устройству тротуарной дорожки от дома № 2 до дома № 6 по улице Пушкина.
Управлением архитектуры и градостроительства Ейского городского поселения Ейского района разрабатывается проект благоустройства спуска к лиману по улице Пушкина, после чего будет определена сумма и сроки проведения работ.

	2023-2024

	190. 
	168
	Устройство уличного освещения по ул. Российской от ул. Абрикосовой 
до ул. Шоссейной

	Администрация Ейского городского поселения
	Работы по устройству уличного освещения по ул. Российской от ул. Абрикосовой до ул. Шоссейной запланированы на 2024 год за счет средств из бюджета Ейского городского поселения
	2023-2024

	191. 
	169



	Строительство новой школы
на «Поле слез»
	Управление образованием администрации МО Ейский район
	       С целью решения проблемы второй смены в общеобразовательных организациях муниципального образования Ейский район в 2024-2025 годах планируется строительство   общеобразовательной    организации  на  1100 
	2023-2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	мест по ул. Колхозной, 43, в г. Ейске. В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры» муниципальному образованию Ейский район предоставлена субсидия из краевого бюджета (на условиях софинансирования) на проектирование объекта. 24.03.2023 г. управлением ЖКХ и КС заключен контракт с ООО «Экостройпроект» г. Пермь на проектно-изыскательские работы сроком до 24.06.2024 г на сумму 35957,6 тыс. рублей. Строительно-монтажные работы предполагается выполнить в 2024-2025 г.г.  
	

	192. 
	170
	Ремонт дорожного покрытия путем грейдирования 
с добавлением инертного материала по ул. Российской от ул. Шоссейной 
до ул.Абрикосовой 
и  ул. Высоцкого от Шоссейной до Абрикосовой
	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования в бюджете, выполнить ремонт дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала по ул. Российской от ул. Шоссейной до ул.Абрикосовой и  ул. Высоцкого от Шоссейной до Абрикосовой в 2023 году не представляется возможным, будет запланировано на 2024 год.
	2023-2024

	193. 
	172
	Провести мероприятия по спилу дерева по ул.  Победы, возле дома 185
	Администрация Ейского городского поселения
	Выдан порубочный билет 08.08.2022 года №198. Работы по спилу дерева запланированы на 1 квартал 2024 года силами специалистов МКУ «ЦОГ» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения 

	2023-2024

	194. 
	174
	Провести мероприятия по восстановлению цветочной клумбы по ул. Советов, возле дома №191 после проведения ремонтных дорожных работ
	Администрация Ейского городского поселения
	Силами специалистов МКУ «ЦОГ» запланированы работы по восстановлению цветочной клумбы за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.  
	4 квартал 2023



	195. 
	175
	Провести мероприятия по спилу 2 деревьев по ул. Пушкина у домов 38,40
	Администрация Ейского городского поселения
	Частично выполнено, 1 дерево спилено. 
Силами специалистов МКУ «ЦОГ» запланированы работы по спилу оставшегося 1 дерева за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.
	4 квартал 2023-     1 квартал 2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	196. 
	176
	Кронирование березы у дома по ул.Пушкина, 14
	Администрация Ейского городского поселения
	Мероприятия кронированию березы у дома по ул.Пушкина, 14 будут выполнены в ближайшее время специалистами МКУ «ЦОГ» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.

	4 квартал 2023

	197. 
	178
	Провести мероприятия по спилу дерева по ул.  Пушкина, 86
	Администрация Ейского городского поселения
	Мероприятия по спилу дерева возле дома по ул. Пушкина, 86, будут выполнены в ближайшее время специалистами МКУ «ЦОГ» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.


	4 квартал 2023

	198. 
	228
	Оборудовать пешеходный переход через ул. Б.Хмельницкого к  ул.Павлова
	Администрация Ейского городского поселения
	На комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение о нецелесообразности устройства пешеходного перехода через ул. Б.Хмельницкого к ул.Павлова, так как данный участок дороги аварийно-опасный. В шаговой доступности имеется пешеходный переход на пересечении улиц Б.Хмельницкого и С.Романа

	2023

	199. 
	230
	Выполнить мероприятия путем грейдирования с добавлением инертного материала дорожного покрытия в переулке возле дома по ул.Б.Хмельницкого, 95 (наклон дороги нарушен, вода  идет во дворы)

	Администрация Ейского городского поселения
	При формировании перечня участков дорог, которые необходимо отремонтировать путем грейдирования с добавлением инертного материала данный участок будет учтен в рамках выделенного финансирования в 2024 году. 





	2023-2024

	200. 
	257
	Провести мероприятия по кронированию акации возле дома №112 и №114 по ул. Б. Хмельницкого 
	Администрация Ейского городского поселения
	Мероприятия кронированию акации возле дома №112 и №114 по ул. Б. Хмельницкого будут выполнены в ближайшее время специалистами МКУ «ЦОГ» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.

	4 квартал 2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	201. 
	259
	Провести ремонт дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала по ул. Орловская от ул. Гоголя до ул.С.Романа
	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятия в 2023 году не представляется возможным. 
При условии дополнительного финансирования мероприятие будет выполнено в 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.
	2023-2024

	202. 
	261
	Замена сетей канализации по улице Одесской от ул. Мира до ул. Победы
	Администрация Ейского городского поселения
	По информации ГУП КК "Кубаньводкомплекс" РЭУ Ейский групповой водопровод мероприятия по замене сетей канализации по улице Одесской, на участке от ул. Мира до ул. Победы, включены в проект производственной программы на 2025 год.
	2025

	203. 
	295




	Обустройство спуска 
к лиману 
(район ул. Балабанова) 
по ул.Мира выход на ул.Н.Садовая 
	Администрация Ейского городского поселения
	 В связи с отсутствием свободных источников финансирования, выполнить данные работы в 2023 году не представляется возможным. 
При условии достаточного финансирования данные мероприятия будут запланированы на 2024 год.
	2024

	204. 
	296


	Решить вопрос по приобретению измельчителя древесных отходов  
	Администрация Ейского городского поселения
	 Выполнено. В МКУ «Центр озеленения города» приобретен измельчитель 
	2023

	205. 
	297
	Замена деревянного столба электропередач, который пришел в негодность по ул. Гоголя 337, угол пер. 3й Балабанова  
	Администрация Ейского городского поселения
	Специалистами ресурсоснабжающей организации была проведена техпроверка столба, расположенного возле дома по ул. Гоголя 337 пер. 3й Балабанова.  В результате было выявлено, что столбы электропередач расположены на четной стороне домов, они находятся в удовлетворительном состоянии, замена их не требуется. 
По нечетной стороне домов расположены столбы фирмы «Связь» и «Ростелеком», в адрес руководства данных организаций администрацией Ейского городского поселения направлены письма о необходимости проведения обследования технического  состояния столба вблизи дома по улице Гоголя 337 (угол 3-й переулок Балабанова) и при необходимости, его замены.
	2023-2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	206. 
	362
	Установить знак «Пешеходная зона» или «лежачего полицейского» возле придомовой территории по ул. Баррикадная 27/2

	Администрация Ейского городского поселения
	Установка знака будет выполнена после завершения ремонтных работ вблизи поликлиники № 2 за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. 
	2023-2024

	207. 
	399
	Обрезка деревьев возле дома по ул. Повстанческая №117 и №123 
	Администрация Ейского городского поселения
	Мероприятия по обрезке деревьев возле дома по ул. Повстанческая №117 и №123 будут выполнены специалистами МКУ «ЦОГ» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.

	4 квартал 2023-     1 квартал 2024

	208. 
	400







	Провести мероприятия по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала по ул. Труда 
от ул. Б. Хмельницкого 
до ул.Армавирская
	Администрация Ейского городского поселения
	При формировании перечня участков дорог, которые необходимо отремонтировать путем грейдирования с добавлением инертного материала данный участок будет учтен в рамках выделенного финансирования в 2024 году




	2023- 2024

	209. 
	401
	Провести мероприятия 
по ремонту дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала 
по ул. Н. Садовая 196 
от ул.Московская до ул.Одесская

	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятия в 2023 году не представляется возможным. 
При формировании перечня участков дорог, которые необходимо отремонтировать путем грейдирования с добавлением инертного материала данный участок будет учтен в рамках выделенного финансирования в 2024 году. 

	2023-2024

	210. 
	402
	Провести мероприятия по спилу дерева возле дома  по ул. Н. Садовая 198
	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнено. Специалистами МКУ "ЦГХ" были проведены работы по спилу дерева возле дома  по ул. Н. Садовая 198 в полном объеме
	1 квартал 2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	211. 
	404
	Провести мероприятия 
по спилу дерева возле дома  по ул. Н. Садовая, 210
	Администрация Ейского городского поселения
	Мероприятия по спилу дерева возле дома по ул. Н.Садовая, 210, будут выполнены в ближайшее время специалистами МКУ «ЦОГ» за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.

	4 квартал 2023

	212. 
	425






	Реконструкция ливневой канализации проходящей 
по ул. Хрюкина, Крупской, Матросова, Чкалова  и имеющей признаки бесхозяйственной

	Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район

Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятия в 2023 году не представляется возможным. 
В 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения планируется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ливневой канализации, проходящей по данным улицам. 
	2023-2024

	213. 
	426
	Принять меры по предотвращению подтопления домовладения по ул.Крупской, 15, 
(через двор идет ливневка на ул.Осипенко) 
	Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район

Администрация Ейского городского поселения
	Требуется проведение работ по строительству КНС. В связи с отсутствием свободных источников финансирования, выполнить данные работы в 2023 году не представляется возможным.
В настоящий момент проводится корректировка ПСД с целью определения стоимости выполнения работ, после проведения указанной процедуры, данные мероприятия будут включены в проект бюджета Ейского городского поселения Ейского района на 2024-2025 г.г.

	2024-2025

	214. 
	442
	Принять меры по уборке строительного мусора 
в пер.Терновый

	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнено. Собственник земельного участка очистил территорию в пер.Терновый от строительного мусора.  
	1 квартал 
2023

	215. 
	481
	Обустройство тротуара 
по ул.Армавирской 194 
вдоль строительных магазинов 
 
	Администрация Ейского городского поселения
	Работы по обустройству тротуара по ул.Армавирская, 194 вдоль строительных магазинов будут проведены при условии дополнительного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения в 2024 году.
	2023-2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	216. 
	483
	Установить дорожный знак запрещающий движение большегрузного транспорта по ул. Баррикадной и Осипенко 
	Администрация Ейского городского поселения
	Данный вопрос был вынесен на комиссию по БДД в 1 квартале 2023 года. На комиссии было принято решение о нецелесообразности установки данного знака, так как дорожное покрытие указанных улиц находится в грунтовом исполнении. Проектом организации дорожного движения установка данного дорожного знака не предусмотрена.
	2023

	217. 
	508
	Установка остановочного павильона с пандусом по ул.Б.Хмельницкого между ул.Гоголя и Кухаренко (часто падают пожилые люди)
	Администрация Ейского городского поселения
	В рамках подготовки проекта бюджета Ейского городского поселения Ейского района на плановый период 2024 и 2025 годов будут внесены предложения по включению вышеуказанных мероприятий в проект бюджета на 2024 - 2025 годы. 
	2023-2025

	218. 
	510




	Обустройство детской площадки с тренажерами 
по ул. Балабанова 333 за зданием "Россельхозбанком"

	Администрация Ейского городского поселения
	При условии достаточного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения данные мероприятия будут запланированы на 2024 год. 


	2024

	219. 
	522
	Организовать санитарную обработку мусорных контейнеров в пер. Мира 161, угол Пушкина 69
	Администрация Ейского городского поселения
	При условии дополнительного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения будет выполнено в 2024 году.
	2023-2024

	220. 
	529
	Провести мероприятия по спилу дерева возле дома по ул. Армавирская 156 и напротив дома по ул.  Армавирская 157
	Администрация Ейского городского поселения
	Запланировано выполнить за счет средств из бюджета Ейского городского поселения силами специалистов МКУ «ЦОГ»
	4 квартал 2023-     1 квартал 2024

	221. 
	556






	Ремонт дорожного покрытия путем грейдирования с добавлением инертного материала по ул. Павленко 
от ул. Мичурина 
до ул. Некрасова
	Администрация Ейского городского поселения
	 При формировании перечня участков дорог, которые необходимо отремонтировать в 2024 гуду, путем грейдирования с добавлением инертного материала данный участок будет учтен в рамках выделенного финансирования



	2023-2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	222. 
	557
	Провести мероприятия по спилу 4 деревьев возле дома по ул. Гастелло 25 угол ул. Матросова
	Администрация Ейского городского поселения
	Запланировано выполнить за счет средств из бюджета Ейского городского поселения силами специалистов МКУ «ЦОГ»
	4 квартал 2023-     1 квартал 2024

	223. 
	558
	Провести мероприятия по кронированию дерева напротив дома по ул. Гастелло 32
	Администрация Ейского городского поселения
	Запланировано выполнить за счет средств из бюджета Ейского городского поселения силами специалистов МКУ «ЦОГ»
	4 квартал 2023-     1 квартал 2024

	224. 
	559
	Рассмотреть возможность замены электрического столба с одной фазой на установку столба с более мощной фазой на углу ул. Гастелло 32/ ул. Матросова 

	Администрация Ейского городского поселения
	Данные работы будут включены в производственную программу "НЭСК-Электросети" "Ейскэлектросеть" на 2023 - 2024 год




	2023-2024

	225. 
	560






	Обустройство тротуара по улице Седина вдоль парка «Дружбы»
	Администрация Ейского городского поселения
	Ориентировочная стоимость работ по устройству тротуара по улице Седина от улицы Б.Хмельницкого до улицы Матросова составляет 1 400 000,00 рублей.  Запланировать данные работы в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированим ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. 
Повторно вопрос будет рассмотрен в 2024 году.
	2024

	226. 
	587
	Восстановление уличного освещения по ул.Маяковского 
от домов 43-55
	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнено. Мероприятия по восстановлению уличного освещения по ул.Маяковского от домов 43-55 проведены.
	2023

	227. 
	589
	Наведение санитарного порядка на территории заброшенного дома по ул. Гастелло 17 
	Администрация Ейского городского поселения
	В сентябре 2022 года на собственника дома был составлен протокол об административном правонарушении. Весной 2023 года собственник пообещал навести санитарный порядок, но обещание не выполнил. 
15.08.2023 года собственника повторно вызвали на комиссию для составления протокола.
	2023
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	228. 
	616
	Провести мероприятия по кронированию деревьев возле домов по ул. Ростовская 213,211, 215

	Администрация Ейского городского поселения
	Запланировано выполнить за счет средств из бюджета Ейского городского поселения силами специалистов МКУ «ЦОГ»
	4 квартал 2023-     1 квартал 2024

	229. 
	617



	Рассмотреть возможность замены старых столбов электропередач  у домов 74 и 82 по ул. Орловская
	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнено. Проведена замена старых столбов электропередач  у домов 74 и 82 по ул. Орловская



	2 квартал 2023

	230. 
	618
	Провести мероприятия по кронированию деревьев возле домов по ул. ул.Ростовская 248 угол ул.Орловская 69  
	Администрация Ейского городского поселения
	Запланировано выполнить за счет средств из бюджета Ейского городского поселения силами специалистов МКУ «ЦОГ»
	4 квартал 2023-     1 квартал 2024

	231. 
	630




	Рассмотреть возможность установки остановочного павильона на углу ул. Армавирская –Ломоносова 

	Администрация Ейского городского поселения
	При условии достаточного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения вопрос обустройства остановочного павильона будет рассмотрен в 2024 году.

	2023-2024

	232. 
	632



	Ремонт дорожного покрытия путем грейдирования 
с добавлением инертного материала по ул. Котовского
	Администрация Ейского городского поселения
	Работы по грейдированию улицы Котовского запланированы на 2024 год за счет средств из бюджета Ейского городского поселения

	2023-2024

	233. 
	637
	Рассмотреть вариант использования, как посадочный материал молодых саженцев акации и клена, выросших во дворе домов по ул. Коммунистическая 6,  6а  

	Администрация Ейского городского поселения
	Пересадка саженцев невозможна, при осмотре специалистами  МКУ «ЦОГ» выявлено, что данные саженцы являются порослью
	2023

	1
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	234. 
	671
	Наведение санитарного порядка на заброшенной территории домовладения по ул. Краснодарская 222 
	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнено. При выезде специалистов МКУ «ЦГХ» 27 июля 2023 года на место установлено, что собственником земельного участка наведен санитарный порядок, прилегающая территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии.
	2023

	235. 
	685




	Ремонт тротуара по ул. К.Либкнехта (нечетная сторона) от ул. Победы  до ул. Н.Садовой

	Администрация Ейского городского поселения
	Запланировать асфальтирование тротуара в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированием ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. 
Повторно вопрос будет рассмотрен в 2024 году.
	2024

	236. 
	721
	Кронирование тополя возле магазина Магнит на пересечении ул. К Либкнехта угол Н.Садовой 
	Администрация Ейского городского поселения
	Запланировано выполнить за счет средств из бюджета Ейского городского поселения силами специалистов МКУ «ЦОГ»
	4 квартал 2023-     1 квартал 2024

	Восточный городской четырехмандатный избирательный округ №7

	Ейское городское поселение

	237. 
	1







	Укладка асфальтного покрытия на территории Д/С № 30

	Управление образованием администрации МО Ейский район

	Мероприятия по разработке ПСД, прохождение гос. экспертизы и направление заявки на участие в государственной программе КК «Развитие образования» по пункту 1.13 «Благоустройство прилегающей территории» будут осуществлены в 2024 году. 
Работы планируется произвести в 2024-2025 г.г. Ориентировочная стоимость 6000,0 тыс. рублей.

	2024-2025

	238. 
	113






	Строительство тротуара или пешеходной дорожки по ул.Плеханова от дома 9/10 к автобусной остановке
	Администрация Ейского городского поселения
	 Запланировать строительство тротуара или пешеходной дорожки по ул.Плеханова от дома 9/10 к автобусной остановке в 2023-24 годах не представляется возможным, в связи с запланированным софинансированим ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. 
При условии достаточного финансирования вопрос о выполнении данных мероприятий будет рассмотрен в 2025 году.
	2025
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	239. 
	119
	Провести мероприятия по спилу 9 деревьев возле дома 9/8 по ул.Плеханова
	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнено. Работы проведены за счет средств ТСЖ

	2023

	240. 
	234





















	Оказать содействие в проведении капитального ремонта лифтов в 8,9,10 подъездах дома №20/1 
по ул. Коммунистическая

	Администрация Ейского городского поселения
	  На счет регионального оператора поступили денежные средства на общую сумму 7 597 867,65 рублей, по состоянию на 30.05.2023 распределено на лицевые счета собственников 7 396 687,75 рублей. Из общей суммы поступлений на отдельный лицевой счет «невыясненные платежи» в данном МКД зачислены денежные средства на общую сумму 201 179,90 рублей из которых: 182 137,86 рублей – проценты банка на остаток денежных средств на счете за период нахождения данного МКД на спецсчете (данные денежные средства не подлежат распределению по лицевым счетам); 3 050,00 рублей – возврат комиссии; 15 992,04 рублей – оплата физических лиц, не подтвержденная ЕИРЦ.
  Пени по специальным счетам регионального оператора не отражаются в платежном документе.
В доме расположено 10 лифтов, из них 3 требуют капитального ремонта, при этом денежных средств достаточно для проведения работ по их замене. С целью решения вопроса о проведении ремонтных работ собственникам помещений необходимо организовать общее собрание.
Данная информация доведена до председателя ТСЖ.
	2023-2024

	241. 
	235






	Проведение ремонта и восстановление детской 
спортивной площадки 
напротив дома 20/ 2 
по ул. Коммунистическая


	Администрация Ейского городского поселения
	При условии дополнительного финансирования будет выполнено в 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения.
	2023-2024
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	242. 
	237
	Озеленение территории между домом 20/1 по ул. Коммунистическая и д/с 34

	Администрация Ейского городского поселения
	Будет выполнено в рамках аварийно-восстановительных работ дома 20/1 по ул. Коммунистическая
	2024

	243. 
	266



























	Решить проблему и принять меры по предотвращению подтопления домов №43/2 и 43/1 по ул.Красная после дождей
	Администрация Ейского городского поселения
	Администрацией города Ейска принято решение о проектировании объекта «Ливневая КНС на пересечении улиц Красная – Западная в г. Ейске с напорным коллектором» с учетом максимального объема дождевых стоков. Для реализации проекта по объекту «Ливневая КНС на пересечении улиц Красная – Западная в г. Ейске с напорным коллектором», также необходимо строительство объекта «Строительство ливневой канализации по ул. Красной в г. Ейске 2-я очередь (сброс в карьер)» с прудом накопителем ливневых стоков и очистных сооружений.
Подготовлены сметные расчеты стоимости выполнения работ по корректировке проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Ливневая канализация по ул. Красной 2 очередь (сброс в карьер)». Общая сумма проектно-изыскательских работ необходимых для прохождения государственной экспертизы с учетом НДС-20% составляет -17 283 596,36 рублей.
12 мая 2022 года администрацией города Ейска направлены письма в министерство ТЭК и ЖКХ и министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края для включения вышеуказанных проектно-сметных работ в одну из краевых программ с целью софинансирования. По результатам рассмотрения заявок в адрес администрации города Ейска направлены отказы по причине отсутствия свободных источников финансирования вышеуказанных мероприятий.
На сегодняшний день администрацией города Ейска подготовлена   и будет   повторно    направлена    заявка      в 
	2023-2025
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	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края для включения вышеуказанных проектно-сметных работ в одну из краевых программ с целью софинансирования.
Для исключения подтопления многоквартирных    жилых    домов 66/1, 66/2, 66/3, 66/4 по ул. Красной в городе Ейске дождевыми водами в период сильных ливней принято решение о строительстве в районе пожарного депо по улице Красной, № 68/1 второй насосной станции откачки дождевых вод с напорным коллектором с учетом поступления максимального объема дождевых стоков.  
 Стоимость работ по проектированию объекта «Ливневая КНС на пересечении улиц Красная-Западная в г. Ейске с напорным коллектором» составляет   3 691 009 (три миллиона шестьсот девяносто одна тысяча девять) рублей без стоимости затрат на государственную экспертизу проектно-сметной документации.
Муниципальной программой Ейского городского поселения Ейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района на 2020 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 31.10.2019г. № 932, мероприятия по проектированию объекта были запланированы на 2020 – 2022 годы. 
За 2020 год выполнены работы по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям участка строительства канализации, разработана схема ливневой канализации и расчет поступающих объемов дождевых сточных вод для определения диаметра труб ливневого коллектора, мощности насосного оборудования и объемов резервуаров сбора воды канализационной насосной 
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	станции.  Сумма затрат составила – 700 928 рублей местного бюджета.
За период 2021 года выполнены работы по разработке проекта планировки и проекта межевания земельного участка под строительство объекта на сумму 310 080,61 рублей. 
  25 ноября 2021 года проведены публичные слушания по утверждению проектов планировки и межевания земельного участка, назначенные постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 11октября 2021 года № 913. Решено утвердить разработанный проект планировки и межевания земельного участка.
	Проектом бюджета Ейского городского поселения Ейского района на 2022 год предусмотрены средства местного бюджета в сумме 2 680, 0 тыс. рублей на изготовление проектно-сметной документации по объекту «Ливневая КНС на пересечении улиц Красная-Западная в г. Ейске с напорным коллектором». 
В настоящий момент заключен муниципальный контракт, ведутся работы по ремонту КНС

	

	244. 
	328











	Оборудовать спортивную площадку возле СШ «Мечта»

	Отдел по физической культуре и спорту 
	Согласно акта обследования спортивной площадки комиссией МБУДО СШ «Мечта» Ейского района от 16.01.2023г. было выявлено, что техническое состояние универсальной спортивной площадки является неудовлетворительным. Необходимо провести капитальный ремонт покрытия, ограждения площадки, частичный ремонт оборудования. Привести в соответствие требованиям СанПиН для пригодности к проведению учебно-тренировочных занятий. Администрацией МБУДО СШ «Мечта» Ейского района запрошены и получены коммерческие предложения по ремонту спортивной площадки.  
	2023-2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	Стоимость ремонта составляет 2 535 509,76 руб., согласно второму коммерческому предложению 2 728 700 руб. Работы планируется провести  в 2024 году, за счет средств муниципального и краевого бюджетов.

	

	245. 
	367
	Монтаж уличного освещения в районе дворовой детской площадки по ул. ул.Красная 66/9
	Администрация Ейского городского поселения
	При условии дополнительного финансирования будет выполнено в 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения
	2023-2024

	246. 
	484
	Ремонт дорожного покрытия по ул. Горького от ул. Коммунистическая к лиману, ранее выполненный ямочный ремонт не соответствует нормативам качества

	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнен ямочный ремонт. Для приведения в нормативное состояние необходимо выполнить капитальный ремонт дорожного покрытия, в связи с отсутствием свободных источников финансирования в 2023 году выполнить вышеуказанные мероприятия не представляется возможным. Будет выполнено в 2024 году при выполнении работ по ремонту улично-дорожной сети.

	2023-2024

	247. 
	488
	Установить ограждение площадки для сбора ТКО 
на территории дома 20/2 
по ул. Горького 

	Администрация Ейского городского поселения
	При условии достаточного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения, данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году. 


	2023-2024

	248. 
	539



	Оборудовать детскую площадку во дворе дома 59 по ул. Красная

	Администрация Ейского городского поселения
	На баланс и в оперативным управление МКУ «ЦГХ» был передан детский спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный на придомовой территории между домами № 59 и  59/2 по ул.Красная.
В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить мероприятия по оборудованию детской площадки в 2023 году не представляется возможным. Данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году. 
	2024

	249. 
	728





	Выполнить работы по укладке безопасного покрытия на детской площадке во дворе дома  по ул. Красная 59/2, добавить спортивное оборудование 
	Администрация Ейского городского поселения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	250. 
	593





	Оборудовать детскую площадку во дворе дома по ул.Коммунистическая, 36/2
	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования, выполнить данные мероприятия в 2022-2023 годах не представляется возможным. 
При условии достаточного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения, данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году.
	2024

	251. 
	597
	Выполнить работы по стрижке зеленых насаждений у фасада дома №36/2 по ул. Коммунистической

	Администрация Ейского городского поселения
	Будет выполнено в осенний период 2023 года специалистами МКУ «ЦОГ»



	4 квартал
2023

	252. 
	598
	Рассмотреть вопрос переоборудования детской площадки, установку спортивной площадки, а также установку безопасного покрытия на площадке между домами 2/2 и 4 
по ул. Плеханова

	Администрация Ейского городского поселения
	При условии достаточного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения, данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году. 






	2023-2024

	253. 
	640





	Выполнить работы по ремонту дорожного покрытия при въезде к дому по ул. Красной 35/1 со стороны мусорной площадки

	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятия в 2023 году не представляется возможным.
При условии достаточного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения, данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году. 
	2023-2024

	254. 
	641





	Оборудовать детскую площадку с безопасным покрытием во дворе дома 2 пер. Керченский

	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятия в 2023 году не представляется возможным.
При условии достаточного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения, данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году. 
	2023-2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	255. 
	643
	Предусмотреть ремонт дорожного покрытия к мусорным контейнерам, расположенным на против дома 10 по ул. Пионерской, а также дополнительное освещение к указанной территории
	Администрация Ейского городского поселения
	Контейнерная площадка, расположенная напротив дома 10 по ул. Пионерской - демонтирована 
 
	2023

	256. 
	645






	Выполнить работы по укладке дорожного покрытия вдоль фасада дома 
по пер.  Керченский,2, 
напротив, аллеи «Молодежная площадь»

	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные мероприятия в 2023 году не представляется возможным.
При условии достаточного финансирования за счет средств из бюджета Ейского городского поселения, данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году. 
	2023-2024

	257. 
	722
	Предусмотреть установку уличного освещения от дома 59/8 к дому 57 по ул.Красная
	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования выполнить данные работы в 2022 году не представляется возможным, мероприятия по устройству уличного освещения в районе дома № 59/8 по улице Красной запланированы на 2024 год за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. 

	2024

	258. 
	726
	Провести мероприятия по кронированию 8 тополей вокруг дома №8 
по ул. Пионерская 

	Администрация Ейского городского поселения
	Будет выполнено в осенний период 2023 года специалистами МКУ «ЦОГ»

	4 квартал
2024

	259. 
	727




	Принять меры по определению и устранению причин подтопления дома №8 по ул.Пионерской 
	Администрация Ейского городского поселения
	Работы по определению и устранению причин подтопления дома №8 по ул.Пионерской в г.Ейске будут рассмотрены в 2024 году, финансирование из бюджета Ейского городского поселения.
 
	2023-2024

	1
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	260. 
	729





	Ремонт дорожного покрытия участка дороги от ул. Мичурина к дому №59/2 по ул.Красная

	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования, выполнить данные мероприятия в 2023 году не представляется возможным.
При условии достаточного финансирования, данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году за счет средств из бюджета Ейского городского поселения. 
	2023-2024

	261. 
	777







	Ремонт тротуара 
от ул. Пионерской в сторону ул.Горького. (вдоль школы интерната)

	Администрация Ейского городского поселения
	Запланировать асфальтирование тротуара в 2023 году не представляется возможным в связи с запланированным софинансированием ремонта тротуаров по улицам Гоголя, Ростовская, Первомайская. 
В связи с отсутствием свободных источников финансирования в бюджете выполнить ремонт тротуара в 2023 году не представляется возможным. 
Повторно вопрос будет рассмотрен в 2024 году.
	2024

	262. 
	779
	Решить вопрос с заменой электростолба у дома №3 в пер.Печерский

	Администрация Ейского городского поселения
	Выполнено. Проведены работы по замене электростолба у дома №3 в пер.Печерский.


	2 квартал
2023

	263. 
	781
	Выполнить мероприятия по устройству уличного освещения от дома №18 
пер. Ялтинский и до дома по ул. Камская 2

	Администрация Ейского городского поселения
	В связи с отсутствием свободных источников финансирования, выполнить данные работы в 2023 году не представляется возможным, мероприятия по устройству уличного освещения на данном участке запланированы на 2024 год.

	2024





Начальник отдела по взаимодействию с органами 
местного самоуправления управления внутренней 
политики и территориальной безопасности администрации 
муниципального образования Ейский район                                                                                                               В.И.Нурисламов 
