ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Ейский район

от ____________ №  ________

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Ейский район

от 5 сентября 2019 года № 674

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Ейский район

от ___________ № ____)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЕЙСКОМ РАЙОНЕ»

г. Ейск

# ПАСПОРТ

# муниципальной программы Ейского района

«Развитие жилищно-коммунального и

дорожного хозяйства в Ейском районе»

| Координатор муниципальной программы | управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | улучшение водоснабжения, теплоснабжения и санитарно-эпидемиологической обстановки Ейского района; развитие сети автомобильных дорог на территории Ейского района; участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Ейский район; обеспечение сохранности жилищного фонда, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом |
| Задачи муниципальной программы | проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения, теплоснабжения в Ейском районе; выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, и содержанию автомобильных дорог районного значения Ейского района, включая проектно-изыскательские работы; осуществление полномочий муниципального образования Ейский район в области обращения с твердыми коммунальными отходами; финансирование расходов на содержание и функционирование органа местного самоуправления; проведение комплексных мероприятий отдельных государственных полномочий по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю; обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда Ейского района |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы Проекты и (или) программы | количество построенных водозаборных сооружений; количество отремонтированных автомобильных дорог; количество изготовленной сметной документации на объект; количество приобретенных мусорных контейнеров для отходов; количество произведенного строительного контроля; количество построенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; количество отремонтированных объектов теплоснабжения; формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (в части содержания муниципального жилого фонда); количество отремонтированных объектов водоснабжения; количество установленных водонапорных башен; количество изготовленной проектно-сметной документации; разработка, корректировка схем водоснабжения и водоотведения; разработка, корректировка программы энергосбережения; разработка, корректировка схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и схемы очистки; участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; ликвидация стихийных свалок на территории Ейского района; содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (покос травы, обрезка зеленых насаждений, посыпка песко-соляной смесью); количество отчетов о физическом состоянии объектов, технические отчеты, заключения и другая техническая документация; предоставление субсидии государственным и муниципальным организациям по водоснабжению населения федеральный проект «Чистая вода» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2026 годы. этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов и (или) программ | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 301 318,3 тыс.рублей, из них: 0,0 тыс. рублей из федерального бюджета, 115 025,4 тыс.рублей из краевого бюджета, 185 267,9 тыс.рублей из районного бюджета, 1 025,0 тыс. рублей из бюджета поселений: Всего: 2021 год – 169 973,4 тыс. рублей; 2022 год – 55 704,6 тыс. рублей; 2023 год – 22 440,1 тыс. рублей; 2024 год – 17 763,4 тыс. рублей; 2025 год – 20 784,4 тыс. рублей; 2026 год – 14 652,4 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета: 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета: 2021 год – 95 420,6 тыс. рублей; 2022 год – 11 561,8 тыс. рублей; 2023 год – 2 170,2 тыс. рублей; 2024 год – 2 170,2 тыс. рублей; 2025 год – 1 851,3 тыс. рублей; 2026 год – 1 851,3 тыс. рублей; за счет средств районного бюджета: 2021 год – 73 972,9 тыс. рублей; 2022 год – 43 697,7 тыс. рублей; 2023 год – 20 269,9 тыс. рублей; 2024 год – 15 593,2 тыс. рублей; 2025 год – 18 933,1 тыс. рублей; 2026 год – 12 801,1 тыс. рублей. за счет средств бюджета поселений: 2021 год – 579,9 тыс. рублей; 2022 год – 445,1 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования проектов и (или) программ составляет: Всего: 2021 год – 987,0 тыс. рублей; 2022 год – 11 090,2 тыс. рублей; 2023 год – 6 716,3 тыс. рублей; 2024 год – 2 000,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета: 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета: 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 9 391,6. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств районного бюджета: 2021 год – 987,0 тыс. рублей; 2022 год – 1 698,6 тыс. рублей; 2023 год – 6 716,3 тыс. рублей; 2024 год – 2 000,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета поселений: 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей. |

- Характеристика текущего состояния и основные

проблемы сферы развития жилищно-коммунального

и дорожного хозяйства Ейского района

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, его реформирования, экономическое состояние жилищно-коммунального комплекса, качество коммунальных услуг и многие другие аспекты функционирования отрасли являются проблемными.

Одной из проблем развития сельских населенных пунктов Ейского             района является неудовлетворительное обеспечение населения питьевой водой.

Уровень благоустройства некоторых населенных пунктов района остается низким на протяжении последних лет. В этих случаях жители использует воду из децентрализованных источников водоснабжения (артезианских скважин).

Практически во всех населенных пунктах Ейского района основным проблемным вопросом по решению обеспечения водой потребителей является необходимость реконструкции аварийных и строительства новых  объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных башен, водопроводных насосных станций).

Большинство систем питьевого водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды.

В результате недостаточных бюджетных и внебюджетных инвестиций снизились объемы строительства объектов водоснабжения и инженерной          инфраструктуры, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов.

Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития муниципального образования. Преодоление сложившегося несоответствия потребовало комплексного программного подхода и государственной поддержки. Планируется произвести капитальный ремонт и ремонт водопроводных сетей на 70 %.

В 2021 году запланированы следующие виды работ:

Выполнение капитального ремонта артезианских скважин в                     ст-це Ясенской, ст-це Копанской, хут. Новатор, пос. Ясенская Переправа -                3,5 млн. рублей;

актуализация схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений Ейского района – 0,8 млн. рублей;

разработка программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Ейского района – 0,1 млн. рублей;

устройство модульной станции подкачки питьевой  воды на ВК -7 на водоводе В-2-10,0 млн. рублей;

изготовление технических заключений на участке водопроводных сетей, расположенных на территории сельских поселений Ейского района, выполнение работ по замене сетей общей протяженностью  30 км -               700,0 тыс. рублей.

В 2022 году планируется провести следующие мероприятия:

изготовление технических заключений на участки водопроводных сетей, расположенных на территории сельских поселений Ейского района, выполнение работ по замене сетей общей протяженностью 30 км  –                   0,7 млн. рублей;

выполнение работ по замене сетей водоснабжения, общей                                протяженностью 30 км – 37,0 млн. рублей;

строительство межпоселкового магистрального водопровода от водопровода В-2 до с. Красноармейского диаметром 100 мм протяженностью   2 км – 4,0 млн. рублей;

выполнение проектно-сметной документации по строительству водопроводных очистных сооружений в станице  Должанской Ейского района Краснодарского края – 1,1 млн. рублей;

выполнение проектно-сметной документации по реконструкции водопроводных очистных сооружений в станице Камышеватской Ейского района Краснодарского края – 1,1 млн. рублей.

К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района при осуществлении дорожной деятельности, включая:

принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Ни один из существующих видов транспорта не заменит самый массовый и доступный – автомобильный транспорт.

Ускорение автомобилизации страны и увеличение в составе транспортного потока доли тяжелых грузовых автомобилей пока не привело к соответствующему росту объемов строительства, реконструкции и ремонта автодорожной сети.

Из-за недостаточности финансирования автомобильные дороги сегодня не обладают резервами «долговременной устойчивости», имеется существенное отставание объемов выполнения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог от объемов, вытекающих из межремонтных сроков, не могут быть выполнены в полной мере требования в части периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Важнейшей частью транспортной инфраструктуры являются автомобильные дороги районного значения, которые обеспечивают движение грузо-, пассажирских перевозок как внутри населенных пунктов, так и в границах муниципальных районов. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети муниципального образования Ейский район и отсутствие возможности финансировать даже в минимально допустимом объеме дорожные работы на автомобильных дорогах районного значения является сдерживающим фактором развития района и требует оказания финансовой помощи из средств краевого бюджета.

Мероприятия, направленные на развитие дорожного хозяйства,              способствуют достижению надлежащего транспортно-эксплуатационного         состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог районного значения, что является гарантией социально-экономического развития,          улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели – повышения стандартов качества жизни.

В 2021 году планируется провести следующие мероприятия:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к        с. Красноармейское» – 3, 8 млн. рублей;

изготовление сметной документации, строительный контроль на          объекты: «Подъезд к с. Красноармейское», «Подъезд к хут. Ррассвет», «Подъезд к пос. Заря»,. «Подъезд к хут. Новатор»,. «Подъезд к пос. Яснопольскому»– 0,1 млн. рублей;

содержание автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования Ейский район, которые закреплены за управлением на праве оперативного управления и искусственных сооружений на них (обрезка зеленых насаждений на придорожной полосе, покос травы, обновление разметки дорожной полосы, восстановление сбитых дорожных знаков, в зимний период – осуществление уборки снега и посыпки дороги (песком) при гололёде) – 0,1 млн. рублей;

В 2022 году планируется провести следующие мероприятия:

изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной догори «Подъезд к хут. Рассвет» – 4,9 млн. рублей;

содержание автомобильных дорог (обрезка зеленых насаждений на      придорожной полосе, покос травы, обновление разметки дорожной полосы, восстановление сбитых дорожных знаков, в зимний период осуществление уборки снега и посыпки дороги (песком) при гололёде) – 1,0 млн. рублей.

Одной из самых серьезных проблем нашего района является процесс  утилизации и вторичной переработки различных бытовых отходов. На увеличение объемов бытовых отходов влияет множество самых разнообразных        факторов, среди которых основными являются: повышение уровня жизни и         численности населения, увеличение темпов роста экономики. И вполне               логично, что для сохранения экологической обстановки в районе требуется своевременное избавление от накопившихся отходов.

В 2021 году планируется провести следующие мероприятия:

Составление сметной документации, строительный контроль, строителльство контейнерных площадок  и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов-0,5 млн. рублей;

разработка схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления          твердых коммунальных отходов на территории Ейского района –                     0,5 млн. рублей;

участие в организации деятельности по накоплению (в том числе            раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Ейского района – 0,5 млн. рублей;

корректировка генеральной схемы очистки Ейского района                    0,7 млн. рублей;

приобретение контейнеров и бункеров 8 м3 для сбора ТКО на территории сельских поселений Ейского района-0,6 млн. рублей.

В 2022 году планируется провести следующие мероприятия:

определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 0,3 млн. рублей;

ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных       отходов – 0,03 млн. рублей;

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных                  отходов – 3,0 млн. рублей;

содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных                  отходов – 0,7 млн. рублей.

Реализация муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства района, улучшить качество дорог, наладить снабжение питьевой водой, повысить эффективность социальных объектов. На этой основе улучшатся условия жизни населения, поднимется инвестиционная привлекательность района для частного бизнеса, вырастет потенциал дальнейшего экономического и социального развития, налоговых поступлений в бюджет района и сельских поселений.

Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и органов районного самоуправления при деятельном участии населения Ейского района.

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 25 декабря 2012 года             № 271-ФЗ, с целью создания правовых, финансовых механизмов региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах принят Закон Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края» (далее – Закон Краснодарского края             № 2735-КЗ).

В качестве гарантированного источника финансирования своевременного проведения капитального ремонта Жилищный кодекс РФ установил обязанность собственников помещений в многоквартирных домах ежемесячно вносить плату на капитальный ремонт своего дома. Указанная плата образует фонд капитального ремонта многоквартирного дома.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается в размере, равном 70% от размера федерального стандарта стоимости капитального ремонта жилого помещения на один квадратный метр общей площади жилья в месяц, установленного для Краснодарского края постановлением Правительства Российской Федерации, что составляет              5 рублей 32 копейки на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и

этапы реализации муниципальной программы

  - Основными целями муниципальной программы являются:

улучшение водоснабжения, теплоснабжения и санитарно-эпидемиологической обстановки Ейского района;

развитие сети автомобильных дорог на территории Ейского района;

участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Ейский район;

обеспечение сохранности жилищного фонда, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом (в части содержания муниципального жилого фонда).

2.2. Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения – теплоснабжения в Ейском районе;

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог районного значения Ейского района, включая проектно-изыскательские работы;

осуществление полномочий муниципального образования Ейский район в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации  жилищного фонда Ейского района.

2.3. Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в течение 2021-2026 годов.

2.4. Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Статус <*> | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020год | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год | 2026год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество построенных водозаборных сооружений | ед. | 3 | 2 |  | - |  | - |  | 1 | 1 | 1 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2. | Количество отремонтированных автомобильных дорог | ед. | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - | 2 | 2 | 2 |
| 1.3. | Количество изготовленной проектно-сметной документации на объект | ед. | 3 | - |  | - |  | 1 |  | - | 3 | 3 | 2 |
| 1.4. | Количество приобретенных мусорных контейнеров для отходов | ед. | 3 | - |  | 195 |  | 76 |  | - | - | - | - |
| 1.5. | Количество произведенного строительного контроля | ед. | 3 | 2 |  | 8 |  | 5 |  | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 1.6. | Количество построенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 3 | - |  | - |  | - |  | - | 4 | 4 | 4 |
| 1.7. | Разработка, корректировка схем водоснабжения и водоотведения | ед. | 3 | - |  | 1 |  | 1 |  | - | - | - | - |
| 1.8. | Разработка, корректировка программы энергосбережения | ед. | 3 | - |  | 1 |  | - |  | - | - | - | - |
| 1.9. | Разработка, корректировка схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и схемы очистки | ед. | 3 | - |  | 1 |  | - |  | - | 2 | 2 | 2 |
| 1.10. | Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | % | 3 | - |  | 100 % |  | 100 % |  | - | - | - | - |
| 1.11. | Ликвидация стихийных свалок на территории Ейского района | ед. | 3 | - |  | 4 |  | - |  | - | - | - | - |
| 1.12. | Количество изготовленной сметной документации на объект | ед. | 3 | - |  | 9 |  | 4 |  | 4 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.13. | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (покос травы, обрезка зеленых насаждений, посыпка песко-соляной смесью, нанесение дорожной разметки) | ед. | 3 | - |  | 3 |  | 4 |  | 4 | - | - | - |
| 1.14. | Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | м2 | 3 | - |  | 2075,1 |  | - |  | - | - | - | - |
| 1.15. | Количество отремонтированных объектов водоснабжения | ед. | 3 | - |  | 6 |  | 3 |  | 1 | - | - | - |
| 1.16. | Количество установленных водонапорных башен | ед. | 3 | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 | - | - | - |
| 1.17. | Количество отчетов о физическом состоянии объектов, технические отчеты, заключения и другая техническая документация | ед. | 3 | - |  | 4 |  | - |  | - | - | - | - |
| 1.18. | Предоставление субсидии государственным и муниципальным организациям по водоснабжению населения | % | 3 | - |  | 100 % |  | 100 % |  | - | - | - | - |

3. Перечень и краткое описание основных

мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного

хозяйства Ейского района»

# Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Ейского района» состоит из основных мероприятий, направленных на развитие систем водоснабжения-теплоснабжения населенных пунктов Ейского района, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Ейского района.

Реализация муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства района, улучшить качество дорог, наладить снабжение питьевой водой, повысить эффективность социальных объектов.

Осуществить отдельные государственные полномочия Краснодарского края по осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионного контроля, а также осуществить полномочия муниципального образования Ейский район в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Обеспечить сохранность жилищного фонда, сформировать эффективные механизмы управления жилищным фондом, обеспечить комплексное восстановление эксплуатационных характеристик многоквартирных домов.

# Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ста-тус | Годы реализа-ции | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Непосредст-венный результат реализации мероприятия |  | Муниципаль-ный заказчик, главный распорядитель (распоряди-тель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федера-льный бюдж-ет | краевой бюджет | Район-ный бюджет |  | Бюд-жеты поселе-ний |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1. | Цель 1. Улучшение водоснабжения, теплоснабжения и санитарно-эпидемиологической обстановки Ейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.1. Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения, теплоснабжения в Ейском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие № 1.1.1.: Улучшение водо- теплоснабжения Ейского района |  | 2021 год | 140 857,9 | 0,0 | 90 700,0 |  | 50 157,9 |  | 0,0 |  | улучшение системы водоснаб-жения и теплоснаб-жения | УЖКХ и КС МО Ейский район |
|  |  |  | 2022 год | 37 490,9 | 0,0 | 9 391,6 |  | 28 099,3 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 7 630,6 | 0,0 | 0,0 |  | 7 630,6 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 2 903,3 | 0,0 | 0,0 |  | 2 903,3 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 6 132,0 | 0,0 | 0,0 |  | 6 132,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 195 014,7 | 0,0 | 100 091,6 |  | 94 923,1 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Мероприятие № 1.1.1.1.: Развитие системы водоснабжения Ейского района |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |  | изготовление проектно-сметной документации |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Мероприятие № 1.1.1.2.: Развитие систем теплоснабжения Ейского района |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | улучшение систем теплоснабже-ния |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | Мероприятие № 1.1.1.3.: Составление сметной документации и строительный контроль объектов |  | 2021 год | 537,9 | 0,0 | 0,0 | 537,9 | 0,0 |  | составление сметной документации и строительный контроль |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 202,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 132,0 | 0,0 | 0,0 | 132,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 871,9 | 0,0 | 0,0 | 871,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. | Мероприятие № 1.1.1.4.: Софинансирование изготовления проектно-сметной документации по объектам: «Строительство водозаборных сооружений со станцией очистки воды на 2000 м3 в сутки в ст-це Ясенской Ейского района Краснодарского края»; «Реконструкция водозаборных сооружений со станцией очистки воды в ст-це Камышеватской Ейского района Краснодарского края»; «Строительство водозаборных сооружений со станцией очистки воды на 4000 м3 в сутки в ст-це Должанской Ейского района Краснодарского края» | 1 | 2021 год | 987,0 | 0,0 | 0,0 | 987,0 | 0,0 |  | изготовление проектно-сметной документации |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 11 090,2 | 0,0 | 9 391,6 | 1 698,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 6 716,3 | 0,0 | 0,0 | 6 716,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 20 793,5 | 0,0 | 9 391,6 | 11 401,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5. | Мероприятие № 1.1.1.5.: Строительство водозаборных сооружений со станцией очистки воды на 4000 м3 в сутки в ст-це Должанской Ейского района Краснодарского края | 1 | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | улучшение системы водоснабжения |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6. | Мероприятие № 1.1.1.6.: Ремонт и приобретение материалов для водопроводных сетей в пос. Ясенская Переправа, с. Красноармейское, хут. Шиловка, ст-ца Должанская, хут. Зеленая Роща, и станции очистки воды в ст-це Камышеваткой Ейского района |  | 2021 год | 11 269,0 | 0,0 | 0,0 | 11 269,0 | 0,0 |  | улучшение системы водоснабжения |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 9 798,7 | 0,0 | 0,0 | 9 798,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 914,3 | 0,0 | 0,0 | 914,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 903,3 | 0,0 | 0,0 | 903,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 22 885,3 | 0,0 | 0,0 | 22 885,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7. | Мероприятие № 1.1.1.7.: Актуализация схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений Ейского района |  | 2021 год | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 |  | получение актуальных схем водоснабжения и водоотведения |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8. | Мероприятие № 1.1.1.8.: Разработка программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Ейского района |  | 2021 год | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |  | получение программы энергосбере-жения и повышения энергоэффек-тивности |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.9. | Мероприятие № 1.1.1.9: Ремонт резервуара чистой воды V 500м3 в ст-це Копанской Ейского района |  | 2021 год | 539,0 | 0,0 | 0,0 | 539,0 | 0,0 |  | улучшение системы водоснабжения |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 539,0 | 0,0 | 0,0 | 539,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.10. | Мероприятие № 1.1.1.10.: Ремонт артезианской скважины в пос. Братском Ейского района |  | 2021 год | 1 165,0 | 0,0 | 0,0 | 1 165,0 | 0,0 |  | улучшение системы водоснабжения |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 1 165,0 | 0,0 | 0,0 | 1 165,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.11. | Мероприятие № 1.1.1.11.: Ремонт аварийного участка магистрального водопровода по ул. Садовой и по ул. Новой в пос. Советский Ейского района |  | 2021 год | 1 358,0 | 0,0 | 0,0 | 1 358,0 | 0,0 |  | улучшение системы водоснабжения |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 1 358,0 | 0,0 | 0,0 | 1 358,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.12. | Мероприятие № 1.1.1.12.: Установка водонапорных башен в пос. Моревка, пос. Братский, хут. Шиловка Ейского района. Техническое заключение о состоянии водонапорной башни Рожновского к артезианской скважине № 16756, в пос. Моревка, ул. Комсомольская 1 «а», № 6717 в пос. Братский, ул. Мичурина 1 «а» Ейского района |  | 2021 год | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  | улучшение системы водоснабжения |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.13. | Мероприятие № 1.1.1.13.: Субсидия на финансовое обеспечение затрат муниципальной водоснабжающей организации по погашению просроченной кредиторской задолженности, сложившейся перед ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», АО «НЭСК» «Ейскэнергосбыт», ПАО «ТНС энерго Кубань», ГУП КК «Кубаньводкомплекс», ЗАО «Санаторий «Ейск», ООО «СМФ «Прометей» по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется предоставление субсидии |  | 2021 год | 32 192,0 | 0,0 | 0,0 | 32 192,0 | 0,0 |  | безвозмездные перечисления государствен-ным и муниципаль-ным организациям |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 47 192,0 | 0,0 | 0,0 | 47 192,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.14. | Мероприятие № 1.1.1.14.: Субсидия на обес-печение готовности к отопительному сезону в рамках водоснабже-ния населения на территории Ейского района путем финансо-вого обеспечения затрат муниципального унитарного предприя-тия муниципального образования Ейский район «Ейские тепловые сети» по погашению просро-ченной кредиторской задолженности, перед ООО «Газпром межрегионгаз Крас-нодар», АО «НЭСК» филиал «Ейск-энергосбыт», ПАО «ТНС Энерго Кубань», |  | 2021 год | 91 900,0 | 0,0 | 90 700,0 | 1 200,0 | 0,0 |  | безвозмездные перечисления государствен-ным и муниципаль-ным организациям |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 91 900,0 | 0,0 | 90 700,0 | 1 200,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.15 | Мероприятие № 1.1.1.15.: Услуги по сопровождению процедуры лицензирования пользования недрами с целью добычи подземных вод |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | улучшение системы водоснабжения |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель 2. Участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Ейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2.1. Осуществление полномочий муниципального образования Ейский район в области обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.1.1. | Основное мероприятие № 2.1.1: полномочия в области обращения с твердыми коммунальными отходами |  | 2021 год | 10 888,3 | 0,0 | 0,0 | 10 888,3 | 0,0 |  | улучшение санитарно-эпидемиологи-ческой обстановки в районе |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 13 138,3 | 0,0 | 0,0 | 13 138,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Мероприятие № 2.1.1.1.: Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение мусорных контейнеров |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. | Мероприятие № 2.1.1.2.: Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | изготовление схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3. | Мероприятие № 2.1.1.3.: Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Ейского района |  | 2021 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  | улучшение санитарно-эпидемиологи-ческой обстановки в районе |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4. | Мероприятие № 2.1.1.4.: Корректировка генеральной схемы очистки Ейского района |  | 2021 год | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |  | корректировка генеральной схемы очистки |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.5. | Мероприятие № 2.1.1.5.: Приобретение контейнеров и бункеров 8 м3 для сбора ТКО на территории сельских поселений Ейского района |  | 2021 год | 1 838,3 | 0,0 | 0,0 | 1 838,3 | 0,0 |  | оснащение сельских поселений контейнерами и бункерами для сбора ТКО |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 2 838,3 | 0,0 | 0,0 | 2 838,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.6. | Мероприятие № 2.1.1.6.: Ликвидация стихийных свалок на территории Ейского района |  | 2021 год | 7 100,0 | 0,0 | 0,0 | 7 100,0 | 0,0 |  | улучшение санитарно-эпидемиологи-ческой обстановки в районе |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 7 100,0 | 0,0 | 0,0 | 7 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.7. | Мероприятие № 2.1.1.7.: Составление сметной документации, строительный контроль, строительство контейнерных площадок и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение мусорных контейнеров |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.8. | Мероприятие № 2.1.1.8.: Разработка схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ейского района |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | изготовление схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.9. | Мероприятие № 2.1.1.9.: Проведение экологических и лабораторных исследований земельного участка, расположенного в ст-це Камышеватской Ейского района на загрязнение/не загрязнение почв |  | 2021 год | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 |  | технический отчет, заключение на загрязнение/не загрязнение почв |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3. Цель 3. Развитие сети автомобильных дорог на территории Ейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 3.1. Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, и содержанию автомобильных дорог районного значения Ейского района, включая проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3.1.1. | Основное мероприятие № 3.1.1.: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности |  | 2021 год | 4 124,4 | 0,0 | 2 811,1 | 1 313,3 | 0,0 |  | улучшение безопасности дорожного движения |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 1 271,8 | 0,0 | 0,0 | 1 271,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 1 264,8 | 0,0 | 0,0 | 1 264,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 1 315,4 | 0,0 | 0,0 | 1 315,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 1 470,3 | 0,0 | 0,0 | 1 470,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 1 470,3 | 0,0 | 0,0 | 1 470,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 10 917,0 | 0,0 | 2 811,1 | 8 105,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Мероприятие № 3.1.1.1.: Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе «Ремонт автомобильной дороги на объекте: «Подъезд к с. Красноармейское в Ейском районе», «Подъезд к х. Новатор в Ейском районе», «Подъезд к пос. Дальний в Ейском районе»» |  | 2021 год | 3 800,0 | 0,0 | 2 811,1 | 988,9 | 0,0 |  | улучшение безопасности дорожного движения |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 862,9 | 0,0 | 0,0 | 862,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 850,3 | 0,0 | 0,0 | 850,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 850,3 | 0,0 | 0,0 | 850,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 850,3 | 0,0 | 0,0 | 850,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 8 213,8 | 0,0 | 2 811,1 | 5 402,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2. | Мероприятие № 3.1.1.2.: Изготовление ПСД, ПИР, сметной документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | 2021 год | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 0,0 |  | получение проектно - сметной, технической документации, выполнение изыскательских работ |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 63,8 | 0,0 | 0,0 | 63,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 556,3 | 0,0 | 0,0 | 556,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.3. | Мероприятие № 3.1.1.3.: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (покос травы, обрезка зеленых насаждений, посыпка пескосоляной смесью, нанесение дорожной разметки) |  | 2021 год | 115,1 | 0,0 | 0,0 | 115,1 | 0,0 |  | осуществление контроля за состоянием автомобильных дорог для безопасного дорожного движения |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 208,0 | 0,0 | 0,0 | 208,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 381,9 | 0,0 | 0,0 | 381,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 365,1 | 0,0 | 0,0 | 365,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 470,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 470,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 2 010,1 | 0,0 | 0,0 | 2 010,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.4. | Мероприятие № 3.1.1.4.: Выполнение строительного контроля по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2021 год | 126,8 | 0,0 | 0,0 | 126,8 | 0,0 |  | выполнение строительного контроля |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 136,8 | 0,0 | 0,0 | 136,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Цель 4. Обеспечение сохранности жилищного фонда, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 4.1. Обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда Ейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Основное мероприятие № 4.1.1.: Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (в части содержания муниципального жилого фонда) |  | 2021 год | 132,5 | 0,0 | 0,0 | 132,5 | 0,0 |  | Обеспечение сохранности жилищного фонда, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, комплексное восстановление эксплуатацион-ных характеристик многоквартирных домов |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 332,5 | 0,0 | 0,0 | 332,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 465,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Мероприятие № 4.1.1.1.: Взносы на капитальный ремонт |  | 2021 год | 132,5 | 0,0 | 0,0 | 132,5 | 0,0 |  | Обеспечение сохранности жилищного фонда, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, комплексное восстановление эксплуатацион-ных характеристик многоквартир-ных домов |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 332,5 | 0,0 | 0,0 | 332,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 465,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Задача 4.2. Финансирование расходов на содержание и функционирование органа местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4.2.1. | Основное мероприятие № 4.2.1.: Руководство и управление в сфере установленных функций |  | 2021 год | 12 697,3 | 0,0 | 636,5 | 11 480,9 | 579,9 |  | Реализация Закон КК от 21 июля 2008 года № 1535-КЗ «О наделении органов районного самоуправле-ния отдельными государствен-ными полномочиями Краснодарско-го края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 13 662,6 | 0,0 | 723,4 | 12 494,1 | 445,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 12 097,9 | 0,0 | 723,4 | 11 374,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 12 097,9 | 0,0 | 723,4 | 11 374,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 11 572,9 | 0,0 | 617,1 | 10 955,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 11 572,9 | 0,0 | 617,1 | 10 955,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 73 701,5 | 0,0 | 4 040,9 | 68 635,6 | 1 025,0 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Задача 4.3. Проведение комплексных мероприятий отдельных государственных полномочий по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4.3.1. | Основное мероприятие № 4.3.1.: Осуществление государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории муниципального образования Ейский район |  | 2021 год | 1 273,0 | 0,0 | 1 273,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация Закона № 3700КЗ от 06.12.17 г. Краснодарско-го края о наделении органов районного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государствен-ными полномочиями Краснодарско-го края по осуществлению регионального государствен-ного жилищного надзора и лицензионного контроля |  | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |
|  |  |  | 2022 год | 1 446,8 | 0,0 | 1 446,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 1 446,8 | 0,0 | 1 446,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 1 446,8 | 0,0 | 1 446,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 1 234,2 | 0,0 | 1 234,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 1 234,2 | 0,0 | 1 234,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 8 081,8 | 0,0 | 8 081,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 2021 год | 169 973,4 | 0,0 | 95 420,6 | 73 972,9 | 579,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 55 704,6 | 0,0 | 11 561,8 | 43 697,7 | 445,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 22 440,1 | 0,0 | 2 170,2 | 20 269,9 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 17 763,4 | 0,0 | 2 170,2 | 15 593,2 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 20 784,4 | 0,0 | 1 851,3 | 18 933,1 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 14 652,4 | 0,0 | 1 851,3 | 12 801,1 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 301 318,3 | 0,0 | 115 025,4 | 185 267,9 | 1 025,0 |  |  |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения

# муниципальной программы

4.1. Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования Ейский район (далее – районный бюджет). Потребность в финансовых ресурсах определена исходя из необходимого выполнения целевых показателей с учетом финансовых возможностей районного бюджета.

4.2. Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

4.3. Сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам ее реализации и объемах финансирования приведены в таблице.

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | районный бюджет | бюджеты поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 169 973,4 | 0,0 | 95 420,6 | 73 972,9 | 579,9 |
| 2022 год | 55 704,6 | 0,0 | 11 561,8 | 43 697,7 | 445,1 |
| 2023 год | 22 440,1 | 0,0 | 2 170,2 | 20 269,9 | 0,0 |
| 2024 год | 17 763,4 | 0,0 | 2 170,2 | 15 593,2 | 0,0 |
| 2025 год | 20 784,4 | 0,0 | 1 851,3 | 18 933,1 | 0,0 |
| 2026 год | 14 652,4 | 0,0 | 1 851,3 | 12 801,1 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 301 318,3 | 0,0 | 115 025,4 | 185 267,9 | 1 025,0 |

| из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства, муниципальной собственности Ейского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 987,0 | 0,0 | 0,0 | 987,0 | 0,0 |
| 2022 год | 11 090,2 | 0,0 | 9 391,6 | 1 698,6 | 0,0 |
| 2023 год | 6 716,3 | 0,0 | 0,0 | 6 716,3 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 год | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 20 793,5 | 0,0 | 9 391,6 | 11 401,9 | 0,0 |

* Краевые средства в размере 11 561,8 тыс. руб. выделены в соответствии с Законом Краснодарского края от 22 декабря 2021 года № 4616-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

# 5. Методика оценки эффективности реализации

# муниципальной программы

### 1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы          Ейского района «Развитие жилищно–коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» (далее – муниципальная программа) производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы         осуществляется в два этапа.

1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации основных мероприятий, входящих в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения        ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств местного бюджета           (бюджета муниципального образования Ейский район) (далее – местный         бюджет);

оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее – оценка степени реализации основного мероприятия);

1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения       целей и решения задач муниципальной программы.

1.2.3. Основные мероприятия муниципальной программы, предусматривающие исключительно расходы на содержание координатора муниципальной программы, при оценке степени реализации мероприятий из расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы исключаются.

### 2. Оценка степени реализации

основных мероприятий и достижения ожидаемых

### непосредственных результатов их реализации

2.1. Для оценки степени реализации основных мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

2.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф/НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп/НРф, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В случае если основное мероприятие имеет несколько показателей непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

2.3. В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

2.4. Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы по следующей формуле:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

### 3. Оценка степени

соответствия запланированному уровню расходов

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в        отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующго основного мероприятия в краевом и местном бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки   эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.2. С учетом специфики муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» расходы из всех источников.

### 4. Оценка эффективности

### использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации                      мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств     местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм*0,7+ССуз*0,3, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

### 5. Оценка степени достижения целей

### и решения задач основного мероприятия

5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и  задачи основного мероприятия.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя                рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых           является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых             является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп/ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

5.3. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по       формуле:

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя         основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение  СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации основного мероприятия могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

k1 - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, ∑ ki = 1.

### 6. Оценка эффективности реализации

### основного мероприятия

6.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств на реализацию основного мероприятия.

6.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается       высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

### 7. Оценка степени достижения целей

и решения задач муниципальной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и  задачи муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя,         характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых         является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф/ЗПмпп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых        является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпп/ЗПмпф;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной         программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного         периода;

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз > 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз > 1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При         использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула           преобразуется в следующую:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя, ∑.k1 = 1.

### 8. Оценка эффективности

реализации муниципальной программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной           программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных           мероприятий по следующей формуле:

ЭРмп- эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп- степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной           программы признается неудовлетворительной.

9. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

9.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства – координатор муниципальной программы, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы.

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам           финансирования реализации муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления        контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной            программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе      реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной         программой.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономического        развития доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной        программы в целом и по каждому мероприятию программы, основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей    (распорядителей) средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий программы, основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, плановым показателям,                       установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной          программы;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию             основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и на         плановый период.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и       основных мероприятий.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в           управление экономического развития доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за       истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

9.2. При реализации мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия координатор муниципальной программы, или главный распорядитель бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если                     мероприятие не предполагает финансирования за счет средств бюджетов            бюджетной системы Российской Федерации либо осуществляется за счет средств, предусмотренных на содержание координатора муниципальной         программы.

Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование  выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия           (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

9.3. Координатор муниципальной программы, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.».

Начальник отдела благоустройства и

жилищного хозяйства управления

жилищно-коммунального хозяйства и

капитального строительства

администрации муниципального

образования  Ейский район 						       М.В. Киримлиди